项目支出绩效自评表

| （2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 数字北科”科研业务管理建设（Ⅰ期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 575.08143 | 575.08143 |  | 568.1500 |  | 10 |  | 98.79% |  | 9.88 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 575.08143 | 575.08143 |  | 568.1500 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕提升数字化应用对科研创新的支撑力度，解决市科研院科研等核心应用系统缺失问题，着力打造“数字北科”核心应用。科研业务管理一期建设课题包括项目管理（科研）应用、实验室管理应用和成果管理应用。 |  |  |  |  |  | 围绕提升数字化应用对科研创新的支撑力度，解决市科研院科研等核心应用系统缺失问题，着力打造“数字北科”核心应用。科研业务管理一期建设课题包括项目管理（科研）应用、实验室管理应用和成果管理应用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成全过程监理服务 |  |  | ≥1套 | =1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建成成果管理应用 |  |  | ≥1套 | =1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建成实验室管理应用 |  |  | ≥1套 | =1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建成项目管理（科研）应用 |  |  | ≥1套 | =1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目全过程监理服务项目验收通过 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 成果管理应用开发完成、验收通过、通过等保二级测评、通过三方测试 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 实验室管理应用开发完成、验收通过、通过等保二级测评、通过三方测试 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目管理（科研）应用开发完成、验收通过、通过等保二级测评、通过三方测试 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 上线试运行2024年12月底前 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目准备、总体规划2024年3月底前 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 需求调研、分析，形成需求报告2024年6月底前 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 功能设计、功能 开发2024年9月底前 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本和分项成本 |  |  | ≤784.4万元 | =568.15万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 解决了核心业务应用缺失 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | =93% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.88 |  |  |  |