附件1

项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 科技情报大模型建设应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 信息与人工智能技术研究所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信息与人工智能技术研究所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 94.7 | 94.7 |  | 84.55 |  | 10 |  | 89.28% |  | 8.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.7 | 94.7 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用开源大语言模型深入研究科技情报，建立本地知识库以满足实时信息需求。建立评估标准，结合实证研究和专家评分，验证大模型在科技情报领域的可用性、准确性、权威性、有效性和可行性 |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 构建1套情报模型 |  |  | =1套 | =1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 构建本地矢量数据库 |  |  | =1项 | =1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 情报大模型评估标准 |  |  | =1项 | =1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 投稿或发表论文 |  |  | ≥1篇 | =1篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 专利/软著申请 |  |  | ≥1项 | =2项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12个月 | ≤12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经济成本 |  |  | ≤94.7万元 | ≤94.4万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 情报大模型方法突破数量 |  |  | =2种 | =2种 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | ≥5年 | =1年 | 10 |  | 8 |  | 项目目前持续1年 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与实验的科技人员满意度 |  |  | ≥90% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.9 |  |  |  |