项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京天文馆古观象台南院庭院改造提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 综合保障部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 94.04 | 94.04 |  | 80.240146 |  | 10 |  | 85.33% |  | 8.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.04 | 94.04 |  | 80.240146 |  | — |  | 85.33% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要包括：完成古台南院的整体改造，提高游客参观古观象台时的体验，能够通过消防检查验收并按时投入使用。 |  |  |  |  |  | 完成既定目标，效果达到预期。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：修缮、改造工程数量 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：修缮、改造工程量 |  |  | ≥2000㎡ | 2000㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：竣工验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：设施有效运转率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：项目按计划完工率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：预计使用年限 |  |  | ≥20年 | 20年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用（管理）人员满意 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：取费标准 |  |  | ≤94.04万元 | 80.240146万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：办公用房修缮、改造成本 |  |  | ≤94.04万元 | 80.240146万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目受益人数 |  |  | ≥100人 | 120人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |  |