项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | “数字北科”基础底座建设（Ⅰ期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 649.6020 | 649.6020 |  | 647.358611 |  | 10 |  | 99.65% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 649.6020 | 649.6020 |  | 647.358611 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成科学数据共享交换中心、驾驶舱、应用支撑平台、标准规范体系和前沿技术创新中心实验室安防建设等“数字北科”基础底座Ⅰ期建设。初步实现院各项管理工作全口径、全环节、全时段、全流程、全周期办理。 |  |  |  |  |  | 完成科学数据共享交换中心、驾驶舱、应用支撑平台、标准规范体系和前沿技术创新中心实验室安防建设等“数字北科”基础底座Ⅰ期建设。初步实现院各项管理工作全口径、全环节、全时段、全流程、全周期办理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建成基础底座一期系统 |  |  | ≥1套 | =1套 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 建成前沿技术创新中心实验室安防建设 |  |  | ≥1套 | =1套 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成项目全过程监理服务并验收通过 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成基础底座一期系统开发，完成等保测评并通过三方测试 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 落实智慧城市建设要求，促进院数据资源共享和协同发展，释放科学数据专区价值，解决应用建设集成问题 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.97 |  |  |  |