北京市市级财政项目支出

绩效评价报告

主管部门北京市海淀区人民法院

实施单位北京市海淀区人民法院（本级）

项目名称2024年度信息系统运维服务项目

目录

一、基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价基本情况	5

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	8

四、绩效评价指标分析、存在的主要问题及建议	9

（一）项目产出情况	9

（二）项目成本情况	9

（三）项目效益情况	9

（四）项目满意度情况	9

五、其他说明事项	10

北京市海淀区人民法院

2024年度信息系统运维服务项目

支出绩效评价报告

为进一步推进全面预算绩效管理，提升财政资金使用效益和部门管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》文件要求，北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀法院”）组建绩效评价工作组，对“2024年度信息系统运维服务项目” (以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

海淀法院信息系统运维服务的建设是利用专业公司的技术、人力等资源，通过科学规范的运维管理方法，保障法院各类信息系统正常运转，为法院办公、办案提供技术支持与服务，提高信息化系统的稳定性和安全性。该项目起始于2008年，是一项延续性项目。经过专家论证后，报财政评审中心审定金额为410.00万元。

### 2.主要内容及实施情况

海淀法院成立了以院长亓纪为组长，分管综合办公室的执行局长马民鹏为副组长，综合办公室、纪检监察室相关负责同志为组员的项目管理小组，由项目管理小组制定具体工作计划和工作方案，各相关业务部门按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评，项目管理小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。

2024信息化运维服务采购项目

| 序号 | 项目名称 | 支出金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息系统运维费 | 405.75 |

### 3.资金投入和使用情况

该项目申报北京市财政拨款410.00万元，经财政审核，审定金额410.00万元，批复金额410.00万元，资金到位率100%。截至2024年12月31日，该项目累计预算支出405.75万元，预算执行率98.96%。

## （二）项目绩效目标

项目总体预期绩效目标：利用专业公司的技术、人力等资源，通过科学规范的IT管理方法，保障信息系统正常运转，为法院办公、办案提供技术支持与服务，提高信息化系统的稳定性和安全性。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.目的

通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映评价项目单位的工作成效，对项目产出、项目成本、项目效益及满意度方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益和效率。

### 2.对象及范围

对海淀法院2024年度信息系统运维服务项目预算410.00万元资金支出情况开展绩效评价。该项目周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

## （二）绩效评价基本情况

### 1.绩效评价原则

科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对海淀法院网络运维经费项目支出进行绩效评价。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，科学制定绩效评价指标体系，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

公开公正原则。评价工作客观、公正、透明，标准统一，资料可靠，依法公开接受有关机构和公众的监督。

绩效相关原则。使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标，针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.评价指标体系

| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | ≥6659台 |
|  |  | 数量指标 | 软件维护数量 | ≥70套 |
|  |  | 数量指标 | 会议支持 | ≥1290次 |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≧99% |
|  |  | 质量指标 | 系统非正常故障率 | <1% |
|  |  | 质量指标 | 系统故障排除率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复时间 | ≦4小时 |
|  |  | 时效指标 | 维护响应时间 | ≤5分钟 |
|  | 成本 指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤410万 |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 | ≧99% |
|  |  | 社会效益指标 | 硬件使用率 | ≧99% |
|  |  | 时效指标 | 系统运行维护时间 | =1年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≧90% |

### 3.评价方法

按照绩效评价管理办法的相关要求，结合海淀法院的实际情况撰写项目评价报告。

### 4.评价标准

为保证指标体系的相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则，考评工作组通过分析研究被评价单位业务资料和财务资料，并与专家组、项目单位充分协商，制定了项目的评价指标体系。

## （三）绩效评价工作过程

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告四个阶段。

### 1.前期准备

绩效评价工作前期准备包含以下十个方面：成立评价工作组；开展前期调研；明确项目绩效目标；设计绩效评价指标体系；确定绩效评价方法；确定现场和非现场评价范围；编制访谈问卷；设计资料清单；制定评价实施方案；评价实施方案论证。

### 2.组织实施

（1）召开现场评价会：项目验收后，海淀法院成立评价小组组织召开由中介机构、专家组、项目单位及项目承担单位人员共同参加的现场评价会。会议就前期了解情况及现场评价中发现的问题与相关人员进行沟通。

（2）形成专家组意见：现场评价会后，专家出具个人意见，并通过讨论形成对项目总体的初步专家组意见。评价小组通过进一步分析相关材料，整理绩效评价报告支撑材料后，充实完善形成项目总体专家组意见。

（3）撰写并报送评价报告：根据专家组意见，撰写评价报告，总结本次评价工作，提交绩效评价报告。绩效评价报告的内容主要包括本次评价项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效评价指标分析情况、绩效评价结论、相关问题和建议，以及专家组意见等相关附件和附表，可以比较全面地反映绩效评价工作的过程和成果。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

海淀法院2024年度信息系统运维服务项目严格遵循制度要求，有效支撑海淀法院各类技术服务60538件，其中应用类服务28920件，系统类服务1041件，弱电安防、综合显示服务355件，音视频庭审保障服务12355件，音视频会议保障类服务617件，终端类服务5125件，其他服务2396件，各项巡检9729余件；接听服务热线59452次。经综合评价，“2024年度海淀法院信息系统运维服务项目”绩效评价综合得分87.9分，绩效级别为“良好”。其中项目资金执行率9.9分、项目产出45分、项目成本10分、项目效益15分、项目满意度8分。

评分表：

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目资金执行率 | 10 | 9.9 |
| 项目产出 | 52 | 45 |
| 项目成本 | 10 | 10 |
| 项目效益 | 18 | 15 |
| 项目满意度 | 10 | 8 |
| 综合得分 | 100 | 87.9 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目产出情况

项目产出指标，满分52分，评价得分为45分。该项目数量指标“会议支持”实际完成值1150次未达到年度指标值1290次，未达标原因：年度内结合精简会议要求等实际情况，“会议支持”实际完成值未达预期目标。

## （二）项目成本情况

项目成本指标，满分10分，评价得分为10分。该项目财政批复金额410.00万元，实际支出金额405.75万元，符合项目成本指标要求。

## （三）项目效益情况

项目效益指标，满分18分，评价得分为15分。对社会影响等因素考虑不足。

## （四）项目满意度情况

项目满意度指标，满分10分，评价得分为8分。项目服务对象满意度指标调查用户样本不足。

# 五、其他说明事项

本报告主要是基于海淀法院2024年度信息系统运维服务项目组收集的决策、过程、产出、效益方面的资料做出的评价，评价工作组对资料的真实性进行了适当的抽查、现场沟通和实地勘察，本报告评价结论是借助管理、财务、业务专家的力量，在专家咨询基础上对项目做出的专业性的评价。