附件1:

关于优化居住项目办理建设方案备案及招投标工作流程的意见

（征求意见稿）

为落实党的二十大精神，优化营商环境，积极推进区重点居住项目开工建设，经相关科室研究，对项目建设方案备案、公示及招标工作流程进行了优化，提出以下意见及要求：

一、项目建设方案备案工作优化意见

1.优化前的申请材料

（1）北京市国有土地出让合同或北京市国有土地划拨决定书（集体土地为：北京市集体经营性建设用地使用合同）；

（2）项目核准批复；

（3）“多规合一”协同平台综合会商意见或建设工程规划许可证（集体土地为：乡村建设规划许可证）；

（4）居住项目配套设施建设移交协议；

（5）开发企业编写的《居住项目建设方案》。

2.优化后的申请材料

（1）北京市国有土地出让合同或北京市国有土地划拨决定书（集体土地为：北京市集体经营性建设用地使用合同）；

（2）项目核准批复；

（3）规划条件和设计方案；

（4）居住项目配套设施建设移交协议；

（5）开发企业编写的《居住项目建设方案》。

二、招标工作优化意见

（一）启动招标所需前置条件

1.优化前

（1）项目核准批复。

（2）政府投资项目应具备审批部门（发改）出具的初步设计概算的批复文件，其它投资来源无需提供。

（3）建设工程规划许可证或“多规合一”协同平台综合会商意见。

（4）经住建部门公示的《居住项目建设方案》。

（5）具备招标所需的设计图纸和技术资料（承诺制）。

（6）招标计划在北京市公共资源交易服务平台公示满30天。

2.优化后

（1）项目核准批复。

（2）政府投资项目应具备审批部门（发改）出具的初步设计概算的批复文件，其它资金来源无需提供。

（3）“多规合一”初审意见或规划意见书。

（4）具备招标所需的设计图纸和技术资料（承诺制）。

（5）招标计划在北京市公共资源交易服务平台公示满30天。

（二）项目开标条件

1.优化前

开标前，应具备建设工程规划许可证。

2.优化后

开标前，应具备住建部门公示的《居住项目建设方案》、建设工程规划许可证或“多规合一”协同平台综合会商意见。

（三）资格审查方式

招标人可自主选择资格预审或资格后审的方式对投标企业进行审查。鼓励招标人采取资格后审方式。

1.资格预审方式

发出资格预审文件（发布资格预审公告）→抽取评审专家→进行资格预审评审→投标人投标资格登记→发出招标文件→开标→抽取评标专家→评标→中标候选人公示→发出中标通知书。

2.资格后审方式

发出招标文件（发布招标公告）→开标→抽取评标专家→评标→中标候选人公示→发出中标通知书。

三、项目需符合以下要求

1.区政府安排建设或我区招商引资的重点项目；

2.按现有手续办理时限无法完成区级开工任务。

四、注意事项

1.国有土地项目按照优化后的条件办理《居住项目建设方案》备案、公示需经市建委“一事一议”予以批准；集体土地项目按优化后的条件直接办理。建设单位在取得建设工程规划许可证（集体土地为：乡村建设规划许可证）后及时变更《居住项目建设方案》。

2.居住项目施工招标范围和标段划分应符合《居住项目建设方案》要求，并必须符合关于合理划分标段的相关规定。