附件2

怀柔北-西田各庄220千伏线路工程、西田各庄220千伏变电站110千伏送出工程

拆迁实施方案起草说明

一、实施方案编制背景

怀柔北-西田各庄220千伏线路工程、西田各庄220千伏变电站110千伏送出工程（以下简称“本项目”）是西田各庄220千伏输变电工程的关联工程，是西田各庄220千伏输变电工程投产和发挥电源支撑作用的先决条件。项目建成后将充分发挥西田各庄220千伏变电站作用，解决110千伏线路重载问题，优化110千伏层面网架结构。本项目与西田各庄220千伏输变电工程同步投运后，密云电网220千伏层面将形成环网、网架结构极大提升，能够保障密云经济社会发展，能够满足“煤改电”、怀柔科学城负荷需求。为了保障本项目拆迁工作顺利实施，密云区城管委参照《京通铁路兵马营牵引站110千伏外部供电工程腾退补偿方案》、《西田各庄220千伏输变电工程拆迁实施方案》，结合本市现行政策及本项目入户清登实际情况，经征求相关部门意见后，制定本方案。

二、实施方案编制过程

密云区城管委组织相关部门、专家等多次召开本项目拆迁实施方案讨论会，研究确定工作流程、补偿依据等相关内容，并报请区政府专题会研究确定。

三、实施方案有哪些内容

《实施方案》包括工作任务，工作原则，组织机构，相关部门职责，拆迁补偿工作流程，拆迁费来源、用途、支付流程，工作要求七部分内容，以及两个附件。

（一）工作任务

对用地范围内所有涉及的地上附着物进行拆迁补偿、拆除及地上、地下管（杆）线移改，完成交地工作。

（二）工作原则

本项目在拆迁过程中要坚持维护公平正义，严格执行统一标准，规范操作流程，确保拆迁工作顺利实施。

（三）组织机构

建立部门联席会议制度，区城管委为牵头单位，相关单位为成员单位，联席会议办公室设立在区城管委，共同商议解决在工作中遇到的重大问题，确保按时圆满完成道路工程拆迁工作任务。

（四）相关部门职责

本《实施方案》共明确区城管委、区规自分局、区住建委、区园林绿化局、区农业农村局、区农业服务中心、区园林绿化服务中心、区司法局、区财政局、区公路分局、区经管站等11个职能部门，西田各庄镇政府、十里堡镇政府2个镇街以及国网北京市电力公司密云供电公司等单位职责。

（五）拆迁补偿工作流程

拆迁补偿工作流程共有8步，一是召开项目启动会，二是发布公告，三是认定“四抢”行为，四是地上物清登，五是制定拆迁补偿方案，六是签订补偿协议及发放补偿款，七是地上物清除交地，八是资料整理和归档。

（六）拆迁费来源、用途、支付流程

一是拆迁费为区级财政、地方政府债券等资金，专款专用。二是拆迁费用于支付拆迁补偿费、拆改移费、牵头单位和实施单位的拆迁工作经费、相关服务公司服务费以及因项目实施形成的必要支出。使用地方政府债券资金支付的，应严格按照地方政府债券资金使用及管理相关规定执行。三是为加快拆迁速度，提高补偿效率，推进重大项目尽快落地，完成固定资产投资任务，简化优化拆迁补偿费确定及支付流程，明确单笔拆迁补偿资金数额在200万以下及200万（含）以上的拨付流程。

（七）工作要求

各相关部门和属地镇政府要高度重视、压实责任、严明纪律，确保拆迁补偿等各个环节有序推进，如有违纪、违法行为，由纪检监察部门追究其责任，触犯刑法的移交司法机关追究刑事责任。

（八）相关附件

本项目《实施方案》共2个附件。

1.附件1为怀柔北-西田各庄220千伏线路工程、西田各庄220千伏变电站110千伏送出工程拆迁补偿方案，包含4章22条内容。第一章《总则》，该章明确工程概况，拆迁范围，签约主体，认定和清登工作，永久和临时占地补偿，房屋及附属物重置成新价补偿标准以及林木、果树、青苗补偿标准及适宜栽植密度等内容。第二章《“抢栽、抢种、抢养、抢建”地上物的判定和处理》，该章明确了“四抢”地上物的定义，判定“四抢”地上物的四步工作法及“四抢”地上物一律不予补偿。第三章《耕地、果园、林地、设施农业、房屋及其他地上附着物拆迁补偿》，该章明确了签约主体，认定和清登工作及耕地、果园、林地、设施农业、房屋及其他地上附着物的拆迁补偿方式，拆迁补偿公式并设立“奖励标准”，边角地认定及补偿以及施工落线地上物补偿标准。第四章《其他》，该章明确了服务公司的选取，第三方审计、管理、监理单位的聘请以及其他未尽事宜的解决办法。

2.附件2为林木青苗补偿标准，该部分为规范评估行为，根据市区两级文件结合本项目实际情况制定该补偿标准。

北京市密云区城市管理委员会

2023年7月20日