房山区开展高层建筑消防安全专项整治

暨“七化建设”实施方案

（征求意见稿）

近期，习近平总书记就抓好高层建筑消防安全专门作出重要指示，为坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，进一步巩固消防安全除患攻坚整治工作成果，按照市防火委和市消防救援总队关于高层建筑消防安全“四位一体”管理模式、高层建筑火灾事故延伸调查等一系列工作部署，以及区委区政府关于持续深入开展隐患排查整治工作要求，针对高层建筑消防安全存在的薄弱环节和突出问题，房山区政府拟决定2024年度，在全区开展高层建筑消防安全专项整治，通过大力实施高层建筑消防安全“七化建设”（消防主体责任“网格化”、消防设施建设“标准化”、消防巡查检查“常态化”、消防中控维保“规范化”、消防隐患整改“闭环化”、消防宣传培训“全员化”、消防应急处置“联动化”），持续改进和提升高层建筑本质消防安全水平。特制定如下实施方案。

一、指导思想和工作目标

以习近平总书记关于统筹发展和安全、提升防灾减灾救灾能力、抓好高层建筑消防安全等重要指示精神为统领，按照国务院安委会办公室、市安委会、市防火委相关工作要求，紧紧围绕建立健全高层建筑消防安全“单位消防安全责任落实、中介服务机构发挥效能、消防控制室动态监控、消防监督管理履职尽责”四位一体闭环管理模式，紧盯高层建筑消防安全薄弱环节、风险隐患和火灾事故，以“三大环节、九查措施、七化建设”为牵动，通过“打造一个试点、形成三本台账一个报告”，进一步强化火灾隐患排查管控，确保实现“七个有新提升”（单位落实消防主体责任有新提升、建筑消防设施完好率有新提升、中控值守持证上岗率有新提升、消防检测和维保机构履职率有新提升、“两个通道”和“拆窗破网”畅通率有新提升、消防安全素质率有新提升、“动火作业”线上报备率有新提升），真正改进和提升高层建筑消防本质安全水平，坚决防止突出火灾事故，做到“三个服务”：服务大美房山建设、服务灾后重建大局、服务全区发展稳定大局。

二、行动对象

一是全区高层公共建筑和高层住宅小区建筑；二是建筑高度大于24米（不含本数）的在施新建、扩建工程。

三、领导小组

按照市防火委和市消防救援总队部署要求，在区委区政府坚强领导下，成立高层建筑消防安全整治暨“七化建设”领导小组：

组  长：副区长张博

副组长：区消防救援支队支队长马晓金

成  员：区消防救援支队、区住房和城乡建设委、房山公安分局、区司法局、区应急管理局、区商务局、区国资委、区卫生健康委、区城市管理委、区教育工作委、区民政局、区市场监管局、区文化和旅游局、市规自委房山分局、区交通支队、区园林绿化局、区生态环境局、区国动办等部门以及各乡镇街道主管领导。办公室设在区防火办，马晓金兼任办公室主任，负责统筹、协调、推动高层建筑消防安全专项整治暨“七化建设”； 区纪委区监委、区委宣传部、区政府督查室结合工作实际，同步纳入督查督办、督导检查和宣传报道重点工作。

四、行动环节

此次高层建筑消防安全整治暨“七化建设”，坚持“摸排上账、集中整治、试点先行、全面提升”相结合，重点分为抓动员严整治、抓试点促规范、抓推广保稳定“三大环节”。

（一）抓动员、严整治。

1.动员部署。组织有关部门、各乡镇街道和高层建筑管理单位，召开全区高层建筑消防安全整治暨“七化建设”动员部署大会，做到“五个讲清”（讲清背景意义、讲清风险隐患、讲清整治措施、讲清规范内容、讲清目标任务）。

2.提示告知。①区融媒体中心通过微信公众号等官方媒体发布开展高层建筑消防安全专项整治暨“七化建设”的通稿；②区消防救援支队、区住建委对高层住宅、公共建筑和在施高层建筑消防安全责任人和管理人，以及产权单位、使用单位、建设单位、施工单位、物业服务企业等管理单位，统一开展宣传培训，告知高层建筑火灾风险、法规要求、自查标准、整治内容；③区住建、卫健、城管、教委、民政、教育、体育、商务、文旅等部门分别对商市场、医院、餐饮、酒店、校培机构、养老机构、地下空间等行业列管高层建筑涉及企业开展告知培训；④各乡镇街道最大化组织辖区高层住宅、公共建筑、在施高层建筑，依托楼宇电视等多种宣传平台发布消防安全专项整治公告，依托“企安安”开展“七个一”消防自查自改措施：对消防安全管理制度进行1次梳理更新，对应急处置流程进行1次全面修订，对消防设施设备进行1次全面维保，对消防车通道进行1次划线（维护），对电器线路燃气管线进行1次检查维护，对油烟管道进行不少于1次全面清洗，对人员开展1次全面宣传培训和应急疏散演练。

3.集中整治。在前期工作基础上，坚持边排查、边整治、边告知、边规范，实施“6+3”整治模式（“6”是按照市防火委要求，查责任、查制度、查设施、查通道、查培训、查应急，“3”是围绕重要风险、着眼提质增效，增加查动火、查维保、查电动车）。

一是“查责任”。紧紧围绕“落实消防安全主体责任”，重点检查3个方面：①是否严格落实“知责明责、落责尽责”工作要求，落实逐级逐岗消防安全责任制，明确消防安全责任人、管理人和其他员工各个岗位职责；②是否结合实际建立消防安全管理“网格化”架构；③对于多产权单位和多使用单位的综合体、多业态场所，以及实行承包、租赁或委托经营的建筑，是否签订消防安全协议并明确责任划分，确保责任清晰、网格管理。

二要“查制度”。紧紧围绕建立健全“消防安全制度”，重点检查3个方面：①是否完善消防安全制度和消防安全操作规程；②是否建立防火巡查检查、消防控制室值班、消防设施器材维护保养、火灾隐患整改、用火用电安全管理、重点部位管理、易燃易爆危险物品管理、施工动火管理、消防安全教育培训、自防自救力量组织管理、灭火和应急疏散预案演练、消防安全奖惩等制度，检查过程中不仅要看制度“有没有”，还要看是否可行、是否执行。

三是“查设施”。紧紧围绕“消防设施和用火用气用电设施”，重点检查6个方面：①社会单位、物业企业，是否按标准配备消防设备设施且保持完好有效；②消防中控室人员是否按照要求实施双人持证上岗制度；③非居民用户餐饮厨房燃气泄漏报警装置是否有效且有合格检测报告，是否按规定清理油烟管道及末端，并设置灶台灭火系统和配备灭火设施器材；④电缆竖井是否封堵严密、电线敷设是否规范，不堆放杂物，落实统一管理；⑤高层公共建筑管理单位根据建筑用电负荷，是否制定本单位大功率电气判定标准，落实大功率电器禁止使用或针对性管控措施；⑥在施高建是否按规范设置临时消防设施，并保持完好有效。

四是“查通道”。紧紧围绕“打通‘生命通道’、‘拆窗破网’”两大行动，重点检查5个方面：①产权单位、物业企业是“两个通道”管理责任主体，是否建立巡查检查、告知提示、隐患清理报告等制度，对堵塞、封闭等行为劝阻、制止。对无物业住宅小区，居（村）民委会是否采取托管、社会组织代管、居民自管等方式，实现管理全覆盖；②现场查看是否确保建筑内疏散通道、安全出口畅通（需要控制人员出入或设置门禁系统时，必须采取措施保证其在火灾时自动开启）；③高层建筑管理单位对消防车道、消防救援登高场地是否全面划线标识、设置标牌；④清理影响消防车通行和灭火救援的绿化、市政设施、停车位、广告牌等障碍物，依法查处占用、堵塞消防车道、消防登高场地违法行为；⑤全面清理影响消防救援可燃雨棚，进行拆除或更换为不燃、难燃材料，对私搭乱接影响消防救援防护网，拆换或开设应急疏散逃生口。

五是“查培训”。紧紧围绕“消防安全宣传教育和培训责任”，重点检查5个方面：①是否建立健全全员消防安全教育培训制度和新员工岗前培训制度，每年至少开展一次全员消防安全培训；②是否依托楼宇电视等平台，利用图文、音视频开展消防安全宣传，重点提示场所火灾危险性、安全疏散路线、灭火器材位置和使用方法等内容；③是否在醒目位置设置消防安全宣传栏，提示安全用火、用电、用气及电动自行车存放、充电等常识；④是否开展“出真水、灭真火”消防技能实操实训培训，在高层建筑内培养一批“准消防员”，同时针对重点时段、重点领域、重点人员开展消防培训；⑤是否针对本单位高层建筑火情开展警示教育。

六是“查处置”。紧紧围绕“单位火灾事故应急处置责任”，重点检查4个方面：①消防中控室是否熟练落实消防控制室“四快”处置规程，切实提升打早、灭小能力；②是否建立健全微型消防站，配备专兼职人员以及消防基本器材装备，多产权单位和多使用单位的综合体、多业态场所，是否结合实际建立区域性消防管理和应急处置联动组织；③是否针对本单位火灾风险，制定灭火和应急疏散预案，每年至少组织一次综合消防演练；④是否与属地消防站建立熟悉调研、联勤联动机制，提高扑救初期火灾能力。

七是“查动火”。紧紧围绕“动火作业‘全过程’管理”，重点检查5个方面：①是否具有动火审批报备手续和施工作业人员相应资质，作业前施工单位提出申请、产权和使用单位审查踏勘，逐级审批，在“企安安”报备后方可在规定区域、时间动火作业；②是否落实安全管控措施，产权单位、使用单位、施工单位是否开展巡查检查，落实现场看护、清理周边可燃物、配置灭火器材等措施，做到“超过审批范围期限不动火、不采取防范措施不动火、监护人员不在场不动火”，杜绝公众聚集场所“边营业、边施工”；③是否做好应急处置准备，应确保建筑消防设施器材完整好用，针对性制定施工期间灭火和应急疏散预案，并组织施工单位开展演练；④是否清理作业现场，动火作业后，施工单位要及时清理动火作业现场，消除残留火花，产权单位、使用单位、施工单位对现场联合确认；⑤是否做到作业内容是否与“动火报备”系统线上报备一致，对于报备次数、检查次数，与施工规模、工艺流程等严重不符，少报漏报、规避监管的情况，要进行重点核查。

八是“查维保”。紧紧围绕“自动消防设施完好率、维保合同签订率、消防设施检测率、消防控制室人员持证上岗率”，重点检查4个方面：①社会单位、物业企业，是否按标准要求聘请第三方消防设施检测、维保机构按照规定对消防设施开展检测、维保，并针对故障、缺损的立即组织维修、更换，确保完好有效；②消防中控室人员是否双人规范持证上岗、是否规范记录值班值守和巡查情况、是否熟练掌握消防设施和应急处置程序；③大于24米在施高层建筑是否按规范设置临时消防设施，并保持完好有效；④维保、检测机构是否合法合规、签订合同，按照国家标准、行业标准维保、检测建筑消防设施，并在其维保消防设施所在建筑醒目位置公示消防技术服务信息。

九是“查电动自行车”。紧紧围绕“电动自行车安全隐患全链条整治工作”，重点检查4个方面：①督促压实物业服务企业、房屋中介服务机构、出租房屋房主主体责任，是否建立并落实电动自行车使用安全管理制度，开展常态化巡查检查和宣传提示，及时发现、劝阻和制止不安全停放充电行为；②是否对居住的外卖快递从业人员摸排建档，落实针对性管理和提示；③严格事故全链条溯源追责，对每起电动自行车火灾事故开展延伸调查，查清事故责任和涉事车辆电池信息，采取新闻发布、媒体曝光等多种手段，“点名道姓”公布品牌、型号信息，抄告相关部门联合惩戒；④积极推进电动车棚、电梯智能阻止系统、充电设施建设，加强消防安全技术的服务指导，对于在火灾事故调查或日常监督检查中，发现的制假售假行为，要及时抄告市场监管和公安部门。

集中整治结束后，重点开展“三项工作”：①各检查组要向各高层建筑消防安全责任人、管理人当面反馈，不在现场的要书面反馈；②对存在突出问题的有关单位逐一实施约谈和处罚措施，并实施挂牌督办；③以街道乡镇辖区为单位，形成高层建筑消防安全集中整治清单（含基础信息、隐患清单、约谈处罚、难点问题、整改措施），为下一步推广试点、全面规范提供基础支撑。

（二）抓试点、促规范（与第一环节同步开展）。

4.打造试点。以绿地商圈为试点，扎实推进高层建筑消防安全“七化”建设。①消防主体责任“网格化”。督促各高层建筑建立健全消防工作机构，明确消防安全责任人、管理人以及各层级、各岗位消防安全责任人和责任范围，各产权单位、委托管理单位以及各经营主体、使用单位应签订消防安全责任分工协议，依法明确各自应承担的消防安全责任，确定消防安全责任人、管理人，并在醒目位置公示。②消防设施建设“标准化”。督促各高层建筑确保消防设施和器材完整好用，本着实用、醒目、美观的原则，对室内外消火栓、应急照明、防火卷帘、水泵接合器、消防电梯等消防设施全面实施标识化管理，消防车道未完成划线标识或标识不清晰的高层建筑，尽快完成划线，确保消防救援场地畅通。③消防中控维保“规范化”。督促各高层建筑紧紧抓好中控人员、维保人员、物业人员、微型消防站队员“四支队伍”建设，消防设施维保和检测机要严格按照相关标准检测和维护保养消防设施，对于检测、维保发现的问题第一时间整改；消防控制室要确保24小时双人值班，确保高层建筑消防安全有人抓、有人管、有人干，坚决杜绝中控维保机构“有名无实”。④消防巡查检查“常态化”。督促各高层建筑严格落实消防安全主体责任，依托中控人员、维保人员、物业人员、微型消防站队员“四支队伍”建设，围绕重点场所、重点部位常态开展消防安全巡查检查，确保巡检人员、重要点位、消除隐患、宣传提示“四个到位”，特别是要针对堵塞“两个通道”、电动自行车进楼入户等习惯性违法行为，建立标识提示、发现上报、协调挪移、依法查处等工作机制；⑤消防宣传培训“全员化”。督促各高层建筑物业管理部门和有关社会单位每年至少开展一次全员消防安全培训和一次消防应急疏散演练，利用图文、音视频媒体开展消防安全宣传，重点提示场所火灾危险性、安全疏散路线、灭火器材位置和使用方法等内容；在醒目位置设置消防安全宣传栏，提示安全用火、用电、用气及电动自行车存放、充电等常识；通过开展“出真水、灭真火”，在高层建筑内培养一批“准消防员”，同时要抓好重点时段、重点领域、重点人员消防宣传培训工作。⑥消防隐患整改“闭环化”。督促各高层建筑围绕火源管理、电源管理、易燃可燃保温材料和装饰装修、安全疏散条件、防火分隔、消防设施设备、管理责任落实、初期火灾处置、燃气领域等方面，定期开展消防安全自查，对自查中发现的隐患问题和违法行为，建立消防安全隐患台账清单，采取切实可行的措施及时整改，实行闭环管理，确保责任、措施、资金、期限和应急预案落实到位。对一时整改不了的隐患问题，及时上报行管部门及区消防救援支队。⑦消防应急处置“联动化”。督促各消防中控室、微型消防站配齐基本消防装备，推行突发情况快确认、快调集、快启动、快疏散“四快”应急处置规程，并引导多产权建筑建立区域性“消防联盟”组织，属地良乡消防救援站靠前一步，制作全面性、针对性和实效性强的灭火预案，并与绿地商圈消防中控室、区域性消防联动组织建立“防消联勤”长效机制，确保遇到火情多点响应，做到打早、打小、打了。

（三）抓推广、保稳定。

5.试点推广。①在绿地商圈召开“高层建筑消防安全‘七化建设’试点现场会及推进会”，现场汇报观摩高层建筑消防安全“七化建设”成果；②在打造“绿地试点”基础上，坚持“全面推广、全面规范、全面提升”，全区高层建筑推行消防安全“七化建设”；③形成“三台账一报告”。“三台账”：高层建筑基础信息、“七化建设”、存在突出问题分析和改进措施，“一报告”向区政府报告全区高层建筑消防安全现状和“七化建设”情况。

6.总结巩固。①组织对全区高层建筑消防安全“七化建设”情况进行验收总结、表彰先进；②在前期开展集中整治和打造试点经验基础上，积极引入新技术手段，研发高层建筑消防安全“全数据”系统，大力实施“一高层、一户籍、一专档”，建立数据及时报备、实时更新完善长效机制，确保随用随调、底数清楚，切实为服务全区发展、维护安居乐业奠定坚实基础。

五、责任分工

各行业部门和各乡镇街道要按照“三管三必须”和“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”和“一件事全链条”原则，积极主动梳理本行业本领域本区域高层建筑整治工作。区消防救援支队充分发挥国家队、主力军作用，依托区防火委平台，坚持“防消一体化、防灭两手抓”，在开展高层建筑消防安全专项整治基础上，成立灭火救援专家组和应急处置专业队，开展大调研、大演练，坚持“一场所、一调研、一预案”，科学制定灭火救援预案，针对每个高层场所拉动属地消防救援站开展实战演练，确保高层建筑专项整治底数清情况明、关键时刻冲得上打的赢，坚决守住火灾防控“最后一道防线”；市规自委房山分局、区住房和城乡建设委负责把牢在建高层建筑疏散通道、安全出口和消防通道的消防设计审查、消防验收和备案抽查关口，以及依法查处审查和验收环节的违法违规行为；区住房和城乡建设委负责督促、指导物业服务企业，开展高层建筑管理区域内场所排查整治，强化宣传教育引导；在推进老旧小区改造中，引导居民自行拆除设置的铁栅栏等障碍物或设置逃生口；区教育委负责督促高层建筑内学科类培训机构开展消防隐患排查整治和消防标准化建设；区商务局负责督促大型商业综合体、多产权、多业主商（市）场，商贸服务业、旧货流通等经营主体开展排查整治；区文化和旅游局负责督促涉高层建筑文艺演出场所、歌舞娱乐场所、图书馆、文化馆（站）、互联网上网服务场所、剧本娱乐经营场所等文化单位和文化市场经营单位场所开展排查整治；区卫生健康委督促涉高层建筑医疗卫生机构、医养结合机构及托育机构等场所开展排查整治；区住房和城乡建设委、区国动办、区消防救援支队联合对高层建筑地下空间开展消防安全隐患排查整治；房山公安分局、区交通支队、区消防救援支队、区城市管理委、区园林绿化局等部门深化联合执法查处机制，督促高层建筑管理单位全面清理影响消防车通行和灭火救援的绿化、市政设施、停车位、广告牌等障碍物，依法查处占用、堵塞消防车道、消防救援登高场地违法行为；房山公安分局、区城市管理委、区消防救援支队、区生态环境局依法组织对“九小场所”餐饮厨房燃气泄漏报警装置、灶台灭火系统和配备灭火设施器材等开展隐患排查；区市场监管局依法对生产、流通领域的燃气具及附件产品开展执法检查；区住房和城乡建设委、房山公安分局、区应急管理局、区消防救援支队开展联合检查，进一步规范高层建筑应用“企安安”线上报备，督促依法依规动火审批，对违法违规施工动火作业实施“五停工、两拘留”措施；区住房和城乡建设委、房山公安分局、区消防救援支队、区应急管理局联合落实火灾事故“速查速办、严查严办”要求，对每起高层建筑火灾事故查明原因，并重点就消防安全管理、建筑防火、消防设施设备完好运行、“两个通道”、应急处置力量和培训演练以及技术服务等延伸调查，依法追究火灾事故责任单位和相关人员责任。

六、工作要求

（一）扛起责任，强化组织领导。各行业系统和街道乡镇要把高层建筑消防安全专项整治及“七化建设”作为服务灾后重建和推进治本攻坚行动的重要方面，分行业、分系统、分辖区建立健全专项整治领导小组或工作专班，并结合行管实际、对照责任分工、按照环节时限、抓好工作落实，确保专项整治取得实效。

（二）统筹牵动，强化指挥调度。各行业系统和街道乡镇要专门研究部署高层建筑消防安全专项整治，区防火委统筹建立“每天一通报、每周一调度、每月一小结”工作机制，并组织各行管部门把每周五确定为“联合检查日”，通过现场检查督导，解决电动车“进楼入户”、占用“两个通道”、“接诉即办”工单高频等突出问题，对工作滞后、隐患整改不力和发生突出火灾的及时调度。

（三）丰富形式，强化消防宣传。各行业部门、乡镇街道要结合实际，利用媒体和高层建筑宣传媒介，广泛宣传高层建筑消防安全知识和火灾案例；要主动就近对接消防救援站点，持续对高层建筑所属职员，微型消防站、志愿服务队等自防自救力量队员等全体员工，广泛开展“一警六员”消防基本技能实操实训和考核工作，切实通过“出真水、灭真火”，培养一批消防安全明白人。

（四）反馈成效，强化信息报送。各行管部门、各乡镇街道要明确专人负责信息收集和上报，《实施方案》印发后及时报送本行业、本领域、本属地高层建筑整治计划；每周五报送周工作情况（模板见附件2），报送材料统一报送至区防火委邮箱，区防火委每周编发简报专刊通报情况、反映动态。

附件1

XXX  （部门）工作联络名单表

| 人员分类 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 |  |  |  |  |
| 科室负责人 |  |  |  |  |
| 联络员 |  |  |  |  |

附件2

XXX部门、XXX 乡镇街道周工作情况

一、方案或通知制定、部署情况

二、领导带队检查情况

三、执法检查情况

四、宣传培训情况

五、突出隐患整改情况