附件2

北京市延庆区百泉街道办事处

关于《百泉街道施工工地扬尘治理工作方案

（征求意见稿）》的起草说明

1. 编制思路和宗旨

为深入贯彻落实《全面推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战2025年行动计划》和《北京市延庆区施工工地扬尘治理专项行动工作方案》要求，做好本辖区施工项目扬尘管控，特制定本方案。

1. 制定文件的必要性

施工扬尘是区域空气质量恶化的主要源头之一，直接影响居民健康和生活质量，为抓好“0.1微克”攻坚行动落实，切实打好蓝天保卫战，提升辖区人居环境，特制定本方案。

1. 文件的主要内容和重点说明

方案概括为三大部分。

（一）管理措施

本方案对辖区工地的管理措施概况为六项：一是完善工地“一本账”，动态更新施工项目台账，统一进行备案管理。二是施工方案“提前审”，对工地提交的施工组织设计方案等进行提前审核。三是开工作业“先自查”，项目开工前街道召开项目开工前协调会，督促指导项目负责人签订承诺书。四是施工过程“严管控”，加大对工地的巡查监管力度。五是违规行为“重处罚”，保持对各类违法行为的高压执法态势，依法依规严肃处理。六是总结提升“常回顾”，定期对工地管理工作进行梳理总结，不断完善工地管理机制。

（二）工作制度

本方案共包含的工作制度概括为三项：一是检查工作制度，每半月更新工地台账，每日视频巡查，每月全覆盖现场检查，将各类施工工地扬尘治理要求纳入网格化管理，问题整改率纳入考核。二是联席会议制度，定期召开街道、行业主管部门、施工单位联席会议，通报问题、协调解决难点，强化协同治理。三是居民沟通机制，施工前需公示施工信息，施工中定期收集居民意见并反馈整改情况，促进共建共治。

（三）管理标准

本方案参照区住建委发布的房屋建筑及市政基础设施类工程绿色施工相关要求，将工地日常绿色管理标准概括为：土方作业“八个必须”，渣土运输车辆“四个杜绝”，施工现场落实“六个百分百”，空气重污染预警“三明确”。