附件1

海淀区重大投资项目规划谋划工作管理细则（2025年修订版）

（征求意见稿）

- 第一章  总 则

第一条  目的

为加强和规范全区重大投资项目谋划管理，加大重大投资项目谋划储备和接续实施，提高项目前期谋划工作质量和投资效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《政府投资条例》《北京市优化市政府投资项目决策审批改革方案》《北京市重大投资项目储备管理办法》《北京市重大投资项目前期工作经费管理办法》《海淀区政府投资管理办法》等，结合区域实际，制定本细则。

第二条  适用范围

（一）本细则所称重大投资项目，是指符合首都城市战略定位和功能布局，符合高质量发展要求，对经济社会发展具有关键性、基础性、战略性作用的社会投资项目，以及使用政府性资金投资建设的项目。

（二）本细则所称重大投资项目谋划经费，是指各单位围绕国民经济社会发展规划纲要及专项建设规划、重点专项行动计划以及市区两级党委和政府重点工作的决策部署，规划谋划一批对本市及本区经济社会发展有重大影响的关键领域、重点区域的重大投资项目而发生的专项保障经费。

（三）原则上，谋划生成的非基础设施项目总投资应在5000万元以上、基础设施项目总投资应在2亿元以上，且不得为市委市政府已明确需实施的项目，不得为打包项目。对于引领高质量发展方向、解决人民群众切实需求的项目，其总投资可适当放宽。

第三条  谋划原则

（一）以首都发展为统领。高质量落实北京城市总体规划（2016年-2035年）、海淀分区规划及控制性详细规划、“十四五”规划，衔接“十五五”规划，为首都“四个中心”功能更好实现提供海淀支撑，提高“四个服务”水平。

（二）突出前瞻布局。把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，支撑“十五五”规划目标实现，提前谋划对经济社会长远发展具有重大支撑的项目，积极拓展新的增长点、增长极。

（三）突出民生导向。坚持以人民为中心，聚焦“七有”“五性”需求，分阶段、系统性储备并实施一批项目，切实解决好群众身边的操心事、烦心事、揪心事。

（四）突出社会投资。坚持激发投资活力和内生动力，积极吸引各类社会主体参与首都经济社会发展和城市建设，招引和储备一批重大社会投资项目。

第四条 谋划重点领域

参照《北京市重大投资项目储备管理办法》要求，结合海淀区“十四五规划”重点发展方向，衔接“十五五”规划编制，锚定2035年远景目标，按照打造高颜值宜居宜业城区、高能级创新引领型城区、高质量发展典范城区和高品质民生幸福城区的目标要求，围绕科学城北区、科学城南区、“三山五园”片区3个重点区域，重点支持新型基础设施、战略新兴产业、传统基础设施、社会民生、现代服务业、城市更新等6个关键领域的重大投资项目开展。

- 第二章  重大投资项目谋划工作过程管理

第五条  提出谋划意向

（一）工作机制牵头单位根据区委区政府工作部署及年度投资项目运行整体情况，分批次发起重大投资项目谋划项目征集。

（二）工作机制成员单位根据谋划重点领域，结合自身业务职能，通过走访调查、座谈研讨等形式，确定项目谋划意向。

第六条  申请谋划支持资金

（一）有项目谋划意向的成员单位，编制完成资金申请报告，报送工作机制牵头单位。

（二）根据项目的投资总额、所属领域，分档制定项目谋划经费预算标准。

项目谋划经费预算编制限额（单位：万元）

| 项目总投资 | 5000万-2亿 | 2亿-5亿 | 5亿-10亿 | 10亿-15亿 | 15亿-20亿 | 20亿-25亿 | 25亿-30亿 | 30亿以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非基础设施投资 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 基础设施投资 |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |

（三）重大投资项目谋划经费使用范围包括：国家重大项目争取、项目策划、招商引资、规划布局论证、产业发展研究、可行性论证分析等相关的研究、咨询、专家论证、会务组织等费用，以及项目策划形成过程中的其他费用。有关费用开支标准按财政管理有关规定执行。

第七条 论证联审会议组织联审

（一）重大谋划项目论证联审会议，根据申请单位重大投资项目谋划资金申请报告，对谋划项目可行性进行联审。

（二）当全区谋划项目经费总额超出年度预算时，重大谋划项目论证联审会议将根据项目建设意义、内容等确定经费支持优先级。

第八条  形成谋划项目清单（审议稿）

工作机制牵头单位将重大谋划项目论证联审会议审议通过的谋划项目汇总整理，形成阶段性谋划项目清单（审议稿）。

第九条  形成谋划项目清单

海淀区重大投资项目谋划工作调度会对谋划项目清单（审议稿）予以审议。审议通过后，形成谋划项目清单。

工作机制牵头单位对过审项目，依申请启动经费拨付。

第十条  开展项目谋划

为确保谋划项目切实可行，申请单位可委托专业机构针对项目设想进行规划布局论证、产业发展研究、可行性论证分析等相关研究、咨询，论证成果可作为谋划成果报告支撑材料同步提交报审。

第十一条  开展中期检查

为保证谋划项目质量及规范谋划资金使用，启动资金拨付后，视实际工作情况，工作机制牵头单位将启动项目中期检查工作，重点检查谋划项目工作进展情况、既有取得成果情况、合同及费用支出情况、项目存在问题及下一步工作计划。

第十二条  形成谋划成果

（一）资金使用部门在前期工作基础上最终谋划成型，编制谋划成果报告。谋划成果报告应包含以下重点内容：

1.项目建设的必要性。对项目建设是否符合区域经济社会发展需要；项目建设的意义、作用；预计产生的社会效果等进行初步分析、判断。

2.项目建设依据。涵盖项目建设依据的法律法规及相关政策、行业规章制度、以及项目相关的决策性文件等。

3.项目选址意向。对项目建设地点、规划情况、土地状况、市政状况、项目建设对周边可能产生的影响进行论述。

4.项目建设内容及规模。说明项目建设内容、规模标准、建设布局、功能设置、配套设施、管理运行、建设方式及责任主体。

5.资金需求及来源。说明项目建设所需的资金做出匡算，并提出资金来源渠道。

6.建设时间安排。对项目建设开工时间、竣工时间提出计划。

第十三条  谋划项目成果在申请单位内初审

项目谋划成果报告形成后，应在申请单位内进行初审，同时完成经费结算申请报告编写。

第十四条  重大谋划项目论证联审会议做成果审议

重大谋划项目论证联审会议对项目谋划成果从项目功能定位、规划选址、用地规模、供地方式、设计方案、建设标准、投资估算、运营成本等方面进行联合审议。

项目审议通过后，工作机制牵头单位根据经费结算申请报告，完成经费尾款拨付，将项目纳入当年储备项目库。并按需将相关成果报呈召集人。

重大投资项目谋划工作结束。谋划生成的具体项目进入前期推进阶段。对本单位牵头领域内项目，重大投资项目谋划单位要切实履行主体责任，加快开展项目前期推进工作。

- 第三章  经费管理

第十五条  管理原则

重大投资项目谋划经费要专款专用。经费按照确定的用途使用，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用前期谋划经费。原则上，重大投资项目谋划经费不能用于部门日常运行经费。

第十六条  经费计划管理

重大投资项目谋划经费中应设置占比不超过15%额度作为统筹资金，由区发改委负责管理使用，用于谋划工作方案制定、组织评审、统筹协调、政策宣贯等事项。

第十七条  规范经费使用

资金使用部门要严格规范重大投资项目谋划经费使用，对本单位经费使用情况实行有效监管。加强经费廉政风险防范，明确风险管理流程和要点，梳理主要风险点及防范措施，加强内部监察和外部审查，提高经费工作制度化、规范化管理水平。

第十八条  经费支付管理

资金申请报告经联合审议通过后，由工作机制牵头单位支付启动经费，开展项目谋划工作；中期检查通过后，由工作机制牵头单位支出中期费用；谋划成果报告经联合审议通过后，申请单位向工作机制牵头单位提交经费结算报告，工作机制牵头单位通过联合审议对经费结算报告经行审定，并按审定金额拨付剩余经费。具体资金拨付比例以市级资金下达要求为准。原则上，经费结算报告中经费总额不得超过资金申请批复金额。

如市级资金下达要求发生变化，具体支付进度、拨付比例等参照市级规定执行。

第十九条  经费收回及核销管理

由于国家宏观调控、产业政策调整或不可抗力等原因无法完成项目谋划工作的,或使用期限届满前无法支出的，可及时申请调整，有关经费处理按照市级资金管理办法规定执行。

第二十条  经费监督管理

（一）资金使用部门应主动配合审计、监督和检查工作，针对审计、监督和检查中发现下列问题,应根据《财政违法行为处罚处分条例》规定,收回重大投资项目谋划经费或扣回违规经费,取消下一年度重大投资项目谋划经费申报资格,违反有关法律法规的,依法进行处理。

1.谋划经费未专款专用,存在截留、挤占、挪用等情形的；

2.虚报假报谋划工作进度或有关证明材料,骗取或套取项目谋划经费的;

3.限期整改后仍未履行承诺,未按计划完成项目谋划并开展推进的。

（二）谋划经费下达后，必须严格执行，不得随意更改项目谋划的目标要求与内容。对确需调整项目谋划内容的，需提交调整报告，经重大谋划项目论证联审会议审议通过后方可调整；对发生权属变更、资金使用部门变更等重大变更或由于资金使用部门自身原因导致项目无法转化的情况，资金使用部门应主动出具书面情况报告。

- 第四章  附  则

第二十一条

社会投资主体、区属国企、事业单位等参照专班成员单位申请事宜执行。

第二十二条

本办法由发展改革委负责解释，自印发之日起执行。

附件：	1.重大投资项目谋划资金申请报告（模板）

2.谋划经费使用承诺书（模板）

3.谋划成果报告（模板）

4.经费结算申请报告（模板）

5.月度工作进展情况报告（模板）

附件1-1

重大投资项目谋划资金申请报告（模板）

一、谋划依据

开展该项目谋划工作的依据、市级、区级政府相关指示精神，行业、区域发展要求等。

二、谋划方向

拟定项目谋划方向、方案设想、功能设置、选址区域、配套设施需求。

三、谋划工作计划及安排

明确谋划责任主体、工作目标、工作内容、进度安排、完成时限等。

四、资金需求及安排

分类目测算拟申请谋划经费数额及支出使用计划等。

附件1-2

XXXX项目

谋划经费使用承诺书

本单位已充分了解海淀区重大投资项目工作方案及管理细则相关内容，并做出如下承诺：

一、该项目申请海淀区重大投资项目谋划经费支持，不存在下列情况：

（一）谋划内容为区委区政府领导已明确反对或叫停；

（二）谋划事项存在法律纠纷、产权争议；

（三）已同时通过其它途径申请或申请到谋划专项资金支持；

二、本单位将规范谋划经费使用，严格遵守淀区重大投资项目工作方案及管理细则中经费管理相关要求，自愿配合相关审计、督查工作并承担相关责任。

单位 （加盖公章）

日期

附件1-3

谋划成果报告（模板）

一、项目建设的必要性

对项目建设是否符合区域经济社会发展需要；项目建设的意义、作用；预计产生的社会效果等进行初步分析、判断。

二、项目建设依据

涵盖项目建设依据的法律法规及相关政策、行业规章制度、以及项目相关的决策性文件等。

三、项目建设条件

对项目建设地点、规划情况、土地状况、市政状况、项目建设对周边可能产生的影响进行调研。

四、项目建设内容

对项目规模标准、建设规范、建设布局、功能设置、配套设施、管理运行、建设方式及实施主体提出建议。

五、资金需求及安排

对项目建设所需的资金做出初步估算，并就资金来源渠道提出建议。

六、建设时间安排

对项目建设开工时间、竣工时间提出计划。

附件：（可补充但不限于设计方案、规划布局论证研究、投资效益分析、可行性初步论证成果等论证性材料）

附件1-4

经费结算申请报告（模板）

一、主要工作内容

主要说明本部门谋划工作过程及成果交付情况。

二、主要成果

主要说明形成谋划项目的类型、选址、标准、规模、投资总额等。

三、项目预算及执行情况

（一）预算批复情况

（二）经费支出情况及分析说明

（三）经费结余情况

（四）其他说明

四、项目预算及执行情况

待拨付尾款金额及时限

经费支出结算表                        单位：元

| 序号 | 科目 | 实际支出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳务费 |  |  |
| 2 | 差旅费 |  |  |
| 3 | 专家咨询费 |  |  |
| 4 | 出版印刷费 |  |  |
| 5 | 会议费 |  |  |
| 6 | 管理费 |  |  |
| 7 | 其他费用 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

附件1-5

月度工作进展情况报告（模板）

一、本月完成工作内容

详细描述本月工作开展的方法、途径，主要完成的工作内容及进度。

二、经费使用情况

详细说明谋划经费使用的情况，列示经费支出明细及剩余经费金额。

三、存在问题及解决措施

详细说明工作进展中遇到的问题、困难及拟解决措施，按重要程度排序。

四、下一步工作安排

详细说明下一步的工作计划，包括需完成的工作内容、进度安排及经费支出计划。

五、其他相关情况

说明上述内容未提及的相关事项。