附件2

关于《海淀区重大投资项目规划谋划工作管理细则（2025年修订版）（征求意见稿）》的起草说明

# 一、目的意义

为加强和规范全区重大投资项目谋划管理，加大重大投资项目谋划储备和接续实施，提高项目前期谋划工作质量和投资效益，结合区域实际，特制定本细则。

# 二、政策依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府投资条例》、《北京市优化市政府投资项目决策审批改革方案》、《北京市重大投资项目储备管理办法》、《北京市重大投资项目前期工作经费管理办法》、《海淀区政府投资管理办法》。

# 三、起草过程

为贯彻落实市委市政府加强固定资产投资项目储备的统一部署，不断强化重大投资项目主动挖潜谋划力度，2021年起北京市发展改革委每年安排市政府固定资产投资年度计划的一部分经费作为重大投资项目规划谋划专项资金，用于支持各区及重点领域重大项目规划谋划。

为规范使用该支持经费，确保谋划经费切实用到对本区经济社会发展有重大影响的关键领域、重点区域的重大投资项目上，经区政府审签，由区发改委牵头出台了《海淀区重大投资项目规划谋划工作管理细则》（海发改文〔2022〕61号）。

结合市级工作要求以及近3年工作中发现的问题，为进一步提升谋划工作的前瞻性、资金支持的针对性、资金使用的合规性等，现拟对《海淀区重大投资项目规划谋划工作管理细则》进行修订。经征求区住建委、规自分局、区审计局、区司法局及我委法务意见后，形成《海淀区重大投资项目规划谋划工作管理细则（2025年修订版）（征求意见稿）》。

# 四、主要内容

《海淀区重大投资项目规划谋划工作管理细则（2025年修订版）》从适用范围、谋划原则、重点领域等方面对需拟申请本资金的谋划项目提出要求。由主管区领导任工作机制召集人，区发改委负责项目整体统筹管理工作，相关区属部门、街镇及企业负责具体谋划工作。启动本年度重大谋划项目申报工作后，各相关单位提出谋划意向和资金申请，通过联审会议单位（区发改委、区住建委、规自分局、区审计局）和外部专家联审形成年度谋划项目意向清单，提交工作机制召集人审议，召集人审议通过后，根据谋划项目预计产生投资的金额，分档给与相应支持，启动首批经费拨付；中期检查通过后，由工作机制牵头单位支出中期费用；谋划成果报告经联合审议通过后，申请单位向工作机制牵头单位提交经费结算报告，工作机制牵头单位通过联合审议对经费结算报告经行审定，并按审定金额拨付剩余经费。具体资金拨付比例以市级资金下达要求为准。谋划项目成果须纳入北京市重大投资项目储备库。