- 附件：

平谷区产业项目“专事专议”制度（试行）

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为持续优化营商环境，提高政务服务水平，落实区域产业定位，丰富产业园区功能业态，促进产业升级和多业态融合发展，推动平谷区经济社会高质量发展，根据《关于建立北京市审批服务协调“专事专议”制度的通知》和《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》执行机制，制定本制度。

第二条 本制度适用于《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》管理措施除外事项中未明确的，符合平谷区产业发展规划，为提升城市品质、保障城市运行、满足群众生活服务需要，构建高精尖经济结构，涉及新产业、新业态、新商业模式、混合业态发展或产业升级，在准入过程中出现新情况、新问题，需要进一步改革创新、多部门协同研究推进的新增产业项目。

第三条 现有协调机制能够有效推进的项目，不纳入“专事专议”范围。

第二章 工作机制

第四条 对纳入“专事专议”范围项目建立“项目收集-部门研判-审议决策-组织实施-跟踪督促”工作服务机制，由区发展改革委统筹协调，结合项目具体情况组建咨询服务工作组，综合考虑区域功能定位、产业发展、人口调控等因素对项目进行论证，多部门协同研究提出办理建议。

第五条 “专事专议”项目通过区政府会议形式作出决策，审议通过后按照要求组织实施。

第六条 参照平谷区各部门职责分工，具体工作流程如下：

（一）项目收集。各属地（乡镇街道及园区管委）根据适用范围研究提出纳入“专事专议”范围建议项目（附件1），系统梳理项目基本情况后提交区发展改革委，项目情况应主要包括项目来源、基本情况、需要改革创新解决的重点难点问题等内容。

（二）部门研判。区发展改革委牵头组建咨询服务工作组,组织区科技和信息化局、区人力社保局、市规划自然资源委平谷分局、区生态环境局、区水务局、区应急局、区市场监管局、区投资促进服务中心、属地等部门召开咨询服务会，通过征求市级主管部门意见、企业座谈、实地踏勘、借鉴外省市区经验等多种方式开展项目研究分析，共同研究办理意见和办理路径，论证通过后提出办理建议（附件2）。

（三）审议决策。项目属地提请区政府审议。结合办理建议形成议题材料，充分征求相关部门意见，经分管区领导同意后，报送区政府会议审议。

（四）组织实施。经区政府会议审议通过的“专事专议”项目，由项目属地牵头推进项目手续办理，各审批部门配合办理。对不宜纳入“专事专议”范围以及审议未通过的项目，由项目属地向企业做好沟通反馈工作。

（五）跟踪督促。各相关部门要加强与区发展改革委沟通，及时反馈纳入“专事专议”范围的项目办理进展情况，项目完成后由项目属地及时向区发展改革委报备。区发展改革委要加强“专事专议”制度的过程管理，全程跟踪进展情况，督促推进。

第三章 保障措施

第七条 各有关单位要高度重视“专事专议”制度工作，将其作为优化营商环境，解决企业项目落地难的重要举措，围绕重点产业发展、优质项目效能等方面精心组织筛选，为企业做好精准服务。

第八条 区发展改革委统筹推进“专事专议”制度工作，充分了解企业需求，建立健全项目管理机制，全程跟踪、督办项目办理情况。各属地负责项目的组织实施，根据项目协调推进方案推动落实，研究解决重点难点问题。各相关部门要积极配合，抓好本部门职责范围内相关工作落实。

第九条 各有关单位及时总结项目办理情况，提炼改革措施和经验做法，固化改革成果，特别是改革过程中实施的简化优化审批服务机制、规则、流程等措施。

第四章 附则

第十条 本制度自印发之日起施行，《平谷区产业项目“专事专议”制度（试行）》（京平政办发[2024]9号）同时废止，有效期为2年。

附件1

“专事专议”项目申报表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |
| 企业注册地址 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 法人代表 |  |
| 单位性质 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 二、项目基本情况 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 行业类型 |  |  |  |
| 项目类型 | 自有厂房 租赁厂房 新建厂房 |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |
| 项目建设主要内容 |  |  |  |
| 项目主要产品 |  |  |  |
| 拟开工时间 |  | 拟竣工时间 |  |
| 总投资（万元） |  |  |  |
| 固定资产投资（万元） |  | 固定资产投资强度（万元/平方米） |  |
| 年产值（万元） |  | 年地均产值（万元/平方米） |  |
| 年税收（万元） |  | 年地均税收（万元/平方米） |  |
| 就业人数 |  | 本地劳动力比例 |  |
| 三、项目能耗水耗情况 |  |  |  |
| 预计年能源消耗总量 （吨标准煤/年） |  | 其中年用电量 |  |
| 预计年用水量 |  |  |  |
| 节水节能情况 |  |  |  |
| 四、项目环保情况 |  |  |  |
| 生产工艺及流程 |  |  |  |
| 废弃物排放种类及排放量 |  |  |  |
| 拟采取的污染防治措施 |  |  |  |
| 五、其他情况（创新能力、成长性、完善功能等） |  |  |  |
| 我单位填报的内容及指标真实有效，若不能达到承诺内容，自愿退出，退出条件为：土地补偿费用以出让价格为基准，按照使用年限逐年递减。地上物补偿费用以区政府指定部门委托的第三方评估价格为准。 公司法人代表签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附件 2

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 建设内容及规模 |  |
| 办理意见 | 纳入“专事专议”范围上报区政府审议： 同意¨ 不同意 ¨ 具体建议： 建议单位： 审核人签字： |

“专事专议”项目部门办理意见