密云水库防灾减灾及蓄水能力提升项目

农宅腾退安置实施方案起草说明

一、实施方案编制背景
为全面贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记给建设和守护密云水库乡亲们的重要回信精神，保障首都政治安全生态安全防汛安全，全面提升区域防灾减灾能力，提高密云水库防洪库容和拦蓄洪峰能力，减免下游流域京津冀地区洪水灾害，落实北京城市总体规划和密云水库流域水生态保护与发展规划重点任务，结合本项目实际情况，经征求相关部门意见后，制定本方案。
二、实施方案编制过程

密云水库生态保护与发展中心组织相关部门、专家等多次召开本项目腾退安置实施方案讨论会，研究确定工作流程、补偿依据等相关内容，并报请区政府专题会研究确定。
三、实施方案有哪些内容
《实施方案》包括工作任务，工作原则，组织机构，相关部门职责，腾退补偿工作流程，剩余补偿款支付流程，工作要求七部分内容，以及两个附件。
（一）工作任务
根据《密云水库防灾减灾及蓄水能力提升项目》，推进水库防洪调蓄水位达到设计标准，对密云水库一级保护区内大沽高程160米及以下涉及的农宅进行腾退补偿、拆除地上物完成交地工作。
（二）工作原则
本项目在腾退过程中要坚持党建引领，维护公平正义，严格执行统一标准，规范操作流程，确保腾退工作顺利实施。
（三）组织机构
建立部门联席会议制度，密云水库生态保护与发展中心为牵头单位，相关单位为成员单位，联席会议办公室设立在密云水库生态中心，共同商议解决在工作中遇到的重大问题，确保按时圆满完成本项目腾退安置工作任务。
（四）相关部门职责
本《实施方案》共明确密云水库生态保护与发展中心为牵头单位，区水务局、区发改委、区财政局、规自分局、区住建委、区农业农村局、区司法局、区审计局、公安分局、区档案馆、区人社局、区教委、区民政局、区信访办、区城指中心、各属地镇政府等镇街单位职责。
（五）腾退补偿工作流程
腾退补偿工作流程共有11步，一是召开启动会，二是各服务公司招标工作，三是入户调查清登，四是编制本项目实施方案，五是实施方案报区政府专题会审议并公开征求意见，六是向社会公开实施方案，七是宅基地认定及内业测算，八是签订协议及发放补偿，九是地上物拆除交地，十是资料整理和归档，十一是选房。
（六）剩余补偿款支付流程
为加快腾退速度、提高补偿效率，确定被腾退人剩余补偿费，简化优化剩余补偿费确定及支付流程，明确单笔补偿款数额在200万以下及200万（含）以上的拨付流程。
（七）工作要求
各相关部门和属地镇政府要高度重视、压实责任、严明纪律，确保腾退安置补偿等各个环节有序推进，如有违纪、违法行为，由纪检监察部门追究其责任，触犯刑法的移交司法机关追究刑事责任。
（八）相关附件
本项目《实施方案》共2个附件。
1.附件1为本项目宅基地认定办法，明确了宅基地认定的规则、内容、工作流程及认定办法。
2.附件2为本项目受2024年高水位运行影响宅基地腾退补偿安置方案，明确了腾退范围、腾退人、腾退面积、腾退补偿方式、结算方法、宅基地住宅房屋补偿安置方式以及历史原因形成的其他住宅房屋补偿安置方式。
             北京市密云区密云水库生态保护与发展中心

                         2025年11月11日

