北京城市副中心（通州区）

“十五五”时期水城共融发展规划

（征求意见稿）

通州区水务局

2026年5月

目  录

第一章 “十四五”时期水务发展成效	1

第二章 面临形势挑战及工作思想目标	7

第三章 提升水资源安全韧性保障	11

第四章 大幅提升防御洪涝水能力	14

第五章 持续改善城乡水环境质量	17

第六章 擦亮水文化提升城市魅力	18

第七章 发展水经济赋能城市活力	21

第八章 打造水生活提升宜居品质	25

第九章 多元协同，健全体制机制	27

前  言

“十五五”时期是北京落实首都城市战略定位、建设国际一流的和谐宜居之都的攻坚时期，也是《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016年-2035年）》（以下简称“城市副中心控规”）批复后的第二个五年，是城市副中心框架内涵深化、主导功能稳固提升、现代产业体系加快构建、区域高质量协同发展、城市品质全面跃升的重要时期。编制实施好“十五五”规划，对将城市副中心打造为中国式现代化进程中的城市发展样板具有奠基性作用，意义重大。

《北京城市副中心（通州区）“十五五”时期水城共融发展规划》（以下简称《规划》）落实城市副中心控规相关要求，协同高水平保护与高质量发展，《规划》坚持目标导向和问题导向，在全面总结“十四五”水务发展成效的基础上，系统研判当前水务发展面临的形势与存在的短板，紧扣城市副中心功能定位、发展目标及经济社会发展对水务工作提出的新要求，明确“十五五”水务发展总体目标及水务领域重点任务。

《规划》作为《北京城市副中心（通州区）国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》在水务领域的延伸和细化，是“十五五”期间水务建设与管理的指导性文件和行动纲领，对于加快建设水务基础设施体系、全面提高管理服务水平、促进城乡水务公共服务均等化具有重要意义。

第一章 “十四五”时期水务发展成效

积极落实市水务局和区委、区政府治水管水的决策部署，紧密围绕城市副中心建设对水务发展提出的要求，坚持以落实城市副中心控规为主线，以保障城市副中心水安全为重点，围绕“十四五”时期水务发展目标，积极推进水务事业各项工作取得显著成效。

一、城乡供水保障水平稳步提升

加快优化供水管网建设与自备井置换。完善城市副中心内供水管网建设，沿万盛南街敷设2.6公里供水干线，沿市政道路、小区、行政办公区等新建（改造）供水管线约53公里。完成龙旺庄、西马庄、京东驾校等小区和单位内自备井置换，通过“城带村”“镇带村”方式实现10个村庄集约化供水。

完善“多水源、多水路”水源保障格局。启动建设广渠路东延给水工程。北京城市副中心南水北调配套供水工程已取得可研批复。

有序实施农村地区饮水安全工程建设。实施完成9个乡镇256个村庄饮用水水质提升工程；完成219个村庄约3240公里供水管线敷设，补齐了农村供水基础设施短板，全面保障农村地区饮用水安全。

稳步推进供水规范化建设。编制完成《通州区美丽乡村建设农村供水水表安装实施计划及资金补贴方案》，印发并实施《通州区农村地区“一户一表”安装及计量收费工作的指导意见》。“十四五”期间共完成91%宅基地户表安装，总装表量约13万块。

二、城乡水环境质量持续改善

有序实施污水治理及加大再生水利用工作。印发并实施《通州区水环境系统治理提升实施意见》等。完成河东资源循环利用中心工程（一期），新增处理规模6万吨/日；开工建设减河北综合资源利用中心工程（一期），其配套污水干线工程已取得初设概算批复；改造城市副中心雨污水合流管线约5.2公里，并开工建设城市副中心雨污合流管网改造二期工程。完成漷县镇中心区污水处理厂提升改造工程（一期），启动台湖镇污水处理厂提标扩容工程，完成62座村级污水处理厂站建设。完成美丽乡村共268个村庄生活污水管线建设。逐步加大再生水资源化利用，拓展再生水输配范围，建成再生水管线共约222公里。全区再生水利用量稳步提高，由2021年的908万立方米提升到2025年的1720万立方米。

实施水系治理及生态修复。基本完成萧太后河（通州区界-京哈高速段）、通惠河（通朝区界-永通桥段）共约6.4公里河道的生态治理，同时加快推动萧太后河（东六环-凉水河段）、玉带河（梨园南街-萧太后河口段）治理方案前期；基本完成城北水网建设工程一期（翟减沟）、两河水网建设工程一期（减运沟）、城南水网建设工程（漷牛片区）共约130公里河道治理，两河水网建设工程二期、城南水网建设工程台马片区、于永片区共约229公里的河道治理正加快推进建设。

三、防御洪涝能力进一步增强

全力完善重点防洪工程建设。完成宋庄蓄滞洪区建设并投入使用；完成北运河综合治理工程；基本完成北运河城市副中心段堤防加固工程；配合推动温潮减河工程、潮白河综合治理与生态修复工程建设。

着力推进通州区排涝体系建设。翟减沟、减运沟（春明河）、通惠河（通朝区界-永通桥段）、萧太后河（通朝区界-京哈高速段）、城市副中心行政办公区镜河北段已基本建成，南大沟及萧太后河退水渠工程、萧太后河（东六环-凉水河）段、玉带河治理工程、小盐河治理工程正加快推进前期。城市副中心拓展区内规划的港沟河（凉水河-市界段）13.4公里河道已完成治理，城南水网建设工程（漷牛片区）基本完成。两河水网建设工程二期、城南水网建设工程台马片区、于永片区正加快推动建设。完成绿心蓄涝区建设，加快推动玉带河东支蓄涝区建设。持续开展水闸安全鉴定工作，“十四五”期间共完成137座规模以上水闸安全鉴定。

大力推进自然生态的海绵城市建设。编制并落实《北京城市副中心海绵城市建设实施方案（2019-2022年）》《北京城市副中心海绵城市建设实施方案（2023-2025年）》，全过程管控城市副中心内海绵城市建设项目，协调推进海绵型小区、海绵公园、海绵道路和防洪排涝等项目共计147项，建成区海绵城市达标比例为51.36%。

加快实施智慧水务建设，提升水务智能化管理水平。编制并实施《北京城市副中心智慧水务顶层设计》《通州智慧水务顶层规划》等，建成1个智慧水务驾驶舱、5大应用、1个数字底座，并从数据库层面整合9个信息化系统。

四、全区节水与超采区综合治理成效显著

实施用水总量强度双控。印发并实施《关于加强“十四五”时期通州区生产生活用水总量管控的实施意见》，大幅提升用水效率，有效控制用水总量。万元GDP生产生活用水量由2020年的17立方米下降到2025年的11.98立方米。

继续强化重点行业节水。大力推进农业、生活、工业、园林绿化、公共服务、建筑等领域节水，扎实推进节水型社会建设。建成6996亩农田高标准农田，有序推进约1万亩高标准农田改造提升；开展老旧小区节水器具改造，换装节水器具6.5万套；混凝土搅拌站实现污水100%循环使用；推进完成东郊森林公园、运潮减河公园、绿化服务中心实现“全计量”“全收费”；完成公共机构水平衡测试86家，积极推进《公共机构节水管理规范》等节水规范落实；共办理建筑施工节水设施方案审查、临时用水审批等共97件。

加强节水宣传。采用线上+线下模式积极开展《北京市节水条例》等节水宣传；将水法水规带进社区、走进社区，不断促进节水型社会建设。共出动宣传人员500余人，发放节水宣传材料3.4万余份等。普法受众人数超150万余人次。

加强超采区综合治理。印发并实施《北京市通州区地下水超采综合治理工作方案（2023年-2025年）》等；强化刚性约束、推进水源置换、严格取水许可审批等，实现通州区地下水平均埋深由2020年7.85米回升至2025年的5.20米，超采区面积由906平方公里减少至384平方公里，严重超采区全部清除。

五、水务改革逐步深化

强化河长履职尽责。以月督导模式推动整改水环境问题约2.3万处；编制历年治水重点任务清单并分解落实，明确考核重点并制定评分细则；推动“河长+检察长”协作机制落地，京冀津协同建立跨界河流联席联巡联防联控机制，形成治水合力。

强化水务监管。印发并实施《通州区机井再排查、再整治专项工作实施方案》《通州区区属水利工程维修养护项目管理制度》等；通过现场检查、“双随机一公开”等方式加强水务执法全过程监管；严格取水许可审批，形成取水全过程跟踪管理体系，完成取用水专项整治行动及整改提升、地下水管理专项排查整治任务，动态管理机井台账，封填（存）机井538眼。

落实最严格水资源管理。开展水资源保护与安全利用保障方案研究，制定地下水超采综合治理行动方案。依托全国取用水管理专项整治信息系统平台动态管理取水项目，督促整改取用水问题，实现“现场监管+非现场监管”双重监管模式。

强化水生态空间管控。完成全区主要河道管理范围和保护范围划定及钉桩工作；办理完成63项河道管理范围内建设项目工程建设方案审批，高效保障涉河工程的顺利开展。

深化水务改革。实现由城管执法部门集中行使水务部门行使的全部行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权；落实行业管理与执法有机衔接、一体化综合监管与京津冀联动；与天津、河北开展协作，凝聚防汛安全、水体保护、水生态治理等方面的跨区域跨部门的监管合力；优化水务营商环境，实现申请类政务服务事项“一网通办”“全程网办”，申报材料电子化，“最多跑一次”事项比例达100%；推进乡镇集中供水厂改革，将14座乡镇集中供水厂划转至区国资委。

六、与北三县涉水领域协同发展

供水互联互通。加快推动北三县供水工程建设。

潮白河协同治理。在市级生态环境、水务部门的统筹组织下，配合推进潮白河等重点跨界流域的联合执法。并加快推动潮白河综合治理与生态修复工程（通州段）建设。

实现北运河通航。完成甘棠船闸、榆林庄船闸、杨洼船闸三座船闸工程及儒林、和合驿两座临时码头及配套设施建设，加强水资源统筹调配，实现北运河通州全段、大运河京冀段通航。

建立联动机制，北运河流域水生态环境持续向好。与北运河管理处及河北省香河县水务局、天津市武清区水务局多部门联动，建立北京市北运河京津冀供水动态保障机制，对港沟河等河道进行生态补水，有效缓解沿线农业供水紧缺状况，惠及京津冀沿河3万余居民，北运河干支流水环境得到持续改善。

第二章 面临形势挑战及工作思想目标

一、面临形势

立足于落实北京水务四件大事，要求以更高站位、更高标准推动城市副中心高质量发展。在未来五年的通州水务建设过程中，更要深入贯彻落实习近平总书记对北京重要讲话精神，坚决落实党中央国务院对城市副中心控规的批复要求，抓实加快防汛避险救灾能力提升和灾后恢复重建、加快构建高品质滨水空间、加快推动城乡供排水均等化、深化“转观念、正行风、提质效”四件大事，全方位推动水务高质量发展，奋力开创通州治水兴水新局面。

聚焦于答好十三届市委针对城市副中心建设发展提出的“二十年之问”，要求加快打造中国式现代化进程中城市发展样板。通过水务建设，以经得起考验的防洪安全体系夯实千年城市根基；以安全可靠的供排水设施建设保障城市平稳有序运行；以高效便利的水务政务服务支撑经济发展展翅腾飞；以生态开放的活力水岸满足人民群众对美好生活的追求。

着眼于践行安全发展理念，要求坚决守牢城市副中心安全底线。2023年、2025年，华北地区遭遇了海河“23·7”流域性特大洪水、“25·7”区域性特大洪水，通州虽然因远离暴雨中心而没有遭受巨大的灾害损失，但也为通州的防洪安全敲响了警钟，习近平总书记在北京、河北考察灾后恢复重建工作时强调，要始终坚持以人民为中心，坚持系统观念，坚持求真务实、科学规划、合理布局，抓紧补短板、强弱项，加快完善防洪工程体系、应急管理体系，不断提升防灾减灾救灾能力。

二、存在问题

供水需求大，城乡供水均等化水平待加强。城市副中心范围内供水系统相对完善，其他区域仍处于较低水平，地下水开采利用较多，应进一步扩大公共供水管网覆盖范围，并加快市政管网覆盖范围内的自备井置换。

排水压力大，防洪防涝体系待提升。受拆迁、树木伐移等因素制约，相关工程建设进度相对滞后，城南水网台马、于永片区尚未完工，两河水网二期、两河水网三期等进展较慢；纳入台账的15处蓄滞洪涝区目前仅宋庄、绿心2处具备调蓄条件，调蓄容积占比约56%。

排污负荷重，生态河湖建设待提质。规划的减河北综合资源利用中心工程还未建成，台湖镇污水处理厂提标扩容进展较慢；运行中的7座规模以上的污水处理厂中，2座已经是满负荷运行；2座出水指标仍然是国家一级B，没有达到北京市地标标准。

活化形式单，水城文化品牌待彰显。文化资源挖掘转化不足，水文化遗产、非遗多为静态展示，活化形式单一，高品质、多样化、高附加值的文化产品供给不足，缺乏深度体验与业态创新，未能转化为品牌优势并激发消费活力。

要素缺整合，滨水经济价值待释放。空间层面，滨水空间与城市建设一体化联动不足，未能实现水岸无缝衔接；产业层面，文商旅体农等业态因跨部门协同机制不健全，统筹联动不够，致使滨水空间优势难以充分释放，一定程度上制约了水经济高质量发展。

滨河活力低，水岸空间功能待激活。部分河段存在景观风貌较为单一，可达性较弱，慢行道连续性不足，配套设施不完善，游憩功能不足等问题，难以满足市民娱乐休闲、运动健身等多元使用需求。

三、工作原则

坚持统筹兼顾、突出重点。坚持全区水务一张蓝图，统筹推进水灾害、水资源、水生态、水环境治理。向上加强与全市水务工作的互联互通，做好市级向区级的延伸；向下以城市副中心的水务建设为重点，并延伸至拓展区，做好对美丽乡村建设的指引。

坚持适度超前、近远结合。在设施建设规模上适度超前，留有支撑城市发展的余地；在建设时序安排上坚持结合实际、科学发展。按照世界城市标准定位，形成适度超前、相互衔接、满足未来需求的通州水务体系，以增强面对极端天气的应急准备和响应能力，提升城市应对极端天气的韧性和适应性。

坚持绿色生态、人水和谐。牢固树立尊重自然顺应自然保护自然、绿水青山就是金山银山的理念，坚持“四抓五保”、坚持用生态的办法解决生态问题。遵循“确有需要、生态安全、可以持续”的工程论证原则，努力建设生态水务工程，复苏河湖生态环境，维护河湖生态系统完整性，实现人水和谐共生。

坚持强化监管、改革创新。深入推进“四定”原则要求，强化水资源约束引领作用，强化水资源开发利用全过程监管。创新水务建设建管机制，更大程度地激发各乡镇建设水务工程的积极性和主动性。

四、规划目标与指标

到2030年，水务保障体系建设取得重要进展，水城共融空间格局持续优化，人民群众对水务工作的新需求、新期盼得到充分满足，城市副中心向“建设国际一流的和谐宜居现代化城区”发展目标稳步迈进。

完善北运河、潮白河防洪减灾体系，建立上蓄、中疏、下排的防洪体系，建设自然和谐的海绵城市，保障城市副中心防洪防涝安全。

节水满足北京市要求，“多水源、多水路”的水源保障格局基本建成，地下水得到有效涵养保护。

城乡污水收集进一步提升，河道水质基本达到目标要求，河湖滨水空间品质及健康水平进一步提高。

水文化保护传承与创新发展体系基本成型。大运河文化带核心区功能持续彰显，古运河遗址、水工遗产等历史文脉得到系统性保护与活化利用，滨水文化地标集群效应日益凸显，以水为媒的文化交流、文旅融合活动常态化开展。

以水赋能的绿色经济发展模式初具规模。水生态产品价值实现路径持续拓宽，水资源循环利用试点逐步推广，形成一批具有示范效应的水经济标杆项目。

亲水便民的高品质生活场景全面铺开，城乡居民亲水、近水、乐水的便捷度持续改善，水务服务精准对接群众需求，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著提升。

第三章 提升水资源安全韧性保障

一、多元协同拓展水资源供给渠道

坚持底线思维、极限思维，全力配合市级水资源安全保障格局构建，争取相关工程为通州区提供水资源支撑。

推动广渠路东延给水工程建成，实现中心城给通州区供水规模提升。

推动市级供水工程通州段建设。配合北京城市副中心南水北调配套供水工程建设，做好手续办理、征地拆迁等属地配合工作，为通州第二水厂和第四水厂做好水源保障；配合完成“北三县”供水工程（通州段）管线建设，并确保在西集镇、漷县镇、永乐店镇、于家务镇4乡镇预留分水口落地；探索推动分水口到水厂管线建设研究。

二、均衡布局保障城乡供水安全

按照适度冗余、安全可靠的基础设施韧性建设要求，推进城乡供水均等化和集中供水规模化建设。

1、加快供水厂建设

按照三个供水分区，在城市建设区形成一级供水系统，在乡镇区域形成二级供水系统。配合南水北调通州第二水厂二期工程建设；新建永乐店镇第二供水厂，推动漷县、西集、永乐店等现有乡镇集中水厂设备更新改造工作，结合北京城市副中心南水北调配套供水工程的建设同时开展第四水厂的前期谋划，破解通州南部乡镇用水紧缺的问题。

2、完善配水管网建设

继续实施城市副中心自备井置换，推动城市副中心自备井置换二期、城市副中心供水管网消隐改造一期工程建设；通过自备井置换和供排水管网改建提升城市副中心供水保障水平，城市副中心公共供水安全系数稳定在1.3以上。

拓展区内重点推动副中心拓展区集约化供水管网更新改造工程、南部乡镇供水联调联供管线工程建设，进一步提升城乡供水均等化水平。

3、农村地区供水提升

为确保农村地区供水高质量发展，完成“一户一表”安装，强化水质监测，提升农村地区供水计量覆盖率及规模化供水工程覆盖农村人口比例，提升农村供水保障和抗风险能力在供水厂扩（新）建的基础上，推动各乡镇农村地区供水一体化工程建设，基本实现农村供水现代化。“十五五”期间城市副中心范围内推动范庄村、曹园村等实现市自来水集团供水；拓展区（西集、漷县、永乐店等）牛牧屯村、马合店村等实现乡镇水厂供水；实现最优质供水服务覆盖人数不少于5万人。探索农村地区管龄15年以上、事故多发、漏损严重的管网更新改造路径。

4、健全供水附属设施

适时启动规划预留的4座供水抢修站点和2处供水调蓄设施建设，进一步提高供水保障能力。

三、城乡统筹推进节水型社会建设

深入贯彻“节水优先”方针，围绕“一套台账、二端校核、三级预算、四项评价、五个扶持”的“12345框架”完成水预算试点工作，全面实施水预算管理。落实用水总量强度双控，严格用水全过程管理，全区生产生活用水量控制在市级要求以下，万元地区生产总值水耗持续下降。继续强化重点行业节水，大力推进农业、生活、工业、园林绿化、公共服务等领域节水，切实提高水资源利用效率和效益。加强节水宣传，扩大宣传能见度和影响力，营造节约用水的良好社会氛围，提高全民节水意识。

四、持续推动本地地下水压采

进一步推进地下水超采治理。推进自建设施单位自备井置换、园林绿化机井置换、农业水源置换等，加快推进地下水源置换，实施地下水分区分层利用。结合高标准农田建设，逐步推动深层农业灌溉机井置换成100米以内浅层机井。

结合自备井置换工作，配合市局从增加本地地下水储备水量、加强分布式战略备用水源储备建设、提升应急开采能力和水源输送能力等方面提升和强化战略应急保障能力。

第四章 大幅提升防御洪涝水能力

一、构建城市副中心防洪工程体系

加快完成对城市副中心防洪安全起关键性作用的骨干工程建设。主要包括：完成温潮减河疏挖治理，降低温榆河洪水对中心城区、城市副中心排水河道的顶托影响；完成北运河城市副中心段（北关闸至京秦铁路段）堤防加固，完成潮白河（通顺交界～市界）河道治理、堤防加固等，并推动研究北运河（甘棠闸~榆林庄闸段）河道堤防达标治理；结合海河流域防洪规划修编成果，配合做好城市副中心防洪标准提升到200年一遇相关研究和工程建设。

二、提升城市副中心及拓展区防涝能力

1、积水点治理

“十五五”期间重点推动道路积水点（区水务局统筹，各主责单位具体落实、分类解决）按照区域统筹、通亦协同、关键点位攻坚、一般点位4类进行分类治理。

2、排（蓄）涝工程建设

推动排涝河道和蓄涝区建设，进一步消除内涝隐患，提高城市副中心整体排涝能力。城市副中心范围开展萧太后河（张湾古镇段）、南大沟、玉带河等9条河道治理及配套防涝泵站等建设；拓展区内完成城南水网（台马、于永片区）和两河水网二期工程建设；开展城北水网二期、两河水网三期；推动建设完成玉带河东支蓄涝区，随河道治理建设完成中坝河蓄涝区、玉带河蓄涝区；推动张家湾滞洪区、凉水河苍头村蓄滞洪区规划研究；推动小盐河等流域蓄涝区前期研究。推动东六环西侧路、九棵树西路、通燕高速、潞苑东路等积水严重区域排涝泵站选址及方案，尽早启动泵站建设。

三、推动城市副中心海绵城市高标准建设

将海绵城市理念贯彻到城市规划及建设全过程，采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，实现城市水安全保障、水环境改善、水生态修复、水资源优化配置、水文化发展的综合目标，为促进生态文明建设打下坚实基础。

主要通过采用屋顶绿化、下凹绿地、透水铺装、雨水花坛、渗井（坑）、调蓄水池等措施，在源头实施雨水控制和利用。结合城市绿地公园、湿地以及广场，建设雨水调蓄设施。结合城市土地和道路竖向规划，有组织地将涝水进行疏导，就近排入河道、蓄滞洪区和雨水调蓄区，提高城市雨水利用率，加强城市雨水控制与利用，推动海绵城市建设。

协调推进海绵型小区、海绵公园、海绵道路和防洪排涝等项目建设。以玉带河大街和通胡大街防涝泵站及蓄水净化池工程等工程为样板，持续打造精品工程。

四、推动区级智慧水务系统建设

“十五五”期间主要基于“城市副中心数字孪生平台”，开展通州区智慧水务系统（二期）建设项目，将通过深化水务气象数据融合、优化京办与京通小程序，重点打造防洪应急场景、积水排涝场景，实现监测预警、调度处置的闭环管理；同时推进防汛物资点数字化提升，“人工智能”+“积水”识别场景试点等内容建设，提升全区在防洪应急和积水排涝方面的迫切需求、短板，完善和搭建智慧化业务场景。

探索研究智慧水务5大应用场景：河湖生态场景、取供用排场景、工程运行场景、水务智能体应用场景及非现场监管场景。

第五章 持续改善城乡水环境质量

一、加快再生水厂建设

在现有再生水厂基础上，完成减河北再生水厂建设，新建马驹桥东部再生水厂，扩建寨辛庄、西集等8座再生水厂。

二、完善污水收集管网建设

为进一步提高城市副中心污水收集能力，提高再生水利用，开展河道溢流整治、雨污合流管网改造、管网混接错接排查整治等，减少溢流污染。完善城市副中心减河北再生水厂、河东再生水厂两大骨干水厂管网建设，配套新建、改造污水干线；沿运潮减河北侧路等道路建设再生水管线；推进雨污合流管网改造，九棵树西路等道路新建雨污水管线。

三、推动完成水网工程建设

推动通州区三大水网防洪排涝、水系连通、水生态修复等方面建设，初步构建河道水系连通基础条件。“十五五”期间推动完成城南水网（台马片区）、城南水网（于永片区）、两河水网二期，开展两河水网三期，城北水网二期，共53条河道治理。结合水网工程建设，推动通过河湖生态补水，促进支渠、毛渠等水利工程设施的利用。

四、加强河湖生态补水

推动完成水网建设、城市副中心河道治理、师姑庄橡胶坝改建等工程建设，充分利用凉水河、温榆河的充沛来水量，增加三大水网和城市副中心水系的循环利用水量，增加有水河长占比，改善水网水生态环境；并总结近年夏季城市副中心南部地区补水工作经验，固化生态补水模式。

随着温潮减河、城北水网（二期、三期）、两河水网（二期）等建设完成，将城南水网生态补水经验拓展至其他水网，开展自温潮减河、运潮减河、北运河引水的城北水网、两河水网生态补水工作。为应对汛期水位低补水困难的问题，研究在凉水河马驹桥闸、新河闸、张家湾闸等点位设引水泵站，确保凉水河汛期低水位时，给通惠南干渠、胜利干渠、张采路边沟等沟道补水，连通城南水网。

第六章 擦亮水文化提升城市魅力

一、文脉赓续，焕活千年运河文化

“十五五”时期以千年运河文化为脉络，推进一带两河建设，一带即大运河生态文明带，两河为通惠河与萧太后河。

大运河生态文明带构建古今交融的魅力文化品牌。“十五五”期间重点聚焦五河交汇处、北运河与创新发展轴交汇处等，推动源头岛、六环高线公园、北运河（北关闸-千荷泻露桥）东岸滨水空间提升改造工程等建设项目，缝合城市空间，联动周边功能，打造独具辨识度的城市会客厅。

萧太后河塑造活力时尚、休闲魅力的文旅特色水岸。“十五五”期间重点推动萧太后河滨水空间提升改造工程，同步研究谋划萧太后河至大运河的水上游线。

通惠河打造文商赋能、河城共兴的文化休闲水岸。重点对滨水第一街区开展“拆围透绿、开放共享”等工作，解决现状河道难感知、难到达等问题。联动北京光学仪器厂、1933创意园等园区更新改造，植入多元业态，活化工业遗存，进一步释放滨水空间价值，打造无界共融、城河共生的滨水休闲街区。

二、城河共话，彰显多元现代文化

聚焦城市重点功能区，打造7处水城共融特色片区。遴选水城空间紧密、滨河绿带较宽、亲水条件较好的河段，以1-2公里为实施单元，协同各局委，一体化推进河道-绿地-建筑的无缝衔接、有机融合，构建兼具生态韧性、功能复合、文化彰显的公共空间。其中：

运潮减河月亮河小镇片区（五河交汇-芙蓉东路）以烟火气赋能滨水生活，聚焦居民日常休闲与品质消费需求，打造集便民服务、休闲游憩、特色商业于一体的现代滨河生活带，树立民生优先、水城共生的社区型商业示范，让居民在亲近自然中感受城市温度。

运潮减河中国人民大学片区（召里桥-春明河）依托人大运动中心优质资源，深度挖掘滨水空间运动潜力，丰富皮划艇、赛艇、水上健身等多元水上运动功能，打造体育+滨水融合场景，形成片区运动休闲与健康生活的活力氛围。

温榆河宋庄蓄滞洪区片区（温潮减河河口-宋庄蓄滞洪区二期）立足城市副中心最大蓄洪量的生态基底，践行平急两用、生态优先的理念，在保障防洪安全核心功能的前提下，进一步完善生态休闲、科普教育等配套功能，实现防洪安全保障与多元复合功能的有机融合。

温榆河新城金融服务园片区（坝河入河口-邓家窑桥）紧扣紫光VID国家级网络视听产业园区、温榆河大视听产业走廊的建设契机，将滨水空间打造为数字视听展示、智能交互景观等于一体的生态秀场，充分彰显城市副中心的科创活力与滨水魅力。

玉带河碧水公园片区（梨园南街-通运南路）联动玉带河与碧水再生水厂，以再生水高效利用为核心，探索水资源循环+景观营造一体化发展模式。打造集再生水回用、生态休闲、科普展示于一体的水资源综合利用案例，为节水城市建设提供实践样本。

绿心公园玉带河东支沟片区（张凤路-梧桐路）重点推动玉带河东支沟与北京艺术博物馆的深度联动，整合河道景观、慢行系统与场馆空间，实现馆内艺术展示与水岸活力场景无缝衔接，打造集户外展陈、滨水演艺、休闲游憩等为一体的艺术水岸。

春明河东小营车辆段片区（潞阳地铁站-运潮减河）系统提质河道滨水空间，完善亲水平台、滨水步道、休憩节点等配套设施，加强两岸植物绿化、彩化提升，凸显春和景明的水岸风貌，形成可漫步、可观赏、可休憩的观花河道。

三、镇河联动，回归水乡生活文化

结合特色小城镇的功能定位，彰显多元水乡生活文化。择优选取重点乡镇1~2条骨干河道，聚焦乡镇建成区的关键河段实施滨水空间更新提质。以乡镇为建设主体，立足各镇差异化发展基础与内生需求，推进河道改造提升，通过艺术、演艺、科技等功能植入与文化活化，将河道从单一的水利载体升级为串联乡镇生活、承载乡愁记忆、激活镇域活力的生态纽带。

四、引水入园，展现魅力生态文化

推动公园与水系的深度融合，凸显蓝绿交织的魅力生态文化。针对通州区二绿范围内的河道沿线滨河公园分类施策，有水面的公园重点推进园湖与河湖水系的互联互通，改善公园生境条件并有效补充绿地灌溉水源。内部无水面的公园，科学调配再生水资源进行绿地灌溉。

第七章 发展水经济赋能城市活力

一、内外赋能，激活滨水空间

以滨水空间为重点抓手，建设富有活力、魅力亲水的开放空间。空间上横向延展，细化水域活动带、驳岸景观带、亲水休闲带、临水街区带、腹地联动带等多带并行的空间范式，功能上纵向联动，系统整合滨河商务、商业、文化、旅游等核心资源，强化城市功能向滨水空间的辐射延伸与深度拓展，通过农文旅体商等功能协同联动，构建丰富多元、融合创新的魅力场景和一体化高品质的滨水空间体验。

二、水陆联动，复兴旅游通航

研究谋划辐射京津冀、串联中心城区、联动新城、激活片区的旅游通航体系，赋能区域协同发展。“十五五”期间进一步拓展丰富北运河游船航线，研究推进北运河与环球水域连通，以萧太后河为主线串联文化旅游区、台湖演艺小镇和张家湾古镇。开辟连接亮马河-坝河-北运河和通惠河-北运河的跨区“水纽带”。研究推进潮白河、凉水河、大运河-运潮减河-春明河城中小环线旅游通航，形成水绿交织、城景相融的水上风景画廊。

加强水岸联动，拓展丰富多元的水上活动。谋划在非航行时段开展水上博物馆、艺术馆、展览馆、快闪店等主题活动，并引入水上社交、水上商务、水上宿游等各类业态。将游船码头作为城市“会客厅”和文旅枢纽进行整体规划，实现船上消费与岸上景区、商业、文化的无缝衔接。办好“运上行”大运河水景演艺，拓展水景演艺形式，打造运河两岸“城市幕布”，构建赏夜景、观演艺、品文化的多元体验模式。丰富岸边场景，植入主题雕塑光影装置、体育设施、特色餐饮等，开展主题市集、艺术展演、非遗互动等活动。

三、五业融合，塑造魅力场景

做强“户外水经济”，打造高质量水上户外运动目的地。协同体育局启动城市副中心水上户外运动目的地项目建设，构建高标准水上运动基地，培育具有全球影响力的赛事IP。以中国人民大学水上运动中心为核心，沿北运河及运潮减河配套水上运动码头与驿站。在千菏泻露桥码头、运河西岸码头设置亲水活动区，提供桨板、皮划艇、帆船等项目体验区，满足水上运动爱好者需求。打造运河两岸80公里国家级步道，开发实时共享的智能手机移动端应用。对运河奥体公园内足球场、网球场、门球场、篮球场等户外运动场地进行提质改造，满足多样化户外运动需求，并持续开展水上运动进校园、进社区等活动。

做优“文旅水经济”，塑造沉浸式体验的滨河场所。以运河文化为核心基因，在滨水空间规划中深度植入漕运文化、民俗文化等地域元素，通过盘活古码头、旧厂房等存量建筑，活化利用水利设施，构建文化+亲水+研学多元融合的消费场景体系。日间打造非遗工坊体验、运河研学航线、亲水栈道漫游等场景，夜间点亮滨水灯光秀、水幕电影，推出游船夜游、夜市、展演等活动，打造日间休闲+夜间潮玩的全时消费链条。同步完善研学配套，开发运河文化课程，形成集教育传播、休闲体验、旅游消费于一体的滨水文旅品牌。

做新“商业水经济”，营建水岸边逛街的全新体验。借鉴运河西岸的创新模式，盘活沿岸废弃道路、闲置用房及临时场地，通过微改造、精提升打造多元消费场景。汇聚非遗手作、本地农产、文创潮品，打造烟火气与文化感兼具的休闲市集；引入国际买手店、设计师品牌集合店，植入运河主题装置艺术与灯光夜景，构建兼具格调与活力的国际消费场景；创新文化+潮流业态组合，布局咖啡聚落、水岸书吧、露天展演等体验型业态，激活滨水商业消费新活力。

做美“农业水经济”，带动乡村振兴的幸福产业。城市副中心拓展区结合“百千工程”实施，遴选产业基础扎实、发展潜力突出的特色村镇，统筹水、林、田、果、园、产及组团绿道等要素，构建绿色综合体的融合发展模式，推动多元业态集聚与空间联动发展，打造激活乡村振兴的核心触媒。

四、多元创新，培育绿色产业

聚焦行业发展，赋能水务产业提质增效。依托高校科研院所、龙头企业创新资源，积极参与市级水务科技创新联盟，加强水资源高效利用、水污染治理、水生态修复、智慧水利等核心技术科研成果向实际应用快速转化。聚焦节水装备、智慧水利、水生态治理、水文化创意等重点领域，助力构建特色鲜明、优势突出的现代化水产业体系。

以改革破解发展瓶颈，打通资源向资产转化的关键堵点。积极探索河道资产产权改革路径，明确河道岸线、水域空间等资产权属，建立健全资产登记、评估、流转机制，盘活存量水利资产价值。规范特许经营管理，对滨水文旅、水利工程运维、污水处理回用等领域，依法依规推行特许经营模式，吸引社会资本参与建设运营。深入开展水预算管理试点，形成可复制、可推广的水资源配置改革经验。探索生态清洁小流域价值转化路径，推动生态效益向经济效益、社会效益转化。

深化政银企协同合作，构建多元化绿色金融支持体系。推动“节水贷”产品扩容增效，扩大应用场景覆盖范围，除传统工业、农业节水改造领域外，进一步延伸至城镇节水器具推广、智慧水利项目建设、水生态修复工程等更多领域，为节水型社会建设提供精准金融支持。积极引导金融机构创新金融产品与服务模式，开发水资源税减免配套金融产品、水科技企业知识产权质押贷款等特色产品，满足水产业不同主体融资需求。鼓励发展绿色债券、产业投资基金等融资工具，引导社会资本加大对水经济领域投入，让绿色金融的“活水”持续赋能水资源节约集约利用与水经济高质量发展。

立足低碳高质量发展需求，推进水源热泵与光伏项目多场景应用。重点在宋庄片区新建区域能源站2座，打造北京首个利用市政再生水管线直接供水、雨水管退水的创新型综合能源示范；推进碧水再生水厂热泵供热供冷示范项目一期工程、河东资源循环利用中心一期1.277MW分布式光伏发电项目，加强节能减排，提高可再生能源利用效能。

第八章 打造水生活提升宜居品质

一、厚绿浓荫，打造多彩变化的风景画廊

遴选城园功能紧密的河流，全面提升滨河空间的生态魅力与视觉辨识度。沿河厚植生态底色，打造兼具生态效益与美学价值的滨河景观带，实现“整体有气势、节奏有变化、四季有风景”的景观目标。强化源头岛、北关闸东侧台地、通惠河河口、运河商务区等关键节点的绿化彩化提升，构建标志性景观节点体系。

二、近岸亲水，优化生态弹性的滨水岸线

遵循弹性适应、分层利用原则，结合防洪需求与滨水休闲功能设置多层级步道与场地。布局亲水平台、浅水戏水区、湿地栈道等多元体验节点，进一步强化亲水、近水属性；结合水位自然高差，科学布设分层式滨水步道，构建可季节性淹没的弹性景观体系，实现“丰水期观景、平水期亲水”的多元适配场景。同时，对现状硬质护坡进行生态化改造，采用植被混凝土、生态格网等柔性技术，搭配水生植物构建复合生态岸线；着力消除过高堤防造成的视线阻隔，还原通透自然的滨水环境。

三、慢行优先，构建安全舒适的滨河绿道

以强化景观连续性、提升空间可达性为核心，优化提升滨河绿道。“十五五”期间重点以五河交汇处为中心，推动运潮减河、温榆河、通惠河、北运河、小中河等滨河绿道的建设与完善工作。并全力配合区园林绿化局推动“潮白之潞”绿道建设。

四、管服一体，配套人性化的驿站设施

完善驿站服务体系，形成兼具主题特色与实用功能的滨水服务节点。滨水绿道驿站应以打造具有辨识度和影响力的驿站品牌为目标，突出分级引导和设施共建，建立滨水驿站文化品牌，打造“滨水首驿”。积极盘活滨水地区低效、闲置建筑资源，适度植入便民服务、餐饮消费等设施，推动驿站功能复合化、用途多元化。充分发挥好、利用好水闸水坝等控水设施以及码头仓库等附属设施的特色风貌形象，结合实际需求进行功能复合和空间改造，实现平急两用、管服协同的高效利用。

第九章 多元协同，健全体制机制

健全完善涉水用地共建共享机制。加强与区规自分局、园林绿化局等委办局的统筹协调，提升滨水公共开放空间活力及亲水游憩的舒适性。一是完善以蓄滞洪涝区为重点的防洪工程建设与公园绿地建设的协调性，避免相互影响；二是推动水利工程生态治理的建设标准、养护标准向公园定额靠拢，同时打破蓝绿边界，形成统一管养、统一调度的局面。

健全完善通州河湖生态资源调配机制。加强与市水务局水资源处、再生水处、水调中心等处室单位的协调，加强与上游顺义、朝阳、大兴、亦庄等区的统筹，研究完善通州水网生态补水机制，打通上下游河道连通的堵点卡点，确保自上游通过河道有水来、来好水。

健全完善京津冀水务协调机制。加强与河北省廊坊市、天津市武清区在防洪减灾、应急救援、河湖生态、管理养护等方面合作，进一步推进京津冀在水务领域的统一规划、统一标准、统一治理、统一管控。重点推进北运河杨洼~土门楼段的达标治理、潮白河生态空间的共同管控、城南水网省市间水量水质保障等方面工作。

四抓五保：治水要从治村抓起，保水要从保绿抓起，节水要从种植抓起，管水要从沿岸抓起；上游保水、库区保水、护林保水、依法保水、政策保水。

四定：以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。