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1、 [bookmark: _Toc236834145]规划背景
（1） [bookmark: _Toc236834146]工作背景
“十五五”时期是我国迈向2035年基本实现现代化、北京市率先基本实现社会主义现代化目标的关键五年，是顺义区建设港城融合的国际航空中心核心区、创新引领的区域经济提升发展先行区、城乡协调的首都和谐宜居示范区的关键时期。城市发展离不开交通赋能，统筹交通与城市深度融合更是城市建设的重中之重。
（2） [bookmark: _Toc236834147]规划范围
规划的空间范围设定在顺义区行政辖区内，同时将研究范围拓展至北京市域以及整个京津冀区域。规划实施期限为2026年至2030年，对远期发展展望至2035年。
（3） [bookmark: _Toc236834148]规划依据
《国家综合立体交通网规划纲要》
《交通强国建设纲要》
《京津冀协同发展规划纲要》
《中共北京市委关于制定北京市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》
《北京城市总体规划（2016年-2035年）》
《北京市慢行系统规划（2020年-2035年）（草案）》
《北京市绿道系统专项规划（2023年-2035年）》
《北京市有效降低全社会物流成本实施方案》
《关于推进城市安全发展的实施意见》
《顺义分区规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》
《顺义区平原新城高质量发展实施方案（2025年-2030年）》
《顺政发〔2025〕1号政府工作报告及2025年政府工作清单》
《顺义区“十四五”时期交通发展建设规划》
2、 [bookmark: _Toc234403455][bookmark: _Toc236834149]“十四五”时期顺义区交通发展建设基础
（1） [bookmark: _Toc236834150]“十四五”时期交通发展成绩
“十四五”期间，顺义区交通发展有力支撑了区域经济社会发展和群众出行需求，交通基础设施建设稳步推进，公共交通服务品质显著提升，综合治理能力持续增强，交通运行效率稳步提升，安全发展基础不断夯实，为服务首都“四个中心”功能建设、推动区域高质量发展提供了坚实保障。
1. [bookmark: _Toc236834151]公交优先战略深化落地，运输效率与接驳服务全面提升
[bookmark: _GoBack]轨道交通规划建设稳步推进。增加15号线高峰时段运力投放，缩短发车间隔。加快轨道新线规划建设，R4一期工程、15号线东延南彩工程获国家发展改革委批复。优化提升既有轨道交通线网，开展L1线延伸方案前期研究。
地面公交服务供给能力提升。新建公交站台207处，新建候车亭229座；开通和优化调整公交线路60条。完善公交场站布局，实施5处公交首末站建设，推进平各庄等2处首末站前期工作。
2. [bookmark: _Toc234403459][bookmark: _Toc236834152]路网结构进一步优化，区域联系不断完善
持续推进城市道路建设。建成城市道路34条、35.24公里。顺泰路（双河大街-外环线）、林河南大街（顺康路-仁和园二街）等建成通车，区域路网结构得到进一步优化。
持续推进公路网建设。建成公路6条、63.7公里，公路总里程达2967.1公里。建成通怀路、木孙路等工程。实现公路与市政管线同步规划、同步建设和同步验收交付使用。创建27条、133.39公里美丽乡村路，带动区域综合发展。
3. [bookmark: _Toc234403461][bookmark: _Toc236834153]慢行系统持续优化，滨水慢行体验显著提升
持续提升城市慢行系统品质。实施天北路、火沙路等改造，新增彩色健康步道，打造高品质“城市会客厅”。开展潮白河河道及水环境治理，修复向阳闸桥至城北减河口段休闲慢行系统，提升河道周边环境。
推动“水运+文旅”融合发展。完成顺义区潮白河通航段（俸伯桥-柳各庄桥）水利配套设施建设工程，潮白河漕运码头正式通航，实现水运与文旅融合发展。
4. [bookmark: _Toc236834154]静态交通共享扩容，停车秩序有所改善
[bookmark: _Hlk206419843]停车资源扩容增效。新增经营性备案停车场17处、备案车位3674个，总备案停车场105处、备案车位3.18万个。路侧电子收费覆盖22条道路，2617个路侧电子化收费停车位已全部上线运营，居民认证车位888个，缴费率从69%提升至89%。
居住停车问题得到改善。推动“错时共享”停车机制，建成34处共享停车场，释放2098个夜间泊位，同步推行按次收费模式，有效缓解住宅区夜间停车位问题。
5. [bookmark: _Toc234403464][bookmark: _Toc236834155]综合治理持续强化，交通秩序不断改善
加强“学医景商”周边交通综合治理。学校方面，上下学高峰时段，学校发挥“四支队伍”牵头作用，门前六类交通基础设施基本安装到位。医院方面，改造机场北线董各庄桥南侧高速匝道出入口，有效缓解友谊医院顺义院区周边拥堵。景区方面，加强鲜花港等景区周边电动自行车治理和宣传引导，规范非机动车停放。商场方面，优化交通组织流线、打通封闭道路，提升华联商圈、祥云小镇周边交通秩序。
治超工作持续推进。完成京沈路等5条道路、7处非现场执法监测设备建设，区内道路超限率控制在1%以下。路警联动执法，做到“逢车必查、逢超必卸、逢超必处理”。
开展交通宣传教育。通过微信公众号、微博、抖音等新媒体平台，广泛宣传交通违法行为危害，曝光典型案例。开展122全国交通安全日、“文明礼让交通、有序安全出行”等大型宣传活动。
6. [bookmark: _Toc236834156]货运物流体系与管理制度不断完善
强化车辆动态监管和非现场监管。依托智慧货运平台，对运输车辆开展不定时线上抽查，企业严格落实动态监控制度。依托“6+4”一体化综合监管系统，加强辖区货运企业车辆监管。
研究制定货车限行政策。实施《关于对顺义区载货汽车及专项作业车禁限行措施的通告》，统筹推动物流高质量发展、降低物流运输成本、减少对生态环境质量的影响，保障顺义区道路有序、安全、畅通。
7. [bookmark: _Toc236834157]智慧、低碳交通高速发展
稳步推进双智城市建设。高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设完成。包括城区240平方公里的491个路口和首都机场25平方公里的44个路口。
拓展智慧交通应用场景。依托生态港顺义园道路智慧基础设施和检验检测中心、北小营镇测试场等，推动落地干线物流、无人货车、无人叉车、无人平板车等智慧物流新场景。
推动各类车型向新能源转型。累计接入市级平台充电场站586座、充电接口7000余个。淘汰164辆老旧公交车，更新新能源公交车127辆。累计报废燃油出租汽车605辆，在全市率先实现出租汽车企业运营车辆100%新能源化。
8. [bookmark: _Toc234403468][bookmark: _Toc236834158]维护交通安全稳定，落实重大活动保障任务
开展“六大行动”集中攻坚。针对亡人事故多发路段，新建人行步道，增设右转必停、行人过街标志和红蓝爆闪警示灯具等设施，改善车辆和村民安全出行环境。
开展源头交通安全管理。深入辖区道路运输企业开展交通安全大检查专项行动，严格落实道路交通安全防范责任制度，建立健全交通安全工作“八本账”，严格运输车辆、驾驶人安全状况检查。
（2） [bookmark: _Toc236834159]存在问题
1.对外交通联络水平需加快提升
东发带联络线、北部货运通道、新国展联络线、驿站东路等跨区域道路尚未完全实现规划。联通中心城区、通州、朝阳、昌平的道路仅依托京密路、通顺路、昌金路、顺沙路，路网密度不够且道路等级较低，限制了区域间的交流与合作，影响顺义区的整体发展。
2.交通对顺义区内部出行支撑不够
跨潮白河通道依靠顺平路潮白河大桥、牛栏山引水桥等实现，顺平南线柳各庄闸桥、龙塘路苏庄闸桥等桥梁规模较小、通行能力不足；区内部分道路存在断头，削弱区域路网的承载力。铁路造成城市交通界面割裂，部分铁路未预留跨铁路通道，部分铁路涵洞宽度较小、净空高不足，影响跨铁路道路等设施建设。
3.交通发展与产业发展协同还需进一步加强
部分新产业园区配套交通基础设施部分未建成，交通设施对产业发展支撑有所欠缺，还需加快建设产业园区配套道路。新国展区域在大型展会期间交通拥堵问题突出，使用出租车、网约车、私人小汽车出行占比在50%以上，展会期间周边道路面临较大压力。
4.公共交通服务有待提升
轨道服务尚有提升空间，目前仅15号线可承担与中心城的快速联系，高峰时段满载率较高。各平原新城与中心城之间的轨道交通联络上，顺义区尚处于弱势。京沈客专顺义西站距离顺义核心地区及机场等交通枢纽较远，且周边未完成一体化开发，对区域经济贡献不足。
5.交通出行秩序有待提升
慢行出行比例逐年增高，电动自行车保有量增长至16.58万辆，对“老城区商圈”、三中、八中等重点区域秩序影响较大，非机动车事故数占交通事故总数中的30%。华联、祥云小镇等“学医景商”重点区域拥堵情况仍然存在，慢行路权、停车供需矛盾突出。
6.韧性安全的绿色交通建设仍需久久为功
能源结构有待进一步转型，高污染货运车辆未完全淘汰，新能源车充电设施还需加快完善，交通设施风险防范能力有待进一步提升，桥梁等交通基础设施安全隐患排查工作实效需进一步深化。
3、 [bookmark: _Toc236834160]“十五五”时期顺义区交通发展形势
“十五五”时期是顺义区全面落实新版城市总体规划、加快推动平原新城高质量发展的重要战略窗口期，城市交通发展面临新形势、新要求。
（1） [bookmark: _Toc236834161]服务核心战略定位，构建多层次立体交通网络
顺义区作为北京城市总体规划“一核一主一副、两轴多点一区”空间结构中属于“多点”中的“一点”，被赋予“港城融合的国际航空中心核心区、创新引领的区域经济提升发展先行区、城乡协调的首都和谐宜居示范区”的定位，要促进区域功能融合创新、港区一体发展，加强区域协同联动，辐射京津冀，加强机场与河北雄安新区的快速连接。顺义分区规划提出要深入落实京津冀协同发展战略，推动平原新城高质量发展，促进河东与河西的均衡协调发展。着力提升交通基础支撑水平，坚持以人为本、公交优先，提高交通系统效率，优化交通设施布局，构建便捷、绿色、共享、智慧的综合交通体系。
（2） [bookmark: _Toc236834162]服务产业发展，构建产城融合的高标准交通体系
《顺义区平原新城高质量发展实施方案（2025年-2030年）》指出要着力建设临空经济先行区、产城融合国际新城，持续加强高质量交通建设，全面提升新城综合承载能力。随着产业园区发展，汽车产业园等高端制造业零部件运输、新国展展会物流提出迫切需求。天竺综保区与天津港联动、河东地区提质发展以及同中心城区特别是与朝阳地区的快速联系将增加跨区域通勤需求。为此，顺义区需预留产业功能区交通廊道用地，提高新国展、临空经济区周边路网密度，坚持轨道引领发展，打破潮白河两岸交通发展壁垒，发展智慧物流枢纽，提升航空货运与制造业供应链效率。
（3） [bookmark: _Toc236834163]服务老城更新，构建绿色、智慧导向的出行服务升级
落实习近平总书记关于建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系重要指示精神，努力实现“人享其行、物畅其流”美好愿景。顺义区需全面提升居民出行品质，坚持公交优先策略，健全轨道站点周边资源整合机制。加强机动车、非机动车行驶和停放管理。优化会展、医院等重点功能区周边交通组织，缓解交通拥堵。
（4） [bookmark: _Toc236834164]服务安全韧性，打造可持续交通标杆
统筹防洪需求和交通、休闲绿道建设，不断完善潮白河等防洪工程体系。实施高速公路、乡村公路和急弯陡坡、临水临崖危险路段生命防护工程建设。加强公共交通和人员密集场所大客流监控，构建城市智慧感知体系，建立交通运输应急保障队伍和紧缺物资运输快速通道，落实突发事件应急交通管控措施和机制，推进智慧韧性融合创新，提高风险预判预警能力，率先形成系统化、现代化的交通安全保障体系。
4、 [bookmark: _Toc234403477][bookmark: _Toc234403483][bookmark: _Toc234403480][bookmark: _Toc234403487][bookmark: _Toc234403486][bookmark: _Toc234403478][bookmark: _Toc234403482][bookmark: _Toc234403481][bookmark: _Toc234403485][bookmark: _Toc234403479][bookmark: _Toc234403492][bookmark: _Toc234403489][bookmark: _Toc234403490][bookmark: _Toc234403491][bookmark: _Toc234403493][bookmark: _Toc234403484][bookmark: _Toc234403488][bookmark: _Toc236834165]“十五五”时期现代化综合交通体系发展重点任务
（1） [bookmark: _Toc236834166]发展目标与思路
立足“国门空港城、创新前沿地、宜居示范区”的核心定位，提升“四个服务”水平，落实“平原新城看顺义”的目标要求，大力提升区域交通综合承载能力，满足人民日益增长的美好生活需要。
1.实现对外交通服务提效
提升轨道交通服务，强化空铁联运能力，实现轨道交通与首都机场、临空经济区的便捷联通，完善与京津冀、副中心、中心城的快速通道，提升货运运输效率，建成安全高效的国际空港交通典范。
2.实现产城融合适配提升
围绕临空经济区、中德产业园等载体，提升交通服务适配性，精准化布设货运通道，推动会展商务区智能交通管理服务全覆盖，支撑智能网联汽车等新质生产力发展，引领绿色智慧改革。
3.实现民生出行品质跃升
高标准构建韧性交通系统，建设复合型过河通道，破解潮白河东岸交通瓶颈，增加停车供给，减少拥堵点位，群众出行更加便捷高效。
表：顺义区“十五五”时期现代化综合交通体系发展规划主要指标
	序号
	指标
	现状值
2025年
	目标值
2030年
	属性

	1
	城市道路里程增加值（公里）
	——
	40
	预期性

	2
	公交地铁50米内接驳换乘比例（%）
	——
	95
	预期性

	3
	轨道交通站点周边500米范围人口和岗位覆盖率（%）
	——
	稳步提升
	预期性

	4
	公共候车亭数量增加值（座）
	——
	100
	预期性

	5
	社区级绿道增加值（公里）
	——
	20
	预期性

	6
	公交车新能源化率（%）
	54
	100
	预期性


（2） [bookmark: _Toc236834167]重点任务
1. [bookmark: _Toc236834168]构建畅通、高效的对外交通网络
（1）加强与中心城区联系，构建综合立体出行交通网
加快京密高速建设，形成顺义连通朝阳、怀柔、密云等区的快速通道；推动开工建设东部发展带联络线，形成河东南北向快速通道。
加快轨道交通R4线一期北段、15号线东延等项目建设，加强对外联系通道；实施轨道交通既有线网改造，深化R4线北延至马坡站、15号线新国展加站、L1线西延至花梨坎站、17号线北延至顺义西站、13A线东延至首都机场、S15北部联络线等前期工作，形成轨道交通循环。
（2）加强与毗邻地区联系，促进区域协同发展
推动建设东部发展带联络线等一批南北向骨干道路，加强与副中心互联互通。建成回南北路东延，服务温榆河公园周边出行，打通顺义区与昌平区交通联络。拓展谋划顺平快速路等一批东西向通道，加强与昌平未来科学城等区域互联互通能力。推动建成新国展联络线、驿站东路，打通与朝阳区联系通道。推动顺义-副中心-大兴轨道交通建设。
2. [bookmark: _Toc236834169]打造高水平对内交通，支撑平原新城发展
（1）加快轨道交通新线建设和既有线网改造，引领城市高水平发展
推动轨道交通引领城市空间格局。推动轨道微中心一体化发展，加强对中德产业园、中关村顺义园等轨道交通R4线沿线重点产业功能区服务保障，打造市郊顺义站、牛栏山站、临河站、俸伯站等轨道微中心，推动居住、产业等功能向站点周边集聚。稳步提升轨道交通站点周边500米范围人口和岗位覆盖率。
（2）加快交通基础设施建设，服务区内产业发展
服务京津冀智能网联新能源汽车科技生态港顺义园，建成李遂大街、遂兴街、李魏路等道路。服务第三代半导体产业基地，推进文良南街等建设。服务中德产业园（南区），打通李天路东延，强化中德产业园对外交通联系，补充外语标志标识引导体系。服务临空经济核心区，优化调整天柱西路、安庆大街、天纬五街等道路断面，推动临空经济区道路及市政基础设施整体提升。优化道路建设推进机制，健全项目储备筛选机制，结合交通规划布局、用地、征拆等条件，明确建设时序。研究优化审批流程，压缩前期工作时限，缩短道路建设审批周期。统筹财政资金、专项债券和社会资本，资金安排与项目进度挂钩，保障工程顺利实施。
（3）利用高速网串联区内道路，改善路网结构
提升关键节点通行效能，利用北六环扩容改造提升契机，完善高速出入口，缓解交通拥堵，实现顺义城区与六环路快速联系；同步研究四纬路东延与六环互通。结合东发带建设，启用京平高速预留北庄头村出入口，推动与右堤路新线等接驳道路联通，强化京津冀智能网联新能源汽车科技生态港顺义园与京平高速联通，打通低等级公路与顺义区内联系。
（4）开展城市交通基础设施更新，提升老城区和乡村配套交通服务品质
推动道路提级改造，推进顺平快速路建设，形成顺义区东西向快速交通走廊，研究顺平路向东延伸至东发带联络线。加快推动天北路等道路按规划实施，提高南北向道路通行能力。打通路网瓶颈节点，推动打通大营四街（顺白路-站前北街）、松香湖大街等“断头路”，畅通恒兴西路等瓶颈路，改善路网微循环。规范道路标志标识设置，精细化关键节点和道路断面型式，提高道路通行效率。铁路提级改造时充分预留地下管廊和跨铁路通道，降低铁路对城市交通的影响。研究龙塘路西延至首都机场区域（六经路、二纬路），分流四纬路交通压力。
开展和美乡村提升行动，统筹推进农村公路建设和环境整治提升，深化“美丽乡村路”创建。推进农村公路“白改黑”工程，实施窄路加宽工程，有序提升村庄道路标准化改造，提升行车舒适性。修缮乡村公路，开展路况整治提升行动。
开展交通噪声系统治理。重点缓解安乐家园、建新南区、石园东苑、石园南区、于庄村等居民区周边道路噪声，在昌金路、通顺路、平沿路、高白路安装声屏障，确保噪声衰减达标。
（5）加快交通基础设施建设，推动“大展回归”
完善新国展周边交通保障，支撑首都国际交往中心建设。改造轨道交通既有线路，推动15号线新国展二期加站，推动L1线西延至花梨坎站纳入市级轨道交通线网规划及建设规划，利用国展三期交通设施用地，促进轨道交通与城市功能融合发展。完善路网，建成新国展联络线、京密高速，强化新国展周边交通保障。
持续提升场馆大客流高效集散水平，优化展会期间交通组织，强化交通预判、应急联动与疏导管控，提升大客流疏散能力。增加新国展周边机动车和非机动车停车设施。划定出租车与网约车的专属上下客区域，提升区域通行效率。加强会展期间物流运输保障，增加布展和撤展期间货车停放空间。
3. [bookmark: _Toc212741262][bookmark: _Toc212651542][bookmark: _Toc236834170]打造便捷、智慧的绿色交通体系
（1）推进公共交通融合发展
提升轨道交通接驳能力。开展轨道交通站口接驳优化提升，增加轨道站点周边机动车和非机动车停放设施供给，改善轨道站点秩序。推动人口、产业向新建轨道交通线路和站点周边聚集，支持轨道站点微中心一体化开发，促进城市轨道交通与城市融合发展，充分预留接驳设施建设空间。评估既有3处轨道交通P+R停车场运营情况，拓展停放非机动车；结合轨道交通新线建设，合理布局区内P+R停车场。
优化地面公交线路布局。围绕新建道路、新建居民小区入住情况、产业园区布局等研究新开、调整公交线路，增加线网覆盖。加强地面公交与轨道交通接驳，优化设置与轨道交通17号线、22号线接驳线路，服务高丽营镇、张镇等区域出行需求，增强远端轨道交通线路对顺义区的辐射范围。充分利用京平、京承、京密等高速路网，争取新开部分服务顺义区北部和东部快速进城公交线路，强化顺义区内与中心城区快速联系。
增加地面公交设施供给。完善公交中途站配套设施，改善候车环境，提升城乡道路公交站点候车亭覆盖率，新建公共候车亭100座，力争实现具备建设条件的公交站点候车亭全覆盖。围绕公交站台增加非机动车停放设施供给，提升接驳能力。
（2）推进慢行系统融合发展
打造水、路、绿三网融合的慢行廊道。完善龙道河滨水空间工程和沿线道路慢行系统，打通慢行系统断点，形成串联起罗马湖水岸、祥云小镇、新国展等区域的滨水慢行系统，兼顾通勤、休闲等各类目的的步行和骑行，促进夜间经济发展。新增社区级绿道20公里，实现“10分钟步行可达”的绿色服务覆盖。打造全龄友好的慢行空间，推进完整林荫道建设，强化人行道的无障碍设计。
打造“文旅+慢行”、“红色+慢行”骑行路线。强化路网、公共交通对顺义区会展业和文旅业的支持作用，依托潮白河打造具有顺义区特色的文旅骑行路线，串联焦庄户地道战遗址、国际鲜花港、奥林匹克公园等城市文化经典，弘扬红色基因，提升慢行出行吸引力。研究试点共享电动车投放，研究在新国展区域、祥云小镇商圈试点投放共享电动自行车，培育市民共享交通出行文化氛围。
（3）推动绿色能源出行方式发展
打造京津冀智能网联新能源汽车科技生态港顺义园，建成李遂大街等一批道路，完善李遂镇域内路网结构，助力新能源汽车产业发展。加快新能源汽车推广，加强充换电设施规划布局和建设，为下一代充电技术预留条件。
推动运输行业新能源车辆更新。推进机动车和非道路移动机械清洁化发展，逐步推动社会、公共领域机动车“油换电”，持续提升地面公交新能源车占比，同步推进公交充电桩建设，加强新能源公交服务保障；扩大新能源物流车在城市配送、邮政快递等领域应用，有效减少交通碳排放。到2030年公交车实现100%新能源化，新能源汽车累计保有量占比力争达到40%以上。
（4）推动未来智能化出行方式发展
根据市级部署推进双智城市4.0阶段建设。“十五五”末实现顺义河西地区、京津冀智能网联新能源汽车科技生态港顺义园周边地区覆盖，助力形成高质量双智产业生态。推动交通基础设施数字化转型，加强建养数字化资源共享，拓展智能监测与预警、路网协同调度和出行服务等场景应用，提升路网运行效率和安全水平。
加快智能网联汽车应用场景建设。依托双智城市示范区和封闭研发测试场，打造智能网联汽车应用全场景，加速形成生产、运输、道路测试、检测、运营一体的智能网联汽车产业业态；拓展无人配送、智慧货运、无人小巴等场景应用，打造双智应用前沿高地；研究发展智能化公共交通，充分利用智能交通技术和设备提高公交系统整体效率。实现通怀路等主要干道绿波带控制，提高交叉口通行效率。实现顺义区“主干道路具有远程及本地交通信号控制能力交通信号系统控制覆盖率达到95%以上”。同步优化信控配时策略，在高峰时段有效均衡交通流，提高路网通行效率。
4. [bookmark: _Toc234403500][bookmark: _Toc236834171]持续开展交通综合治理
（1）开展重点区域交通秩序提升
开展区域和节点常态化治理。聚焦城市重点功能区域，从完善路网结构、优化交通组织、规范停车秩序、完善交通工程、强化交通管控等方面，分类开展综合治理。完善半导体产业基地新建区域路网结构，设置大型车辆右转警示区，加强货车违停管理，完善交通标志标识。优化国门商务区道路断面，完善慢行设施，打造高水平国际化出行环境；以首都机场、新国展等门户为重点，推进“一路一画廊”街景提升，开展桥体绿化、立面植绿等灰绿融合工程，打造礼仪性国宾景观廊道和花园城市精华片区。
持续开展“学医景商”周边治理。持续推进学校周边“六类设施、四支队伍”建设，对校园周边早晚高峰交通秩序进行疏导；推广设置通学路，保障学生上下学交通安全和秩序；加强“学医景商”周边区域停车秩序维护，加强周边机动车和非机动车非现场执法力度，降低区域对周边交通的影响。
（2）开展交通秩序治理
开展机动车停车治理。充分利用空闲土地、桥下空间、居住区内闲置用地、城市边角用地等，挖潜居住和服务停车供给。研究在地块土地出让特别是在停车资源稀缺地区出让时，将停车设施配建作为土地招拍挂条件，缓解重点地区存在停车缺口问题。多措并举增加祥云小镇及周边停车供给，提升商圈周边交通秩序。强化停车执法保障，加大对重点区域出行停车违停处罚的执法力度。建立健全信息平台和停车场诱导系统，优化现有44处点位设置，引导市民远端停车，提高远端停车场利用率。推广ETC、车牌付、场内预缴费等不停车收费服务，探索拓展智慧停车“全域互联、无感离场”新场景。
开展非机动车秩序治理。充分利用机非隔离带、行道树间隔、桥下空间、周边空闲用地，在居住小区、学医景商、快递网点等需求较大区域增设非机动车停放区；有条件的区域增加集中充换电设施，新建区域提高非机动车停车设施配建率。实现轨道站点周边非机动车停放网格化巡查、发现、运维闭环管理，提升非机动车秩序管理能力。开展专项执法行动，加强早晚高峰等违法高发时段的警力投入，打击超速、闯灯、逆行、改装电动自行车等违法行为，引导非机动车、行人线内等候、绿灯通行，形成“引导+处罚+教育”的多元化闭环管理模式。
5. [bookmark: _Toc236834172]打造以公路运输为主、其他多种方式联运的的货物运输结构
（1）建设货物运输通道
推进建设京平高速、京密高速和东部发展带联络线等主要货运道路。加快推动北部货运通道前期研究。推进高速服务区、客运枢纽、长途客运站发挥货物集散和中转枢纽作用，减少货车迂回和重复运输，有效提高货物周转效率。完善标志标线、非现场执法设备等交通设施，保障货物运输行业交通安全。推动顺义空港物流基地转型升级。
（2）发展多种方式货物运输
推广大宗货物“公转铁+新能源汽车”运输模式，完善面向重点产业的物流专业化服务，促进现代流通与产业链深度融合。深挖重点物资公转铁潜力，研究铁路专用线进园区，研究利用既有铁路线运输成品车，提升商品车整车、矿建材料、钢材、能源等物资的铁路运输比率。鼓励农村地区邮政、商业等网点设施拓展物流服务功能，研究拓展公交代运邮件快件，推进农村客货邮融合发展。研究设置无人驾驶配送车辆停车位。在产业园区、物流基地、大型商超等周边合理设置物流配送车辆临时停车装卸区域，减少对周边区域交通造成影响。
（3）建设便利、安全的货物运输行业
维护良好货物运输秩序。持续开展超限超载货车治理，强化货运源头管理，利用信息化等技术手段，治理道路遗撒行为。加强货物装载源头治理，将货物集散地和货运站场作为超限超载运输源头治理的重点，加强轿运车等大型货车违停治理，加强货运行业交通安全保障。优化配送车辆通行管理，合理优化货运车辆限行区域、线路、时段，优化城市货运通行保障周期，实施通行证电子化发放。深入推进货车违法超限、超载、超标治理，巩固优化联合执法工作机制。力争到“十五五”末，高速公路入口货运车辆年均违法超限超载率不高于0.15%。普通公路货运车辆年均违法超限超载率不高于0.7%。
6. [bookmark: _Toc236834173]打造安全、韧性的可持续交通系统
全面推进交通安全治理“六大行动”，完成第二批次建设。结合全区交通安全形势，持续开展交通设施建设、执法整治、安全监管、宣传引导等工作，营造安全有序和谐交通环境。
提升河东地区非现场执法水平。在河东地区98处信号灯路口，新建、更新429套执法设备。结合新版货车限行区域增补82套货车禁限行执法设备。在木孙路、通怀路等重点道路增设7套交通超速执法设备。
持续开展顺义公路网交通安全提升建设，治理事故多发点位，完善重点路口路段标志标线及附属设施、新建信号灯及监控设施，提升公交站点和学校、医院周边道路安全。优化货运重点公路和城市道路交通组织设计。常态化开展道路、铁路桥梁风险隐患排查整治，研究柳各庄闸桥、苏庄闸桥等闸桥改扩建工程，同步完善两岸堤路应急保障能力。
5、 [bookmark: _Toc236834174]实施保障措施
加强组织领导。加强区内各部门协调推进力度，压实各部门责任，各单位按照任务分工各负其职、加强沟通协调，将规划中的重点任务纳入各年度区级工作计划。
强化政策保障。完善区级任务清单，为推动项目落地实施提供支撑。完善区级投融资模式，通过引入社会资本投资等方式，降低重大项目建设资金压力。
加强监测评价。对重点任务进度进行跟踪评估，难点任务及上报协调解决。
