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《密云区新能源重卡充电站规范建设管理工作方案》起草说明

一、工作方案编制背景

密云区地处北京东北部，是京承运输通道的关键节点，也是首都建筑砂石骨料供应链的重要中转区域，密云区规范建设新能源重卡充电站具有现实的紧迫性。

为打造我区高质量新能源重卡充电服务体系，统筹我区新能源重卡充电站规划建设，坚持“适度超前、规范管理、试点先行、分批推进”的建设原则，有效遏制建设主体无序扩张，建立统一规划、示范引领、有序实施的充电新生态，我委结合密云地区实际，制定本方案。
二、工作方案编制过程

密云区城管委组织相关部门、专家多次召开工作方案研讨会，分析研究未来5年我区新能源重卡补能供需规划布局、重卡充电站建设选址要求及规范建设申报审核流程等相关内容，并报请区长专题会研究确定。

三、工作方案内容

《工作方案》包括适用范围及术语定义、规划布局、建设要求及选址、安全管理措施、申报审核流程、组织保障共六部分内容，以及四个附件。

（一）适用范围及术语定义

本方案适用于密云区域内新建新能源重卡充电站项目，主要为新能源重卡提供充电服务。

对新能源重卡和重卡充电站进行明确定义：

新能源重卡：使用车载动力蓄电池作为主要能量来源，且最大设计总质量为12000kg及以上的货车。

重卡充电站：为新能源重卡提供充电服务的场所及其配套设施设备，鼓励具备条件场站同步拓展换电服务功能。

（二）规划布局

参照《推动新能源重卡规模化应用实施方案》提出，到2030年京津冀地区固定线路短倒运输电动化比例超过80%，结合我区当前现状，预计2030年底我区服务新能源重卡规模将达5000辆。因我区特殊的区位条件，对补能效率要求较高，计划将车桩比提升到8:1，目前重卡充电桩仍有建设缺口。

为推进重卡充电桩建设，按照“试点先行、分批推进”的原则，计划在2030年底前，分试点先行期、重点拓展期两阶段进行规划布局，先建设具有示范作用的高质量试点项目，对场站整体环境、充电设施数量、用地面积、配套服务设施等方面提出建设要求。再分批次在101国道、密三路等沿线乡镇重点拓展建设，形成“干线贯通、乡镇覆盖”的重卡补能网络。

（三）建设要求及选址

建设要求：综合考虑重卡充电站充电保障能力、公众服务体验、场景适配等因素，按照配置不少于10台充电桩的重卡充电站为主、少于10台充电桩的重卡充电站为辅的建设模式推进。同时要求重卡充电站建设应符合国家、行业及北京市相关标准规范，严格落实消防安全、电气安全、环境保护等相关标准规定。

选址原则：一是根据重卡运输线路及补能重要节点，结合镇街闲置建设用地，统筹确定重卡充电站建设点位。二是要交通便利、便于大型新能源重卡车辆进出通行，鼓励在车流量大、客流密集、充电需求旺盛的主要道路周边合理布局。三是规划建设需与我区配电网建设规划有效衔接，保障场站电力供应充足且运行稳定。

（四）安全管理措施

1.责任落实。要求建设运营企业作为责任主体，要严格遵守国家及地方相关法律法规、技术规范和建设服务标准，主动接受政府主管部门的安全监管。建立健全安全生产制度，严格落实安全生产责任。

2.安全运行。加强场站日常安全运营管理，积极开展巡查检查，及时消除安全隐患。严格落实场站消防安全、降尘等方面管理措施，及时接入市级监管平台，保障场站安全稳定运行。

（五）申报审核流程

项目建设前申报审核流程分为四部分，统一规范项目申报、属地初审、区级部门联合审核、项目备案各环节推进流程，建立区城管委统筹组织、属地镇街及相关区级部门协作配合的工作机制，从源头把控项目合规性，为我区高质量新能源重卡充电站规范建设保驾护航。

联审不予通过的项目，由属地镇街和行业部门反馈存在问题，指导项目单位优化调整建设方案，待达到建设条件后，重新提交申报联审。

取得项目备案文件不替代土地、规划、消防、涉路等法定审批手续，建设单位应当依法依规完成全部审批后方可开工建设。

（六）组织保障

参照各单位工作职责，明确了各镇街（地区）及涉及的各区级部门在我区新能源重卡充电站规范建设管理工作中的相关职责，区城管委作为牵头部门，统筹组织各单位通力配合，共同保障相关工作顺利推进。

相关附件

《工作方案》共四个附件

密云区新能源重卡充换电站现状情况表

该附件列出当前我区完成建设的16家新能源重卡充换电站基本情况，为我委后续规划布局提供基本数据参考及测算依据。
引用规范性文件、技术标准及导则清单

该附件详细列出本方案编制及实施所参照的国家、行业、地方规范性文件、技术标准、导则

密云区新能源重卡充换电站建设申请表

该附件涉及项目审核流程中项目申报环节，由项目建设主体填写，体现项目位置、项目基本情况等信息，提交至属地政府进行初审，有属地政府填写初审意见，该附件为区级部门联合审核前置条件，属地政府初审通过后才可开展区级部门联合审核环节。

密云区新能源重卡充换电站区级部门联审意见表

该附件涉及项目审核流程中区级部门联合审核，
北京市密云区城市管理委员会

                      2026年10月12日
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