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为持续夯实“十五五”时期丰台区水安全保障根基，全面提升水务公共服务品质，统筹谋划水务高质量发展重点任务，依据《北京市“十五五”时期水务发展规划》《北京市丰台区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，编制本规划。
一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神及对北京重要讲话精神，全面落实市委、市政府关于首都水务工作的决策部署和“四个中心”功能建设要求，紧密围绕“三化五区”总体战略，系统提升水安全保障、水资源配置、水生态涵养、水服务供给和水智慧治理能力，着力构建安全韧性、集约高效、生态宜居、水城共融的现代水务体系，更好服务全区农村城市化、城市现代化、全域场景化发展，全面支撑首都功能拓展区、区域协同先行区、产城融合创新区、花园城市特色区、全龄友好活力区建设。
到2030年，丰台区水务服务高质量保障体系建设取得重要进展，水务发展融入全市发展大局，基本实现保障“高水平安全、高品质生活、高质量发展”的目标，不断满足人民群众对水务工作的新要求新期盼，逐步建成抗风险、多元化、高韧性、强智能的区域水安全保障体系，为丰台区高质量发展提供坚实水务保障。

丰台区“十五五”时期水务发展规划指标体系表
	序号
	指  标
	单位
	现状
（2025年）
	“十五五”
目标
（2030年）
	属性

	1
	生产生活用水总量
	亿立方米
	1.78
	符合市级要求
	约束性

	2
	单位地区生产总值用水量
	立方米/万元
	6.88
	符合市级要求
	约束性

	3
	城镇防洪达标率
	%
	92.3
	96.1
	预期性

	4
	城镇供水安全系数
	—
	河东1.3，河西1.6
	＞1.3
	预期性

	5
	全区供水能力
	万立方米/日
	68.05
	73.0
	预期性

	6
	规模化供水工程覆盖农村人口比例
	%
	100
	100
	预期性

	7
	全区污水处理能力
	万立方米/日
	89.84
	91.04
	预期性

	8
	建成区海绵城市达标面积比例
	%
	40.47
	≥60
	约束性

	9
	水土保持率
	%
	99.86
	99.9
	约束性

	10
	全区有水河长比例
	%
	64.7
	≥70
	预期性


二、提升水系统韧性，保障区域高水平安全

（一）优化水资源配置体系，全面提升水资源保障能力

（1）以刚性约束强化节水管理，筑牢供水安全根基

实施用水总量动态管控，优化水源供给结构。严格将全区生产生活用水总量控制在市级下达指标内，到2030年实现生产生活用地下水开采量较“十四五”末降低10%。推动河西区域“南水”供应基本全覆盖，坚持“优先用足外调水、协同用好地表水、充分利用再生水、有序涵养地下水”，构建多元共济、安全可靠的水源保障格局。

（2）以行业精准施策推进高效节水，提升保障效能

健全监管计量体系，筑牢水资源管理防线。严格执行取水许可管理制度，推进丰台区水量信息全口径计量与精准统计，实现“按需分配、精准管控”。推动政府市场协同，营造全民节水氛围。推进地下水压采，同步配套建设市政供水管网，实现“置换一口自备井、涵养一片地下水”的生态效应。
（3）加强沿河地下水监测，筑牢地下设施安全防线

针对地下水水位较高区域，尤其是永定河、凉水河沿岸小区，加密地下水位监测频次，加强数据动态分析，保障基础设施安全。

（4）拓展再生水利用场景，提升水资源循环利用效率

优化再生水配置，拓展应用场景。推进再生水项目开发，扩大再生水应用规模。统筹再生水厂产能与区域需求，确保河道补水稳定，形成“用水-治水-再利用”的水资源循环体系。

（二）完善高标准防洪体系，筑牢高韧性防洪安全屏障
（1）推进蓄滞洪（涝）区建设，增强区域水安全韧性
完成黄土岗蓄滞洪区及配套进退水管线工程建设，结合丰台区小龙河水系连通项目，建成槐新公园蓄涝区。推进丰草河、马草河等规划蓄滞洪（涝）区前期研究，谋划水衙沟东、碾子坟雨洪资源利用及调蓄工程，完善区域防洪排涝体系，保障“三化五区”重点功能区的防洪排水安全。

（2）推进区内河道治理，补齐防洪排涝系统短板
加快牤牛河流域、黄土岗灌渠治理工程实施，推进小龙河支沟、凉凤灌渠治理工程建设，开展马草河支沟、青龙河流域河道治理工程等项目前期研究工作，保障河东及河西地区重点功能区防洪排涝安全。推进小清河（大宁水库段）综合治理工程建设，完善永定河防洪体系、消除防洪安全隐患。

（三）推动海绵城市系统化，稳固提升积水内涝治理率
（1）推进雨水管道建设，全面提升区域排涝能力
完善城市雨水干线建设工程，开展随道路建设雨水管线工程前期研究，提升区域排水能力。推进大瓦窑北路、岳各庄东路雨水工程建设，保障岳各庄村棚户区、青塔村棚户区改造土地开发项目排水安全。
（2）推进积水点治理工程，提升城市内涝防治水平
加快积水点治理，推进晓月苑、永合庄铁路桥、樊羊路及顺源路、长青路（南岗洼段）积水点治理工程建设，开展看丹地铁站、云岗西路积水点治理等工程前期研究，消除内涝积水隐患，保障“三化五区”重点功能区防涝安全。
（3）推进海绵城市建设，提高海绵城市面积比例
采用“蓄、滞、渗、净、用、排”措施，推进海绵型公园和绿地建设及现有公园海绵化改造，充分利用绿地空间，逐步增加透水铺装、下凹绿地、绿化屋顶面积及调蓄设施能力，逐步提升海绵城市达标分区面积。

三、丰富水服务供给，保障市民高品质生活
（四）推进城乡供水一体化，提升高品质供水服务水平
（1）加快水厂建设，提升水厂供水保障能力
提升供水保障能力，完善水资源输配体系，加快建设现代化水网，推进丰台河西第二水厂建设，新增供水能力5万立方米/日，城镇日供水能力达到73万立方米，持续增强水资源统筹调配和城乡供水保障能力。
（2）完善供水管网，推进城乡供水一体化

推进大灰厂村水源置换工程建设，提升农村供水保障能力，实现城乡供水同源、同网、同质、同监管、同服务。完成太平桥城中村改造项目水源井迁建工程，推进丰台区供水管网完善三期、四期工程建设，提高张仪村、宛平城、卢沟桥等地区供水能力，为西山永定河文化精华区更新提升提供坚实水务支撑。
（3）推进老旧管网消隐改造，保障供水安全
结合老旧小区改造项目，推进丰台区供水管网消隐改造三期、四期工程建设，消除安全隐患，保障供水安全，提升水资源利用效率。
（五）补齐污水治理短板，构建污水处理与利用新格局
（1）加快再生水厂建设，提升水资源循环利用水平
建成青龙湖再生水厂（丰台）扩建工程，扩大污水处理能力，满足河西地区及周边区域排水需求。谋划河西水资源循环利用中心项目，系统提升河西地区西六环外区域的污水处理和再生水利用水平。

（2）完善污水管网系统，提升区域污水管网连通性
推进丰台区凉水河流域地表水保护治理项目建设，提升丽泽金融商务区及南中轴地区等重点功能区的水环境质量。建成丰台区河西地区雨污分流改造工程（一期），提升河西地区农村人居环境水平。开展蟒牛河污水干线完善工程前期研究，完善污水收集系统，提升区域污水管网的连通性和收集效率。 
（3）完善再生水管网体系，扩大再生水利用范围
围绕新建住宅周边配套市政基础设施建设，完成太子峪东二路、芦辛路等道路再生水管线工程，保障河西地区商品房项目民生需求。推进春泽西路等道路随路新建再生水管线，提高再生水利用水平。
（六）聚焦滨水空间新业态，打造充满活力的滨水岸线
（1）推进“两园一河”建设，提升滨水空间品质
深化“两园一河”协同联动发展，推进永定河园博湖公交式轮渡建设项目(二期)、永定河两园一河堤顶路提升工程项目和卢沟桥周边滩涂地环境提升工程建设，打造水城共融的水岸客厅，构建生态+文旅+休闲城市综合功能区。提升滨水空间景观设计品质，在园博湖、宛平湖、晓月湖打造亲水平台，适时开展龙舟、赛艇等各种水上运动，塑造层次丰富、特色鲜明的滨水景观风貌。
（2）推进凉水河滨水空间建设，助推生态价值转化
打造碧水廊道，以重点河道为脉络推进滨水空间融合。完成丽泽商务区莲花河与丰草河汇合口滨水空间提升工程，推进凉水河（万泉寺铁路旧桥-光彩路）滨水空间提升及水生态修复工程建设，加快凉水河滨水碧道建设，倡导“慢行优先”，建设水城共融的滨水空间休闲景观带。
（3）加强区属河道滨水空间蓝绿融合，激活水岸经济

推进马草河及马草河故道滨水空间提升改造项目和丰台区小龙河滨水空间景观提升等项目建设，深化蓝绿空间融合实践，构建集景观、文化、休闲、产业于一体的花园城市特色滨水活力带。

四、加强水要素引导，保障区域高质量发展
（七）强化水生态保护修复，促进河湖水生态健康复苏
（1）推进河道水生态提升，为沿线经济发展赋能
推进永定河平原南段(燕化管架桥至京雄高速)生态提升工程、园博园锦绣谷水生态环境提升改造工程、永定河园博园湿地生态提升改造等项目建设，打造永定河北京段美丽河湖优秀标杆。同步推进丰台区河西片区水生态提升工程（三期）建设，对小哑叭河北支沟、九子河等河道水生态环境进一步提升，助力河西地区成为城市更新与文旅消费共振的亮丽名片。

（2）加强水系连通，打造水清岸绿生态名片

加强永定河水系与北运河水系连通，谋划北运河流域复苏河湖生态环境项目，开展永定河灌渠-丰草河水系连通工程、旱河-小龙河水系连通工程前期研究，促进水生态恢复及景观提升。加强永定河水系与大清河水系连通，谋划大清河北支流域复苏河湖生态环境项目，开展永定河-小哑叭河旧线工程、青龙河、沙锅村及南岗洼雨水利用工程前期研究，推进北京园博园二绿地区水源配置及连通工程，实现跨流域水资源调度及雨水调蓄功能。发挥再生水等生态补水功能，保障永定河生态用水，全区有水河长比例达到70%以上。
（3）筑牢水源地保护防线，强化水环境综合治理
动态调整水源保护区，强化调查评估、水质监测与日常监管，持续治理保护区内环境，系统推进保护区内污染源清理、生态修复等综合治理。加强入河排污口监管，提高小微水体整治与河道管护水平，全方位夯实全区水生态环境安全屏障。
（4）推进城市水土保持与平原区生态清洁小流域建设
聚焦城市建成区、生产建设项目集中区、河道沿线及城市更新片区，强化源头管控、过程监管与综合治理，提升城市面源污染防控与雨洪调蓄能力。以流域为单元推进平原区生态清洁小流域建设，构建“山青、水净、岸绿、城美”的平原水生态系统，持续提升区域水土保持率与水生态韧性，推动生态产品价值实现。

（八）提升智慧水务驱动力，加速推进水务数字化转型
（1）智慧政务中枢：建设全区水务政务一体化云平台，深度整合政府OA系统与视频会议资源，构建水环境“一张图”监测平台，实现跨部门无缝对接，形成“一网通办、一屏统管”政务协同格局。
（2）智慧水务一体化提质升级：通过整合水务局现有的7个独立平台数据，实现系统间的互联互通、资源集中管理和运维标准化，从而显著降低运维成本、提升效率并消除数据孤岛。

（九）深化水务改革新篇章，健全高效率管理体制机制
（1）全面强化河长制工作，建设造福人民的幸福河湖
深化机制改革，推动“河长制”向“河长治”跃升，压实各级河长职责，实现从“有名有责”到“有能有效”转型，以实干履职推动河湖长效管护。推动河湖长制、林长制、田长制“三长联动、一巡三查”，构建流域统筹、区域协同、部门联动、社会共治格局，建设造福人民的幸福河湖。

（2）落实各方责任，创新构建水务行业监督考核体系
在河湖保护、城乡供水一体化、防洪排涝、水资源利用等多个方面，重点围绕各单位主责主业，统筹制订考评事项，量化履职与任务指标。按照百分制标准差异化设置考评清单，全面评价各单位业务工作实绩。将考评成绩纳入事业单位绩效考核，促进各单位更好履职尽责。

（3）加强干部教育培训，提高专业技术人才比例
构建系统化、规范化的干部教育培训体系，提升干部的政治能力、专业素养和实践本领。创新教育培训模式，打造一支政治坚定、结构合理、业务精湛、作风优良的水务干部队伍。加强干部队伍建设，逐步建立技能化、专业化、职业化的人才梯队。提升干部解决实际问题和复杂问题的能力，完善“管理+专业”双序列晋升体系，构建长效发展机制。

（4）健全水务运行管理体制，创新水务投融资机制
加强河流生态补水和补偿机制管理，进一步落实政府购买服务机制，推动污水资源化利用。完善再生水政策，确保工程长效稳定运行。加强水与多元生态要素协同治理，探索推进多元化生态产品价值实现机制，提高政府投资效益与效率，激发社会投资活力，鼓励符合国家政策导向、社会效益良好、权属清晰、投资收益率稳定的项目工程。
五、保障措施

一是加强组织领导，落实各方责任。构建职责明晰、目标任务明确的规划实施体系，建立科学合理的规划评估机制，确保规划落地。
二是拓宽资金渠道，落实资金保障，为水务行业高质量发展提供资金保障。

三是强化社会监督，推动社会共治，强化政府引导支持，形成全社会广泛参与的群策群力、共建共治共享格局。
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