
清水河-北庄35千伏线路工程

拆迁实施方案

（征求意见稿）
清水河-北庄35千伏线路工程位于密云区太师屯镇、北庄镇，是重要的电网安全防汛提升工程。为保障拆迁工作顺利实施，严厉打击“四抢”行为，按照北京市、密云区现行政策，参照以往项目拆迁实施方案，制定本项目拆迁实施方案。
一、拆迁工作内容
对用地范围内涉及的所有地上物进行拆迁补偿、拆除及地上、地下管（杆）线及树木移改或补偿，完成交地工作。

二、拆迁工作规范
（一）维护公平正义

必须坚持公平、公正、公开的原则，在“四抢”（抢栽、抢种、抢养、抢建）行为、村界、个人权属认定等方面，工作人员要实事求是、不徇私情；相关部门、服务机构要坚持原则，实事求是，不弄虚作假，不违法操作；坚决打击“四抢”等不法行为，一经确认，一律不予补偿。

严格统一标准

要严格执行统一标准，禁止一切幕后交易、相互勾结和暗箱操作。相关部门、拆迁公司、评估公司等拆迁补偿工作人员无权擅自同意或办理超出评估报告单金额以外的补偿。

规范操作流程

要严格规范操作流程，按照要求、步骤履行相关程序，对工作中出现的不规范行为及时制止，严禁违法、违规操作。

三、组织机构
为确保本项目的顺利实施，按时圆满完成拆迁工作任务，建立清水河-北庄35千伏线路工程拆迁部门联席会议制度。区城市管理委为牵头单位，市规划和自然资源委员会密云分局、区住房和城乡建设委、区园林绿化局、区园林中心、区农业农村局、区司法局、区财政局、区经管站、太师屯镇人民政府、北庄镇人民政府、国网北京市电力公司密云供电公司等为成员单位。联席会议办公室设立在区城市管理委，共同商议解决在工作中遇到的重大问题。
四、相关部门职责

（一）区城市管理委

1.按照工作职责，负责项目拆迁补偿统筹协调工作，组织召开相关工作会议；

2.其他需要协调事宜。
（二）市规划和自然资源委员会密云分局

1.依据建设单位提供的用地范围，按需求核查土地相关情况，并出具核查意见；

2.对实施单位无法认定合法性的建筑物（构筑物）的审批情况进行核实并出具意见；

3.负责配合实施单位做好“四抢”认定工作，对用地范围内存在抢栽、抢种、抢养、抢建行为依据本部门职责出具认定意见；

4.其他需要协调事宜。

（三）区住房和城乡建设委

1.指导本项目涉及的拆迁工作，对涉及到本项目的相关拆迁文件及补偿方案出具意见和建议；

2.其他需要协调事宜。

（四）区园林绿化局

1.依法对用地范围内规划林地的性质进行认定，指导相关部门依法办理使用林地行政许可、砍伐、恢复等相关手续；

2.负责配合实施单位做好“四抢”认定工作，对用地范围内存在抢栽、抢种、抢养、抢建行为依据本部门职责出具认定意见；

3.其他需要协调事宜。

（五）区园林中心

1.负责配合建设单位对用地范围内本部门产权附属物（包括苗木、林木、设施等）进行拆改移工作；

2.负责对本项目拆迁补偿方案提供专业性意见；

3.其他需要协调事宜。

（六）区农业农村局

1.负责对用地范围内的设施农业、大棚、养殖业等是否经过审批出具证明文件；

2.负责配合实施单位做好“四抢”认定工作，对用地范围内存在抢栽、抢种、抢养、抢建行为依据本部门职责出具认定意见；

3.其他需要协调事宜。

（七）区司法局

1.对报请区政府审议的拆迁文件及补偿方案进行合法性审查；

2.对项目拆迁补偿工作中遇到的法律问题提供支持；

3.其他需要协调事宜。

（八）区财政局

1.负责筹措并及时拨付涉及项目的拆迁费及需要区级财政负担的费用；

2.负责做好涉及项目拆迁服务等费用的财政评审工作；

3.其他需要协调事宜。

（九）区经管站

1.对镇（村）土地补偿费的分配进行业务指导；

2.对涉及占地村民的农村集体土地承包、其他方式承包、土地承包经营权流转、备案等工作进行指导；

3.其他需要协调事宜。
（十）太师屯镇人民政府、北庄镇人民政府
1.作为实施单位负责用地范围内的拆迁补偿工作，负责组织用地范围内全部拆迁工作的具体实施及协调工作，落实本项目实施方案，按时间要求完成拆迁补偿及拆除交地工作，统一领导组织拆迁工作，确保拆迁过程中无违纪、违法行为，维护社会秩序，保持社会和谐稳定；

2.成立“四抢”行为认定工作组，按照相关要求认定“四抢”行为，并依法予以无偿拆除；

3.严格做好拆迁费管理使用工作，及时发放拆迁补偿款等相关费用；

4.与牵头单位共同制定拆迁补偿方案；

5.积极开展本项目涉及的拆迁政策答疑工作，解决项目相关的重点、难点问题及辖区内“12345”、信访接待解答工作；

6.负责本辖区涉及的土地、房屋等相关认定工作；

7.被拆迁人与拆迁人签署补偿协议后，负责将原土地承包（出租）协议进行变更；
8.完成用地范围内产权为政府相关部门、央（国）企、区属企业等单位的苗木、林木、设施、管道、地上地下管（杆）线等调查工作，统筹各产权单位编制、审查、优化拆改移方案，并及时完成拆改移等工作；

9.其他需要协调事宜。

（十一）国网北京市电力公司密云供电公司

1.作为本项目建设单位，负责各项前期手续的办理工作；
2.负责提供准确的用地需求；
3.负责占地范围内本部门产权的线路进行移改；
4.负责办理林地使用许可等相关手续；
5.在临时占地期限内，完成施工占用土地地貌恢复工作，恢复情况需经镇村两级联合验收，场清地净达到原有土地使用功能，将临时占地交还镇村。在土地移交施工单位前，需与属地政府签订恢复地貌的多方协议，协议应明确恢复标准、恢复时限等，对未达到恢复标准逾期交付土地的，各协议方应承担相应责任。临时占用林地需办理相关临时占地手续，按园林部门要求进行林地恢复工作并通过验收；
6.负责因工程建设横穿宗地，预留进地路及管道，解决项目建设中因施工产生的相关问题及“12345”等信访接待解答工作；

7.协助属地政府做好地上物清登及拆除工作；

8.负责办理涉及水务、公路等产权范围内的树木伐移、林地使用许可等相关手续；

9.严格落实永久基本农田保护制度，项目临时占地不得占用永久基本农田保护区和耕地保护目标，确需占用的，依法依规办理相关占地手续；

10.其他需要协调事宜。

（十二）其他涉及拆改移工作的产权单位

1.负责配合实施单位对用地范围内本部门产权附属物（包括苗木、林木、设施、管道、地上地下管（杆）线等）开展调查、编制拆改移方案，并按照拆改移工作流程及时完成拆改移等工作；

2.其他需要协调事宜。

五、拆迁补偿工作流程

（一）召开项目启动会

召开本项目拆迁工作启动会，明确各部门工作任务、工作目标、工作原则，确定组织机构、职责分工、工作流程和时限等工作要求。

（二）发布公告

对项目用地范围内进行影像留存，确定项目拆迁前地上物现状。由实施单位在用地范围内召开本项目拆迁工作启动会，明确各部门工作任务、工作目标、工作原则，确定组织机构、职责分工、工作流程和时限等工作要求。

所涉及村、单位现场张贴《关于严禁“四抢”等行为的公告》，明确“四抢”（抢栽、抢种、抢养、抢建）地上物不予补偿，并留存张贴公告的原始影像资料。

（三）认定“四抢”行为

实施单位牵头组织测绘单位按照建设单位提供的占地图纸定桩、放线，并对本项目用地范围内的地上物进行初步摸底工作，成立现场“四抢”行为认定工作组。根据相关职能部门出具的“四抢”认定意见，确定“四抢”行为，确属违法的，由实施单位依法予以无偿拆除。

（四）地上物清登

对不属于“四抢”地上物的部分且在项目用地范围以内的地上物，由实施单位组织各服务公司根据各自工作职责开展地上物清登工作。对被拆迁人的认定清登结果要公开公示，公示时间为5个自然日。

（五）制定拆迁实施方案

结合北京市、密云区现行政策及本项目地上物清登实际情况，制定项目拆迁实施方案，按流程报请区政府审议后实施。
（六）补偿协议签订及补偿款发放

依照项目拆迁补偿方案，由实施单位根据清登底单以及评估公司出具的初步评估结果，拆迁公司据此与被拆迁人进行地上物补偿协商，双方达成一致意见后，由审计公司进行预审（如预审发现问题则由拆迁公司与被拆迁人继续协商，直至达成一致意见再次报审计公司审核），预审通过后由实施单位与被拆迁人签订正式补偿协议，审计公司正式审核无误后发放补偿款。

（七）地上物清除交地

统一签订地上物拆迁补偿协议和土地流转协议后清除地上物，由实施单位和拆除公司共同将土地交由施工方，施工方按时进场。拆除后的地上物残值由实施单位进行合理处置。

（八）资料整理和归档

实施单位组织相关服务公司进行拆迁补偿等资料整理，同时完成纸质及电子版档案归档工作。

六、拆迁费来源、用途及支付流程

（一）拆迁费来源为市级补助资金、地方政府债券、区级财政等，确保专款专用。

（二）拆迁费用于支付拆迁补偿费、拆改移费、相关服务公司服务费以及因项目实施形成的必要支出。使用地方政府债券资金支付的，应严格按照地方政府债券资金使用及管理相关规定执行。

（三）为加快拆迁速度、提高补偿效率、推进重大项目尽快落地、完成固定资产投资任务，确定拆迁补偿费支付流程如下：

1.单笔拆迁补偿费数额在200万元以下的，在审计公司出具审核确认单后，由实施单位负责将拆迁补偿费拨付至被拆迁人，不再进行区财政评审。

2.单笔拆迁补偿费数额在200万元（含）以上的，在审计公司出具审核确认单后，由实施单位请示区城市管理委召集相关成员单位召开联席会议审议。各成员单位依据职责并按照相关文件规定进行审核。审核合格后，依法依规确定拆迁涉及个案补偿金额，由实施单位负责将拆迁补偿费拨付至被拆迁人。相关会议纪要与相关资料一并存档。不再进行区财政评审。

七、保障措施
一是高度重视。为确保项目的顺利实施，各相关部门和实施单位要进一步提高认识，将此项工作作为本部门重点工作，遇重大事项要研究部署解决问题，有力推进各项工作开展。二是压实责任。各相关部门和实施单位要认真落实各自职责，全面安排部署，落实责任人，形成区级统筹、部门联动的良好格局，确保拆迁补偿等各个环节有序推进。三是严明纪律。牵头部门、实施单位及各参与部门严格按照本方案执行，所有工作人员要严格遵守保密制度，不得参与抢栽、抢种、抢养、抢建等套取国家拆迁补偿资金等行为，杜绝行贿受贿行为。如有违纪、违法行为，由纪检监察部门追究其责任，触犯刑法的移交司法机关追究其刑事责任。
附件：1.清水河-北庄35千伏线路工程拆迁补偿方案

2.林木青苗补偿标准

3.相关附属物及地埋管道补偿标准

附件1

清水河-北庄35千伏线路工程

拆迁补偿方案

第一章 总  则

为保障清水河-北庄35千伏线路工程拆迁工作顺利实施，严厉打击“四抢”行为，按照北京市、密云区现行政策，参照以往项目拆迁补偿方案，制定本项目拆迁补偿方案。
第一条 工程概况

清水河-北庄35千伏线路工程位于密云区太师屯镇、北庄镇，是重要的电网安全防汛提升工程。
第二条 拆迁范围

项目用地范围以建设单位提供的用地范围为准（包括工程必要的配套用地）。拆迁范围为上述用地范围内所有的房屋、构筑物、附属物及附着物。

跨越占地红线的房屋（大棚）及院落以实施单位认定并公示的面积为准，对其地上物给予补偿，红线内、外补偿标准一致（红线外部分不享受工程配合奖）。
第三条 补偿方式

以货币方式进行补偿。

第四条 房屋及附属物重置成新价补偿标准

本项目拆迁范围内的房屋及附属物重置成新评估执行《北京市房屋重置成新价评估技术标准》（北估秘〔2016〕001号）规定。
第五条 林木、果树、青苗补偿标准及适宜栽植密度标准详见附件2，相关附属物及地埋管道补偿标准详见附件3。

第六条 集体土地农用地的认定

1.认定原则：以“依法依规、实事求是、尊重历史、合情合理”为宗旨，具体认定原则如下：

（1）集体土地农用地以与村委会或村集体经济组织签订的土地使用合同、协议等确定相关信息，未能提供使用合同等材料或存在争议的，由认定工作组出具认定意见。

（2）以上集体土地农用地认定结果，在村委会及拆迁范围内公示，公示时间为5个自然日，公示结果作为补偿依据。认定结果需镇村两级确认并盖章。

2.认定内容

包括但不限于拆迁范围内集体土地农用地及地上物的权属、面积等其他情况。

3.认定工作组的成员及产生

（1）成员组成：依据《中华人民共和国村民委员会组织法》（中华人民共和国主席令第37号），通过民主程序，由村民代表大会选举产生认定工作组成员，原则上被拆迁人不能作为认定工作组成员。成员需为5人以上单数，具备以身作则、熟悉村情、阅历丰富、公道正派、德高望重等条件，成员须签订《公正履行认定工作承诺书》。

（2）认定表决原则：原则上认定工作组成员需全部同意并确认、签字后有效；对于存在亲属原因等需要回避的特殊情况，需认定工作组成员2/3以上参加认定会，半数（不含半数）以上同意并确认、签字后有效。

（3）工作职责：对集体土地农用地产权人、占地面积等进行评议及表决，形成认定结果，并在《农用地认定表》上确认并签字。

4.认定领导小组成员和职责

认定领导小组由区城市管理委、区住房和城乡建设委、市规划和自然资源委员会密云分局、区农业农村局、属地政府等职能部门组成，认定工作组在认定领导小组的领导、监督下开展认定工作，认定领导小组对认定工作中出现的重点难点问题，集中研究讨论制定解决办法，认定领导小组有权否定认定工作组认定结果，并组织认定工作组重新认定。
第二章 耕地、果园、林地、设施农业、房屋

及其他地上附着物拆迁补偿

第七条 被拆迁人
用地范围内耕地、果园、林地、设施农业、房屋及其他地上附着物拆迁补偿协议由实施单位与被拆迁人签订。

被拆迁人按照土地使用类型，分为如下几种情况：

与村委会或村集体经济组织签订土地使用合同、协议等能够确认土地使用权属的权利人为被拆迁人；签订依法合规的转租协议的承租人可确定承租人为被拆迁人；自留地、菜地的所在村土地台账登记确认的村民为被拆迁人；平原造林地的村集体经济组织为被拆迁人；耕地保护空间复耕地块村集体经济组织为被拆迁人，但已完成复耕后由村集体经民主程序另行签订土地使用合同、协议的，按合同、协议约定确定被拆迁人;开荒地等未被确权给村民的土地，土地部分的被拆迁人为村委会或村集体经济组织，地上物部分的被拆迁人为经认定后的地上物所有权人;不涉及用地，仅需对地上物进行补偿（如树枝压线等情况），其被拆迁人为地上物的所有权人。被拆迁人与拆迁人签署补偿协议后，应与发包方（出租方）办理承包（出租）协议变更等手续。
永久占用集体农用地土地补偿对象为村委会或村集体经济组织，永久占用农用地以外的其他土地（包括集体建设用地、未利用地）参照执行。

如被拆迁人无法提供上述权属证明资料或存在争议的，以认定工作组认定并公示的结果为准。

如权属界线存在异议，由市规划和自然资源委员会密云分局负责查询相关权属档案资料，并由联席会进行认定。

第八条 面积的认定
1.占地面积的认定

取得《集体土地使用证》的，以证载面积中实际测量所占土地面积为准；存在承包、承租协议的，以与村委会或村集体经济组织签订的集体土地承包、租赁协议等证明材料载明的面积中实际测量所占土地面积为准。如上述情况无法确认或存在争议的，由认定工作组结合实际情况进行认定。

2.房屋建筑面积的认定

（1）取得《房屋所有权证》的房屋按照证载面积进行认定，未取得《房屋所有权证》的房屋由认定工作组结合实际情况，依照相关法律、法规、政策进行认定。

（2）对认定为违法建设和超过批准期限的临时建筑不予补偿。

第九条 认定和清登工作

入户清登评估时，被拆迁人不到场或不配合的，由实施单位、村委会、评估机构现场签字认可，留存地上物详细影像资料，并由公证处进行公证，不影响清登评估工作的进行。

认定工作组对地上物的权属、面积等情况进行认定，认定结果及地上物清登结果要公示，公示时间为5个自然日，并留存影像资料。认定结果需镇村两级确认并盖章。
第十条 严厉打击违法犯罪行为

坚决依法严厉打击以骗取高额补偿为目的，团伙化、公司化、规模化运作的“四抢”违法行为和涉嫌诈骗、敲诈勒索等犯罪行为。
第十一条 “抢栽、抢种、抢养、抢建”地上物的判定和处理
1.“四抢”地上物

“四抢”地上物是指在本项目用地范围内的耕地、园地和林地上，违反合同约定、工程设计标准和操作规范，反季节，超密度，违背生长规律抢栽抢种的植物、抢养的养殖物，以及抢建的违法建筑物、构筑物。

2.判定“四抢”地上物的四步工作法

第一步，《关于严禁非法抢栽、抢种、抢养、抢建等行为的公告》发布后，新增的各类地上物属于“四抢”地上物。公告发布之日前发生的属于“四抢”形态的地上物同样不予补偿。

第二步，退耕还林地、平原造林地、农田林网工程、道路两侧绿化树、公路绿化工程等地块内存在违反合同约定和工程设计标准种植、养殖的地上物属于“四抢”地上物。

第三步，利用违法用地违法建设，尤其是占用基本农田种植、养殖的，没有相关养殖批准手续的，超过农业设施合理建设密度的，不符合农业设施建设规范的，超过适宜栽植密度的，不具备必要生长环境条件的，未采取必要管护措施的，不符合混交林栽植方式的，与周边地上物品种、密度存在明显差异的地上物属于“四抢”地上物。

第四步，已经干枯或死亡的；根系不完整的，无树冠的，树埯掩埋不规范的地上物属于“四抢”地上物。

未取得园林绿化部门核发的林木种子生产许可证和经营许可证的“苗圃”或虽然已取得园林绿化部门核发的林木种子生产许可证和经营许可证的苗圃，但核发的生产地点与实际育苗地不符的，若存在以下三种情况，即属于“四抢”地上物，一是超过《关于遏止本市基础设施建设征地拆迁过程中抢栽抢种树木苗木行为的意见》（京政办发〔2007〕20号）规定的苗圃苗木栽植密度的部分；二是不具备水利、道路等基本种植配套设施的部分；三是人员无法进入管护的部分。

3.“四抢”地上物一律不予补偿。

第十二条 补偿内容

补偿款=耕地、果园、林地、设施农业评估价＋房屋重置成新价+地上附着物评估价＋其他补助+工程配合奖

（一）耕地、果园、林地、设施农业评估价、房屋重置成新价及地上附着物评估价由评估公司按照本方案附件及《北京市房屋重置成新价评估技术标准》（北估秘〔2016〕001号）及估价规范确定的相关标准评估确定。

（二）其它补助

1.单坟按照5000元/座、双坟按照1万元/座的标准给予迁移补助。

2.搬迁费

按照合法批准文件载明或经认定的房屋建筑面积每平方米50元计算。

3.各项移机、移装费

（1）每部电话、宽带移机费235元；

（2）有线电视移装费300元；

（3）每台空调移装费400元；

（4）每个热水器移装费300元。

4.停产停业损失补偿
（1）取得合法有效的营业执照，且标明的营业场所与被拆迁位置一致的，按照每个被拆迁人每个营业执照3万元给予补助，同一被拆迁人在同一被拆迁位置取得多个营业执照的，按一个营业执照补助。

（2）被拆迁人使用村集体经济组织营业执照进行生产经营活动的，按照1万元/户的标准给予补助。

（3）以上两款补偿不得同时享受。

（三）奖励标准

工程配合奖：按照所占土地面积计算，具体标准如下：被拆迁人在签约公告发布的签约公告期限内签约的，给予4万元/亩的奖励；未按签约公告期限签约的，不享受奖励。

（四）工程必要配套用地涉及的永久用地、临时用地补偿

永久用地按照《北京市人民政府关于重新公布<北京市征收农用地区片综合地价标准>的通知》（京政发〔2024〕15号）给予补偿，不进行人员安置；地上物补偿标准与红线内补偿标准一致。

临时占地土地补偿标准为：1500元/亩/年,补偿期限为自签订补偿协议起2年，不足2年的按2年给予补偿。临时占地补偿期限如超过2年，则按照实际占用时间计算，以租金1500元/亩/年的标准支付相关费用。地上物及工程配合奖补偿标准与红线内补偿标准一致。
第十三条 跨越占地红线的房屋（大棚）及院落等地上物补偿标准

跨越占地红线的房屋（大棚）及院落以实施单位认定并公示的面积为准，对其地上物给予补偿，红线内、外补偿标准一致（红线外部分不享受工程配合奖）。

第十四条 边角地认定及补偿

边角地的认定：同一被拆迁人所属的地块范围内，因塔基永久占地后形成的面积小于100平方米（含）的剩余地块属于边角地。

边角地的补偿：不对地上物进行补偿，不享受奖励，对涉及的边角地按照1500元/亩/年，补偿至该地块本轮土地承包期限终止之日。被拆迁人为村集体的不予补偿。

第三章 其 他

第十五条 服务公司的选取
由实施单位负责项目拆迁范围内的拆迁、评估、拆除等服务公司的选取工作。
第十六条 为了保证项目的公平和公正，由区城市管理委负责聘请专业的审计、管理公司、测绘、律师事务所等单位对本项目进行全过程跟踪审计、项目管理、测绘和法律服务等工作。

第十七条 拆改移工作由实施单位负责聘请第三方设计、监理及施工单位，不再进行预算评审，最终按照实际发生的工作量报区财政进行结算评审，评审结果作为结算依据。

第十八条 本项目拆迁未尽事宜，由牵头部门组织相关部门召开联席会议研究解决。

第十九条 本方案自区政府常务会审议通过后实施，实施单位可依据本方案开展补偿协议签订等工作。

附件2

林木青苗补偿标准
为保障清水河-北庄35千伏线路工程拆迁补偿工作顺利进行，规范评估行为，依法确定各类林木、青苗、农业设施等评估价，根据《<北京市森林资源保护管理条例>实施办法》（北京市人民政府第133号令）、《北京市建设工程计价依据预算定额》（京建发〔2012〕538号）、《北京市人民政府办公厅关于转发市园林绿化局、市国土局<关于遏止本市基础设施建设征地拆迁过程中抢栽抢种树木苗木行为意见>》（京政办发〔2007〕20号）文件规定，结合本项目实际情况，制定本补偿标准。

被拆迁人持有合法有效《林木种子生产经营许可证》且生产地点与备案地址相符的，其栽植密植度按照《北京市人民政府办公厅关于转发市园林绿化局、市国土局<关于遏止本市基础设施建设征地拆迁过程中抢栽抢种树木苗木行为意见>》（京政办发〔2007〕20号）文件中关于苗圃苗木栽植密植度进行补偿。

本标准未列入项目，评估公司依据相关法律法规，按照市场价格结合实物具体情况参照相近树种进行评估作价，由属地政府进行审核后报联席会审定。

一、材树补偿标准
材树（杨树、榆树、桑树、栎树）
	径级（cm）
	标准单价（元）
	最大种植密度
（株/亩）
	径级（cm）
	标准单价（元）
	最大种植密度
（株/亩）

	胸径＜3
	5
	1900
	44
	2023
	60

	3-4
	8
	1200
	46
	2206
	56

	5
	10
	1000
	48
	2388
	56

	6
	17
	666
	50
	2570
	53

	8
	31
	370
	52
	2753
	53

	10
	58
	220
	54
	2935
	51

	12
	91
	220
	56
	3117
	51

	14
	131
	167
	58
	3300
	49

	16
	181
	167
	60
	3482
	49

	18
	235
	130
	62
	3664
	47

	20
	312
	130
	64
	3847
	47

	22
	393
	105
	66
	4029
	45

	24
	480
	105
	68
	4211
	45

	26
	592
	90
	70
	4394
	44

	28
	699
	90
	72
	4576
	44

	30
	833
	80
	74
	4758
	43

	32
	970
	80
	76
	4941
	43

	34
	1125
	70
	78
	5123
	42

	36
	1270
	70
	80
	5305
	42

	38
	1443
	65
	82
	5488
	41

	40
	1639
	65
	84
	5670
	40

	42
	1841
	60
	＞84
	5670
	40


材树（柳树、椿树、臭椿、刺槐、洋槐、泡桐、构树）

	径级
（cm）
	标准单价
（元）
	最大种植密度
（株/亩）
	径级
（cm）
	标准单价
（元）
	最大种植密度
（株/亩）

	胸径＜3
	5
	1350
	44
	1420
	60

	3-4
	8
	860
	46
	1563
	56

	5
	10
	700
	48
	1722
	56

	6
	11
	670
	50
	1880
	53

	8
	25
	370
	52
	2038
	53

	10
	43
	220
	54
	2196
	51

	12
	67
	220
	56
	2354
	51

	14
	100
	167
	58
	2512
	49

	16
	139
	167
	60
	2670
	49

	18
	187
	130
	62
	2828
	47

	20
	239
	130
	64
	2987
	47

	22
	298
	105
	66
	3145
	45

	24
	366
	105
	68
	3303
	45

	26
	440
	90
	70
	3461
	44

	28
	521
	90
	72
	3619
	44

	30
	606
	80
	74
	3777
	43

	32
	703
	80
	76
	3935
	43

	34
	803
	70
	78
	4093
	42

	36
	912
	70
	80
	4252
	42

	38
	1030
	65
	82
	4410
	41

	40
	1148
	65
	84
	4568
	40

	42
	1280
	60
	＞84
	4568
	40


材树（香椿）

	径级（cm）
	标准单价
（元）
	最大种植密度
（株/亩）
	径级（cm）
	标准单价
（元）
	最大种植密度
（株/亩）

	胸径<1
	20
	1900
	27
	648
	145

	1-3
	30
	1300
	28
	672
	140

	4
	56
	700
	29
	696
	140

	5
	70
	560
	30
	780
	125

	6
	84
	500
	31
	806
	125

	7
	98
	450
	32
	832
	122

	8
	112
	400
	33
	858
	122

	9
	126
	360
	34
	884
	120

	10
	200
	250
	35
	910
	120

	11
	220
	250
	36
	936
	118

	12
	240
	235
	37
	962
	118

	13
	260
	235
	38
	988
	115

	14
	280
	220
	39
	1014
	115

	15
	300
	220
	40
	1200
	100

	16
	320
	208
	41
	1230
	100

	17
	340
	208
	42
	1260
	98

	18
	360
	200
	43
	1290
	98

	19
	380
	200
	44
	1320
	96

	20
	480
	160
	45
	1350
	96

	21
	504
	160
	46
	1380
	94

	22
	528
	155
	47
	1410
	94

	23
	552
	155
	48
	1440
	92

	24
	576
	150
	49
	1470
	91

	25
	600
	150
	50
	1500
	90

	26
	624
	145
	＞50
	1500
	90


二、经济林补偿标准

	经济林（鲜果树）

	品种
	规格
（㎝）
	产量
（斤）
	标准单价
（元/斤）
	标准单价
（元/株）
	最大种植密度
（株/亩）

	桃树
	地径＜1
	-
	-
	5 
	66

	
	1
	-
	-
	15 
	66

	
	2-3
	-
	-
	30 
	66

	
	4
	-
	-
	50 
	66

	
	5-6
	28
	3
	504 
	66

	
	7-9
	35
	3
	630 
	66

	
	10-14
	70
	3
	1260 
	66

	
	15-18
	105
	3
	1890 
	66

	
	19-20
	119
	3
	2142 
	66

	
	21-30
	140
	3
	2520 
	66

	
	>30
	160
	3
	2880 
	66

	李子
	地径＜1
	-
	-
	5 
	83 

	
	1
	-
	-
	15 
	83 

	
	2-3
	-
	-
	30 
	83 

	
	4
	-
	-
	50 
	83 

	
	5-6
	21
	3.5
	441 
	83 

	
	7-9
	28
	3.5
	588 
	83 

	
	10-14
	56
	3.5
	1176 
	83 

	
	15-20
	84
	3.5
	1764 
	83 

	
	21-24
	112
	3.5
	2352 
	83 

	
	25-30
	140
	3.5
	2940 
	83 

	
	31-35
	168
	3.5
	3528 
	83 

	
	>35
	196
	3.5
	4116 
	83 

	苹果、海棠
	地径＜4
	-
	-
	15 
	148 

	
	4
	-
	-
	20 
	148 

	
	5-6
	28
	5
	840 
	148 

	
	7-9
	35
	5
	1050 
	148 

	
	10-15
	70
	5
	2100 
	130 

	
	16-20
	119
	5
	3570 
	95 

	苹果、海棠
	21-24
	175
	5
	5250 
	65 

	
	25-35
	210
	5
	6300 
	55 

	
	36-40
	230
	5
	6900 
	51 

	
	>40
	260
	5
	7800 
	46 

	苹果
海棠
（设施栽培）
	地径＜3
	-
	-
	120 
	556 

	
	3-4
	-
	-
	200
	494 

	
	5-6
	12
	5
	360 
	444

	
	7-9
	15
	5
	450 
	444 

	
	10-13
	18
	5
	540
	444

	
	>13
	19
	5
	570
	444

	梨树
	地径＜1
	-
	-
	5
	111

	
	1
	-
	-
	15
	111

	
	2-3
	-
	-
	30
	111

	
	4
	-
	-
	50
	111

	
	5-6
	18
	3
	324
	111

	
	7-9
	20
	3
	360
	111

	
	10-14
	50
	3
	900
	111

	
	15-20
	80
	3
	1440
	100

	
	21-30
	120
	3
	2160
	95

	
	31-40
	160
	3
	2880
	90

	
	41-50
	200
	3
	3600
	85

	
	51-60
	240
	3
	4320
	80

	
	>60
	280
	3
	5040
	70

	杏树
	地径＜1
	-
	-
	5 
	111 

	
	1
	-
	-
	15 
	111 

	
	2-3
	-
	-
	30 
	111 

	
	4
	-
	-
	50 
	111 

	
	5-6
	21 
	3
	378 
	111 

	
	7-9
	28 
	3
	504 
	111 

	
	10-14
	56 
	3
	1008 
	111 

	
	15-20
	91 
	3
	1638 
	111 

	
	21-30
	126 
	3
	2268 
	100 

	杏树
	31-40
	161 
	3
	2898 
	95 

	
	>40
	196 
	3
	3528 
	90 

	枣树
	地径＜1
	-
	-
	5 
	148 

	
	1
	-
	-
	15 
	148 

	
	2-3
	-
	-
	30 
	148 

	
	4
	-
	-
	50 
	148 

	
	5-6
	11 
	10
	660 
	148 

	
	7-9
	14 
	10
	840 
	148 

	
	10
	21 
	10
	1260 
	148 

	
	11-12
	28 
	10
	1680 
	140 

	
	13-15
	35 
	10
	2100 
	130 

	
	16-20
	42 
	10
	2520 
	110 

	
	21-25
	49 
	10
	2940 
	100 

	
	26-30
	56 
	10
	3360 
	90 

	
	31-35
	63 
	10
	3780 
	80 

	
	>35
	70 
	10
	4200 
	75 

	柿子

黑枣
	地径≤1
	-
	-
	5
	83

	
	2-3
	-
	-
	8
	83

	
	4
	-
	-
	15
	83

	
	5-6
	28
	2
	336
	83

	
	7-9
	35
	2
	420
	83

	
	10-15
	70
	2
	840
	83

	
	16-20
	105
	2
	1260
	83

	
	21-25
	145
	2
	1740
	83

	
	26-30
	185
	2
	2220
	83

	
	31-35
	225
	2
	2700
	83

	
	>35
	265
	2
	3180
	83

	樱桃
	＜1
	-
	-
	5 
	83 

	
	1
	-
	-
	15 
	83 

	
	2-3
	-
	-
	30 
	83 

	
	4
	-
	-
	50 
	83 

	
	5
	7.5 
	15
	675 
	83 

	樱桃
	6
	9.0 
	15
	810 
	83 

	
	7
	10.5 
	15
	945 
	83 

	
	8
	12.0 
	15
	1080 
	83 

	
	9
	13.5 
	15
	1215 
	83 

	
	10
	16.5 
	15
	1485 
	83 

	
	11
	19.5 
	15
	1755 
	80 

	
	12
	22.5 
	15
	2025 
	80 

	
	13
	28.5 
	15
	2565 
	80 

	
	14
	33.0 
	15
	2970 
	80 

	
	15
	37.5 
	15
	3375 
	75 

	
	16
	45.0 
	15
	4050 
	75 

	
	17
	52.5 
	15
	4725 
	66 

	
	18
	60.0 
	15
	5400 
	60 

	
	19
	62.0 
	15
	5580 
	60 

	
	20
	64.0 
	15
	5760 
	60 

	
	21
	66.0 
	15
	5940 
	60 

	
	22
	68.5 
	15
	6165 
	60 

	
	23
	70.5 
	15
	6345 
	60 

	
	24
	73.0 
	15
	6570 
	60 

	
	25
	75.0 
	15
	6750 
	60 

	
	26-30
	80.0 
	15
	7200 
	60 

	
	31-35
	95.0 
	15
	8550 
	53 

	
	36-40
	105.0 
	15
	9450 
	48 

	
	>40
	115.0 
	15
	10350 
	45 

	山楂
红果
	＜1
	-
	-
	5 
	55 

	
	1
	-
	-
	8 
	55 

	
	2-3
	-
	-
	15 
	55 

	
	4
	-
	-
	25 
	55 

	
	5-6
	10
	1.5
	90 
	55 

	
	7-9
	19
	1.5
	171 
	55 

	
	10-15
	68
	1.5
	612 
	55 

	山楂
红果
	16-20
	103
	1.5
	927 
	55 

	
	21-25
	118
	1.5
	1062 
	55 

	
	26-30
	136
	1.5
	1224 
	55 

	
	31-35
	154
	1.5
	1386 
	55 

	
	36-40
	172
	1.5
	1548 
	55 

	
	>40
	190
	1.5
	1710 
	55 

	葡萄
	3年（含）以下
	5.6
	5
	168
	333

	
	3-6年（含）
	14
	5
	420
	333

	
	6年以上
	14
	5
	420
	333

	猕猴桃
	地径＜1
	-
	-
	15 
	111 

	
	1
	-
	-
	35 
	111 

	
	2
	-
	-
	80 
	111 

	
	3-4
	14
	6
	504 
	111 

	
	5-6
	23
	6
	828 
	111 

	
	7-9
	33
	6
	1188 
	90 

	
	10-12
	39
	6
	1404 
	80 

	
	13-15
	46
	6
	1656 
	70 

	
	16-18
	51
	6
	1836 
	65 

	
	19-20
	57
	6
	2052 
	60 

	
	>20
	64
	6
	2304 
	55 

	石榴
	地径＜1
	-
	-
	15 
	148 

	
	1-2
	-
	-
	35 
	148 

	
	3-4
	-
	-
	80 
	148 

	
	5-6
	14
	5
	420 
	148 

	
	7-9
	20
	5
	600 
	148 

	
	10-12
	27
	5
	810 
	130 

	
	13-15
	32
	5
	960
	111

	
	16-18
	39
	5
	1170
	100

	
	19-20
	44
	5
	1320
	89

	
	>20
	50
	5
	1500
	80

	火龙果
（设施栽培）
	未挂果
	-
	-
	100
	680

	
	挂果
	3.7
	6
	133
	680

	欧李
钙果
	未挂果
	-
	-
	10
	2667

	
	挂果
	0.6
	8
	29
	2667


	经济林（干果树）

	类别
	规格（㎝）
	产量（斤）
	标准单价

（元/斤）
	标准单价

（元/株）
	最大种植密度

（株/亩）

	核桃
	地径＜4
	-
	-
	10
	111

	
	4
	-
	-
	20
	111

	
	5-6
	5.6
	12
	538
	111

	
	7-8
	7.0
	12
	672
	111

	
	9-10
	14.0
	12
	1344
	111

	
	11-15
	21.0
	12
	2016
	111

	
	16-20
	31.5
	12
	3024
	111

	
	21-25
	38.5
	12
	3696
	111

	
	26-30
	44.5
	12
	4272
	97

	
	31-35
	50.5
	12
	4848
	86

	
	36-40
	56.5
	12
	5424
	77

	
	41-45
	62.5
	12
	6000
	70

	
	46-50
	68.5
	12
	6576
	64

	
	51-55
	74.5
	12
	7152
	59

	
	56-60
	87.0
	12
	8352
	51

	
	61-65
	101.5
	12
	9744
	44

	
	66-70
	118.0
	12
	11328
	38

	
	71-75
	137.5
	12
	13200
	33

	
	76-80
	160.0
	12
	15360
	33

	
	81-85
	186.5
	12
	17904
	33

	
	86-90
	217.0
	12
	20832
	33

	
	91-95
	253.0
	12
	24288
	33

	
	96-100
	295.0
	12
	28320
	33

	
	>100
	344.0
	12
	33024
	33

	板栗
	地径≤3
	-
	-
	10
	111

	
	4
	-
	-
	20
	111

	
	5-6
	6
	7
	336
	111

	
	7-8
	8
	7
	448
	111

	
	9-10
	16
	7
	896
	111

	
	11-15
	24
	7
	1344
	111

	
	16-20
	36
	7
	2016
	111

	
	21-25
	44
	7
	2464
	111

	
	26-30
	52
	7
	2912
	111

	
	31-35
	60
	7
	3360
	100

	
	36-40
	68
	7
	3808
	90

	
	41-45
	70
	7
	3920
	88

	
	46-50
	72
	7
	4032
	86

	
	51-55
	84
	7
	4704
	75

	
	56-60
	98
	7
	5488
	65

	
	61-65
	114
	7
	6384
	60

	
	66-70
	133
	7
	7448
	55

	
	71-75
	155
	7
	8680
	55

	
	76-80
	181
	7
	10136
	55

	
	81-85
	211
	7
	11816
	55

	
	86-90
	246
	7
	13776
	55

	
	91-95
	287
	7
	16072
	55

	
	96-100
	334
	7
	18704
	55

	
	>100
	389
	7
	21784
	55

	花椒
	地径＜2
	-
	-
	10
	111

	
	2-3
	-
	-
	35
	111

	
	4
	-
	-
	60
	111

	
	5
	4.0
	10
	320
	111

	
	6
	6.0
	10
	480
	111

	
	7
	10.0
	10
	800
	111

	
	8
	11.0
	10
	880
	111

	
	9
	15.0
	10
	1200
	111

	
	10
	19.0
	10
	1520
	111

	
	11
	23.0
	10
	1840
	111

	
	12
	26.0
	10
	2080
	111

	
	13
	30.0
	10
	2400
	111

	
	14
	34.0
	10
	2720
	111

	
	15
	37.5
	10
	3000
	105

	
	16
	41.0
	10
	3280
	100

	
	17
	45.0
	10
	3600
	92

	
	18
	50.0
	10
	4000
	85

	
	19
	53.0
	10
	4240
	81

	
	20
	56.0
	10
	4480
	80

	
	21
	58.0
	10
	4640
	79

	
	22
	60.0
	10
	4800
	77

	
	23
	62.0
	10
	4960
	75

	
	24
	64.0
	10
	5120
	73

	
	25
	66.0
	10
	5280
	71

	
	26
	68.0
	10
	5440
	69

	
	27
	70.0
	10
	5600
	68

	
	28
	72.0
	10
	5760
	67

	
	29
	74.0
	10
	5920
	66

	
	>29
	76.0
	10
	6080
	65

	榛子
	地径＜2
	-
	-
	35
	111

	
	2
	1.4
	20
	224
	111

	
	3
	2.7
	20
	432
	111

	
	4
	3.6
	20
	576
	111

	
	5-6
	4.9
	20
	784
	89

	
	7-8
	5.5
	20
	880
	89

	
	>8
	5.6
	20
	896
	89


三、绿化树木补偿标准
	绿化树木

	品种
	规格
	标准单价
（元）
	最大种植密度
（株/亩）

	桧柏

刺柏


	高度＜0.5m
	5
	4000

	
	0.5-1
	10
	2000

	
	1.1-1.5
	30
	670

	
	1.6-1.7
	40
	670

	
	1.8-2
	50
	670

	
	2.1-2.5
	100
	500

	
	2.6-3
	120
	450

	
	3.1-3.5
	180
	300

	
	3.6-4
	210
	300

	
	4.1-5
	350
	267

	
	5.1-6
	420
	267

	
	6.1-7
	560
	205

	
	＞7m
	700
	167

	油松


	高度＜0.5m
	15
	4000

	
	0.5-0.9
	30
	2700

	
	1.0-1.4
	60
	1400

	
	1.5-2
	120
	700

	
	2.1-2.5
	200
	420

	
	2.6-3
	300
	280

	
	3.1-3.5
	500
	170

	
	3.6-4
	1000
	140

	
	4.1-5
	1750
	120

	
	5.1-6
	2800
	90

	
	6.1-7
	4200
	70

	
	7.1-8
	4400
	70

	
	8.1-9
	4600
	67

	
	9.1-10
	4800
	67

	
	10.1-11
	5000
	65

	
	11.1-12
	5200
	65

	
	12.1-13
	5400
	65

	
	＞13m
	5600
	65

	侧柏
	高度＜1m
	5
	4000

	
	1-1.5
	20
	2700

	
	1.6-2
	45
	1300

	
	2.1-2.5
	90
	670

	
	2.6-3
	150
	450

	
	3.1-3.5
	200
	360

	
	3.6-4
	300
	267

	
	4.1-5
	500
	200

	
	5.1-6
	700
	200

	
	6.1-7
	900
	200

	
	7.1-8
	1100
	200

	
	8.1-9
	1300
	190

	
	9.1-10
	1400
	180

	
	＞10m
	1500
	170

	连翘
金钟花
	高度≤1m
	8
	6000

	
	1.1-1.2
	10
	5000

	
	1.3-1.5
	15
	3500

	
	1.6-1.8
	20
	3000

	
	1.9-2
	25
	2500

	
	2.1-2.5
	30
	2200

	
	＞2.5m
	40
	1700

	金银木
	高度＜1.1m
	6
	4000

	
	1.1-1.2
	10
	2700

	
	1.3-1.5
	15
	2700

	
	1.6-1.8
	20
	2200

	
	1.9-2
	25
	1800

	
	2.1-2.5
	30
	1600

	
	＞2.5m
	40
	1350

	国槐
	胸径＜2㎝
	5
	2500

	
	2
	10
	1350

	
	3
	15
	1350

	
	4
	40
	1000

	
	5
	70
	660

	
	6
	90
	600

	
	7
	200
	270

	国槐
	8
	220
	250

	
	9
	260
	220

	
	10
	350
	220

	
	11-13
	630
	200

	
	14-15
	1050
	167

	
	16-18
	1330
	167

	
	19-20
	1960
	140

	
	21-25
	2660
	120

	
	26-30
	3000
	110

	
	＞30㎝
	3500
	100

	金枝国槐

龙爪槐
	胸径＜2㎝
	10
	2500

	
	2
	22
	1350

	
	3
	40
	1350

	
	4
	60
	950

	
	5
	90
	660

	
	6
	125
	500

	
	7
	220
	300

	
	8
	260
	300

	
	9
	310
	267

	
	10
	380
	220

	
	11
	450
	200

	
	12
	580
	170

	
	13
	600
	167

	
	14
	900
	150

	
	15
	1000
	140

	
	16
	1200
	130

	
	17
	1400
	120

	
	≥18㎝
	1650
	110

	杜仲
	胸径＜2㎝
	7
	2500

	
	2
	15
	1350

	
	3
	20
	1350

	
	4
	50
	800

	
	5
	70
	660

	
	6
	100
	470

	
	7
	180
	267

	杜仲
	8
	280
	220

	
	9
	380
	170

	
	10
	464
	167

	
	11-13
	720
	167

	
	14-15
	1200
	140

	
	16-20
	1700
	130

	
	21-25
	2200
	120

	
	＞25㎝
	2200
	120

	五角枫

元宝枫
金叶复叶槭
	胸径＜2㎝
	30
	2700

	
	2-3
	60
	1350

	
	4-5
	90
	1000

	
	6
	120
	750

	
	7-8
	300
	350

	
	9-10
	600
	200

	
	11-15
	900
	167

	
	16-20
	1300
	167

	
	21-25
	2000
	120

	
	26-30
	3000
	110

	
	＞30㎝
	3500
	100

	白蜡

合欢
	胸径＜3㎝
	25
	1850

	
	3
	35
	1350

	
	4-5
	60
	1350

	
	6
	80
	1350

	
	7
	150
	1050

	
	8-9
	260
	670

	
	10-12
	450
	400

	
	13-15
	700
	300

	
	16-18
	1500
	167

	
	19-20
	2000
	140

	
	21-25
	2500
	120

	
	26-30
	3000
	110

	
	＞30㎝
	3500
	100

	金叶榆
	胸径＜2㎝
	15
	2500

	
	2
	30
	1350

	
	3-4
	50
	1150

	金叶榆
	5-6
	100
	660

	
	7-8
	200
	350

	
	9-10
	300
	250

	
	11-12
	400
	220

	
	13-14
	500
	200

	
	15-16
	600
	167

	
	17-18
	700
	167

	
	＞18㎝
	700
	167

	白皮松
	高度＜0.5m
	25
	5000

	
	0.5-1
	65
	2700

	
	1.1-1.4
	200
	1050

	
	1.5-2
	600
	450

	
	2.1-2.5
	1200
	260

	
	2.6-3
	1700
	190

	
	3.1-3.5
	2400
	140

	
	3.6-4
	3100
	110

	
	4.1-4.5
	3700
	100

	
	4.6-5
	4500
	90

	
	5.1-6
	5500
	75

	
	＞6m
	6500
	65

	华山松
	高度＜0.5m
	25
	4000

	
	0.5-1
	60
	2700

	
	1.1-1.4
	200
	1000

	
	1.5-2
	550
	400

	
	2.1-2.5
	1050
	260

	
	2.6-3
	1450
	190

	
	3.1-3.5
	2100
	140

	
	3.6-4
	2800
	110

	
	4.1-4.5
	3500
	90

	
	4.6-5
	3900
	85

	
	5.1-6
	4500
	75

	
	＞6m
	5200
	65

	梓树

楸树
	胸径＜4㎝
	30
	1350

	
	4
	80
	1000

	
	5
	150
	600

	
	6
	240
	400

	
	7
	350
	300

	
	8
	480
	240

	
	9
	630
	200

	
	10
	780
	170

	
	11
	830
	170

	
	12-15
	900
	167

	
	16-18
	1600
	167

	
	19-20
	2200
	130

	
	21-25
	2800
	120

	
	26-30
	3000
	115

	
	＞30㎝
	3500
	100

	栾树
	胸径＜3㎝
	15
	2500

	
	3-4
	50
	1350

	
	5-6
	200
	500

	
	7-10
	400
	267

	
	11-13
	800
	200

	
	14-15
	1200
	167

	
	16-18
	1600
	167

	
	19-20
	2400
	130

	
	21-25
	2800
	120

	
	26-30
	3000
	115

	
	＞30㎝
	3500
	100

	黄栌

红栌
	地径＜1㎝
	5
	13000

	
	1
	15
	5000

	
	2-3
	30
	2670

	
	4
	90
	1000

	
	5
	150
	650

	
	6
	220
	450

	
	7-8
	300
	350

	
	9-10
	400
	267

	黄栌

红栌
	11-15
	600
	200

	
	16-20
	900
	140

	
	＞20㎝
	1300
	100

	紫叶李
	地径＜1㎝
	10
	1350

	
	1-2
	20
	1200

	
	3-4
	40
	670

	
	5-6
	80
	670

	
	7-8
	200
	500

	
	9
	500
	267

	
	10
	700
	210

	
	11
	800
	200

	
	12
	1000
	180

	
	13
	1200
	170

	
	14
	1400
	170

	
	≥15㎝
	1600
	167

	女贞

水蜡

小蜡
	高度＜0.5m
	2
	5000

	
	0.5-0.8
	4
	5000

	
	0.9-1
	7
	5000

	
	1.1-1.2
	9
	4000

	
	1.3-1.5
	12
	4000

	
	1.6-2
	18
	4000

	
	2.1-2.5
	26
	3000

	
	＞2.5m
	35
	3000

	榆叶梅
	地径＜1㎝
	15
	1350

	
	1-2
	35
	1350

	
	3-4
	120
	670

	
	5-6
	220
	400

	
	7-8
	300
	300

	
	9-10
	400
	267

	
	11-12
	500
	220

	
	13-15
	700
	167

	
	＞15㎝
	700
	167

	山桃

山杏
	地径＜2㎝
	10
	1350

	
	2
	20
	1100

	
	3
	35
	670

	
	4
	50
	670

	
	5-6
	100
	670

	
	7-8
	200
	500

	
	9-10
	450
	267

	
	11-15
	600
	210

	
	＞15㎝
	800
	167

	火炬
	胸径＜2㎝
	3
	5000

	
	2
	4
	4000

	
	3
	10
	2000

	
	4
	20
	1400

	
	5
	30
	1000

	
	6
	35
	900

	
	7
	45
	750

	
	8
	60
	600

	
	9-10
	90
	420

	
	11-13
	120
	320

	
	14-15
	150
	267

	
	＞15㎝
	150
	267

	樱花
	地径＜2㎝
	15
	1350

	
	2
	30
	1200

	
	3
	60
	670

	
	4
	120
	660

	
	5
	170
	500

	
	6
	250
	360

	
	7
	400
	240

	
	8
	600
	167

	
	9
	800
	145

	
	10
	1000
	135

	
	11
	1200
	125

	
	12
	1400
	125

	
	13
	1500
	120

	樱花
	14
	1700
	120

	
	≥15㎝
	1900
	108

	法桐
	胸径＜2㎝
	5
	2500

	
	2
	20
	1350

	
	3
	30
	1350

	
	4-5
	80
	800

	
	6
	120
	600

	
	7
	180
	420

	
	8
	260
	300

	
	9-10
	350
	267

	
	11-13
	560
	220

	
	14-15
	910
	167

	
	16-18
	1260
	140

	
	19-20
	1960
	130

	
	21-25
	2450
	120

	
	26-30
	2800
	110

	
	31-35
	3500
	100

	
	36-40
	3850
	100

	
	41-45
	4340
	100

	
	＞45㎝
	4340
	100

	鸡树条、欧洲荚蒾
	高度＜1m
	30
	666

	
	1-1.5
	60
	333

	
	1.6-2
	80
	267

	
	2m以上
	80
	267

	锦带
	高度＜1m
	30
	666

	
	1-1.5
	40
	500

	
	1.5m以上
	40
	500

	银杏
	胸径＜2cm
	10
	2500

	
	2-4
	30
	1350

	
	5
	120
	660

	
	6
	160
	550

	
	7
	350
	270

	
	8
	450
	250

	
	9
	600
	200

	
	10
	640
	200

	银杏
	11
	660
	195

	
	12
	680
	195

	
	13
	700
	190

	
	14
	800
	170

	
	15
	900
	155

	
	16
	1050
	150

	
	17
	1200
	150

	
	18
	1350
	150

	
	19
	1500
	140

	
	20
	1650
	140

	
	21
	1900
	130

	
	22
	2150
	120

	
	23
	2400
	120

	
	24
	2650
	120

	
	25
	2900
	110

	
	26
	3300
	100

	
	27
	3700
	90

	
	28
	4100
	85

	
	29
	4500
	80

	
	≥30㎝
	4900
	74

	雪松
	高度<0.5m
	10
	3000

	
	0.5-0.9
	25
	1400

	
	1-2
	35
	1400

	
	2.1-2.5
	500
	170

	
	2.6-3
	800
	170

	
	3.1-3.5
	1200
	120

	
	3.6-4
	1500
	100

	
	4.1-5
	2100
	75

	
	5.1-6
	3150
	65

	
	6.1-7
	4900
	50

	
	7.1-9
	6300
	40

	
	＞9m
	10500
	30

	枸杞
	地径＜1㎝
	5
	2000

	
	1
	15
	666

	
	2-3
	30
	333

	
	＞3㎝
	30
	333

	黄刺玫
	高度＜0.5m
	10
	4000

	
	0.5-1
	15
	2700

	
	1.1-1.2
	20
	2700

	
	1.3-1.5
	25
	2700

	
	1.6-1.8
	35
	2000

	
	1.9-2
	50
	1600

	
	＞2m
	70
	1350

	丁香
	高度＜0.5m
	5
	4000

	
	0.5-1
	8
	2700

	
	1.1-1.2
	10
	2700

	
	1.3-1.5
	20
	2700

	
	1.6-1.8
	30
	2000

	
	1.9-2
	40
	1600

	
	＞2m
	50
	1350

	迎春花
	枝长＜0.3m
	2
	6000

	
	0.3-0.5
	6
	5000

	
	0.6-0.9
	12
	3500

	
	1-1.5
	18
	3000

	
	＞1.5m
	18
	3000

	牡丹
	一年生或小于一年生
	10
	5000

	
	二年生
	20
	4000

	
	三年生
	30
	3000

	
	四年生
	45
	2500

	
	五年生
	60
	2000

	
	六年生
	80
	1500

	
	六年生以上
	100
	1300

	玉兰
	干径＜4㎝
	120
	800

	
	4
	180
	550

	
	5
	210
	500

	玉兰
	6
	350
	300

	
	7
	420
	250

	
	8
	560
	200

	
	9
	840
	200

	
	10
	1260
	200

	
	11-13
	1400
	195

	
	14-15
	1750
	170

	
	16-20
	2450
	150

	
	＞20cm
	2450
	150

	大叶黄杨球
	高度<1m（冠幅 100cm）
	140
	625

	
	高度1－1.2m（冠幅 120cm）
	230
	441

	
	高度1.2－1.5m（冠幅200cm）
	290
	144

	
	高度1.5－1.8m（冠幅200cm）
	610
	144

	
	高度>1.8m（冠幅>200cm）
	900
	144

	黄杨
	高度<0.5m
	3
	4000

	
	0.6-0.8
	6
	2700

	
	0.9-1
	10
	2700

	
	1.1-1.4
	15
	2700

	
	1.5-2
	30
	2700

	
	＞2m
	30
	2700

	碧桃

碧桃


	地径＜1㎝
	10
	1850

	
	1
	15
	1350

	
	2
	30
	1350

	
	3
	50
	1000

	
	4
	80
	670

	
	5
	150
	500

	
	6
	220
	400

	
	7
	320
	280

	
	8
	420
	220

	
	9
	520
	200

	
	10
	620
	190

	
	12
	860
	167

	
	13-15
	1050
	145

	
	16-18
	1300
	120

	
	19-20
	1500
	110

	
	＞20cm
	1650
	100

	紫藤

凌霄
	地径＜2㎝
	10
	8000

	
	2
	35
	2500

	
	3
	80
	1200

	
	4
	150
	660

	
	5
	260
	400

	
	6
	350
	300

	
	7
	400
	280

	
	＞7㎝
	500
	267

	金银花
忍冬
	地径＜2㎝
	10
	8000

	
	2
	35
	2500

	
	3
	80
	1200

	
	4
	150
	660

	
	5
	260
	400

	
	＞5㎝
	350
	300

	红枫
	胸径＜2㎝
	10
	3333

	
	2
	15
	2667

	
	3-4
	90
	667

	
	5-6
	240
	463

	
	7-8
	550
	296

	
	9-10
	1000
	206

	
	11-13
	1250
	167

	
	14-15
	1400
	167

	
	16-18
	2200
	107

	
	19-20
	3400
	74

	
	21-25
	4500
	56

	
	＞25㎝
	6050
	42

	木槿
	地径≤2㎝
	10
	1852

	
	3
	20
	1361

	
	4-5
	50
	667

	
	6-7
	110
	463

	
	8-9
	180
	296

	
	10-11
	330
	167

	
	12-13
	360
	167

	
	14-15
	500
	167

	
	16-20
	800
	107

	
	＞20㎝
	1000
	107

	竹子
	多年生
	10
	-

	百合
	-
	10
	-

	沙地柏
铺地柏
	高＜0.5m
	3
	2667

	
	0.5-0.8
	8
	1042

	
	0.9-1
	13
	667

	
	＞1m
	20
	667

	月季
	高＜0.5m
	8
	5556

	
	≥0.5m
	15
	3333


四、青苗、菜地、农业设施补偿标准
	青苗、菜地、农业设施

	设施名称
	单价
	备注

	青苗（包括玉米、小麦等）
	1500元/亩
	大田

	菜地
	3000元/亩
	大田

	草莓
	40000元/亩
	

	竹架温室
	90-110元/㎡
	-

	钢架温室
	130-150元/㎡
	-

	
	160-210元/㎡
	包括卷帘机、棉帘、草帘等

	春秋棚
	50-90元/㎡
	-


附件3

相关附属物及地埋管道补偿标准
	附属物补偿标准

	序号
	名称
	单价
	备注

	1
	水泥柱
	30元/根
	（带铁丝）拆移费

	2
	压水井
	1000元/座
	含水管、压水机头

	3
	军绿网
	15元/平方米
	迁移费

	4
	木杆篱笆
	5元/米
	——

	5
	柏油路面
	150元/平方米
	——

	6
	普通摄像头
	700元/个
	包含线路

	7
	广角摄像头
	850元/个
	包含线路


	水井补偿标准（含水泵补偿）

	类   型
	单  价

	取得《凿井许可证》
	1500元/米

	未取得《凿井许可证》
	1500元/眼

	备注：根据《北京市水资源管理条例》要求，市城市规划管理部门应对1990年1月底以前的机井核发《凿井许可证》，因特殊原因未核发但具备使用功能的，水泵、管道等设备齐全的机井，经认定组认定并公示无异议后，按照《北京市房屋重置成新价评估技术标准》（北估秘〔2016〕001号）评估作价。


	地埋管道补偿标准

	序号
	管材
	直径（寸）
	单价（元/米）
	备注

	1
	兰盘铁管
	6
	104.00
	包括挖沟、安装、回填费用

	2
	铁管
	4
	45.00
	

	3
	铁管
	3
	36.00
	

	4
	铁管
	2
	28.00
	

	5
	铁管
	1
	20.00
	

	6
	镀锌铁管
	2
	33.00
	

	7
	铁管
	6分
	18.00
	

	8
	塑料管
	4
	29.00
	

	9
	塑料管
	2.5
	22.00
	

	10
	塑料管
	2
	14.00
	




