关于《清水河-北庄35千伏线路工程

拆迁实施方案》的起草说明

一、实施方案编制背景
清水河-北庄35千伏线路工程位于密云区太师屯镇、北庄镇，是重要的电网安全防汛提升工程。为保障拆迁工作顺利实施，严厉打击“四抢”行为，按照北京市、密云区现行政策，参照以往项目拆迁实施方案，制定本项目拆迁实施方案。
二、实施方案编制过程

密云区城管委组织相关部门、专家等多次召开本项目拆迁实施方案讨论会，研究确定工作流程、补偿依据等相关内容，并报请区政府专题会研究确定。
三、实施方案有哪些内容
《实施方案》包括工作任务，工作原则，组织机构，相关部门职责，拆迁工作流程，拆迁费来源、用途及支付流程，工作要求七部分内容，以及三个附件。
（一）工作任务
对本项目道路钉桩红线内涉及的所有地上物进行拆迁补偿、拆除及地上、地下管（杆）线及树木移改或补偿，完成交地工作。
（二）工作规范
本项目在拆迁过程中要坚持维护公平正义，严格执行统一标准，规范操作流程，确保拆迁工作顺利实施。
（三）组织机构
建立部门联席会议制度，区城管委为牵头单位，相关单位为成员单位，联席会议办公室设立在区城管委，共同商议解决在工作中遇到的重大问题，确保按时圆满完成本项目拆迁工作任务。

（四）相关部门职责
本《实施方案》共明确区城市管理委为牵头单位，市规划和自然资源委员会密云分局、区住房和城乡建设委、区园林绿化局、区园林中心、区农业农村局、区司法局、区财政局、区经管站、太师屯镇人民政府、北庄镇人民政府、国网北京市电力公司密云供电公司以及其他涉及拆改移工作的产权单位等单位职责。
（五）拆迁补偿工作流程
共有8步，一是召开项目启动会。二是发布公告，明确“四抢”地上物不予补偿。三是由属地镇政府牵头对“四抢”行为认定。四是对不属于“四抢”地上物的部分且在项目用地范围以内的地上物开展清登工作。五是由牵头单位组织制定拆迁补偿方案。六是由实施单位与被拆迁人签订补偿协议及发放补偿款。七是由实施单位和拆除公司完成地上物清除交地，施工方按时进场。八是资料整理和归档。
（六）拆迁费来源、用途、支付流程
一是拆迁费为市级补助资金、地方政府债券、区级财政等，确保专款专用。二是拆迁费用于支付拆迁补偿费、拆改移费、相关服务公司服务费以及因项目实施形成的必要支出。使用地方政府债券资金支付的，应严格按照地方政府债券资金使用及管理相关规定执行。三是为加快拆迁速度，提高补偿效率，推进重大项目尽快落地，完成固定资产投资任务，简化优化拆迁补偿费确定及支付流程，明确单笔拆迁补偿资金数额在200万以下及200万（含）以上的拨付流程。
（七）工作要求
各相关部门和属地镇政府要高度重视、压实责任、严明纪律，确保拆迁补偿等各个环节有序推进，如有违纪、违法行为，由纪检监察部门追究其责任，触犯刑法的移交司法机关追究刑事责任。
（八）相关附件
本项目《实施方案》共3个附件。
1.附件1为本项目补偿方案，明确了拆迁补偿的内容、条件及程序。
2.附件2为林木青苗补偿标准，该部分为规范评估行为，根据市区两级文件结合本项目实际情况制定。
3.附件3为相关附属物及地埋管道补偿标准。
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