- 北京市地下工程穿越公路设施第三方监测单位工作监督及考评制度(试行)

第一章  总则

第一条  为加强对地下工程穿越公路设施第三方监测单位的管理，规范第三方监测行为，保障公路设施质量和安全，依据《地下工程穿越交通设施安全监管暂行办法》，结合本市公路管理实际，制定本制度。

第二条  从事地下工程穿越公路设施第三方监测单位应当遵守本制度。

第三条  地下工程穿越公路设施第三方监测活动应当遵循科学、客观、严谨、公正的原则。

第二章  工作监督

第四条  市公路管理机构的派出机构（以下简称派出机构）、收费（高速）公路经营管理单位依据与地下穿越工程建设单位（以下简称建设单位）签订的《地下工程穿越公路设施安全监管协议》，对第三方监测单位人员到岗、监测方案编制、监测仪器设备、措施落实，以及监测成果质量等情况进行监督检查。

第五条   派出机构、收费（高速）公路经营管理单位对第三方监测成果、质量监督检查，可通过以下方式进行：

（一）对第三方监测工作进行现场监督；

（二）要求第三方监测单位对公路设施的指定部位及环节进行现场复测；

（三）对第三方监测数据进行抽检。

第六条  第三方监测单位定期将监测数据报派出机构、收费（高速）公路经营管理单位及建设单位。建设单位及时掌握监测数据，发现问题立即采取应对措施，并报派出机构、收费（高速）公路经营管理单位，共同议定后续处置方案及措施 。

第三章  考评制度

第七条  对第三方监测单位考评实行项目考评与综合考评相结合的考评制度。

第八条  项目考评由派出机构、收费（高速）公路经营管理单位对本年度在所辖区域内第三方监测单位承担项目进行监测质量考评。

第九条  项目考评采用百分制，评分标准见下表。

第三方监测单位项目考核评分标准

| 序号 | 考核项目 |  | 得分标准 | 考核内容及评分方法 | 扣分原因 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第三方监测单位 |  | 100 |  |  |  |
| 1 | 必达标项目 |  |  | 未按已批准的第三方监测方案要求布点、未按监测频率监测及超过指标未及时上报的，当年综合考评记为0分 |  |  |
| 2 |  |  |  | 监测报告与原始记录不符，结论严重失真，或故意编造虚假数据报告及其他虚假资料的，当年综合考评记为0分 |  |  |
| 3 | 监测工作质量 | 上报情况 | 15 | 上报监测数据、资料不及时，未造成不良影响，扣5分，影响施工进度的，扣分15分 |  |  |
| 4 |  | 原始记录 | 15 | 抽查监测原始记录，信息或数据记录不全，每份扣3分，扣分不超过15分 |  |  |
| 5 |  | 监测数据 | 30 | 通过现场监督、数据复测、委托抽检等方式对监测数据复查，监测数据与实际不符的测点数占复查测点总数5%以内的扣5分，超过5%的扣10分，并限期整改。一周内再次监督复查，仍存在同样问题，此项目为0分 |  |  |
| 6 | 监测成果质量 | 监测报告 | 30 | 监测报告数据记录不全、结论不准确或内容不完整(含漏签、漏盖章)，每份扣10分，扣分不超过30分 |  |  |
| 7 |  | 签字人员资格 | 10 | 签字人不具备资格的监测报告，每人次扣2分，扣分不超过10分 |  |  |

第十条  项目考评低于70分的，限期整改，同时将考评结果通报建设单位、施工单位，并上报市公路管理机构备案。派出机构、收费（高速）公路经营管理单位每年年底将项目考评结果上报市公路管理机构汇总。

第十一条  综合考评由市公路管理机构综合派出机构、收费（高速）公路经营管理单位上报的项目考评结果，考核第三方监测单位本年度工作效果。

第三方监测单位综合考评得分等于该单位全年项目考评平均分。

第十二条  市公路管理机构于年初将上年度第三方监测单位考评结果通报派出机构、收费（高速）公路经营管理单位及建设单位。

第十三条  对综合考评得分低于70分的第三方监测单位限期整改，1年内不选取该监测单位进行第三方监测。

第十四条  第三方监测单位出现下列情形之一的，由市公路管理机构进行通报批评，并承担相应的法律和经济责任，3年内不选取该监测单位进行第三方监测。

（一）监测结果严重失真的；

（二）监测单位或人员在监测工作中与被监测单位串通、弄虚作假、隐瞒问题的；

（三）未按监测方案要求布点或未及时预警的。

第四章  附则

第十五条   本制度自发布之日起施行。

第十六条  本制度由北京市交通委员会路政局负责解释。