| 附件1 拟纳入2022年首批保障性住房开工计划情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区 | 项目名称（应与立项核准名称一致） | 建设主体/实施主体 | 2022年计划开工/推进手续套数 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划开工时间 |
|  |  |  |  |  | 租赁类（套/间） |  |  |  |  |  | 产权类（套） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公租房 | 集租房 | 非居住存量房屋改建租赁住房 | 土地市场竞配建保障性租赁住房 | 新增国有用地建设租赁住房 | 其他新建或存量房屋转化 | 棚改安置房 | 其它安置房 | 共有产权住房 |  |
| 全市总计 |  |  |  | 77457 | 2200 | 19440 | 800 | 4325 | 4850 | 1729 | 25207 | 15129 | 3777 |  |
| 全市开工合计 |  |  |  | 51563 | 1400 | 13240 | 800 | 2425 | 4850 | 1729 | 17813 | 5529 | 3777 |  |
| 全市推进手续合计 |  |  |  | 25894 | 800 | 6200 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 7394 | 9600 | 0 |  |
| 西城合计 |  |  |  | 2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374 | 0 | 0 |  |
| 1 | 西城区 | 光源里棚户区改造项目（C3地块） | 北京天恒正合置业有限公司 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 2022年一季度 |
| 2 | 西城区 | 菜园街及枣林南里棚户区改造项目（A地块、C地块） | 北京广安融盛投资有限公司 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673 | 0 | 0 | 2022年一季度 |
| 3 | 西城区 | 车公庄大街3号项目（1#楼、2#楼、3#楼及地下车库） | 北京天恒房地产股份有限公司 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 2022年一季度 |
| 朝阳合计 |  |  |  | 12700 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5700 | 0 |  |
| 朝阳开工小计 |  |  |  | 6200 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 200 | 0 |  |
| 1 | 朝阳区 | 崔各庄乡南皋组团A1、A2、D2地块棚改定向安置房项目 | 北京永辉星辰房地产开发有限公司 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 2 | 朝阳区 | 三间房乡南区棚户区改造安置房项目 | 北京天泰瑞丰置业有限公司 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2022年三季度 |
| 3 | 朝阳区 | 朝阳区东坝（金泰丽富嘉园）二期南区工程 | 北京丽富房地产开发有限公司 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2022年二季度 |
| 4 | 朝阳区 | 十八里店西直河集体土地租赁住房二期项目 | 北京致诚鑫睿物业管理有限公司 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年三季度 |
| 5 | 朝阳区 | 半壁店村G地块项目 | 北京亿方实业公司 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年三季度 |
| 朝阳推进手续小计 |  |  |  | 6500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 |  |
| 1 | 朝阳区 | 十八里店小武基安置房项目 | 北京大洋房地产开发有限公司 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 推进手续 |
| 2 | 朝阳区 | 苇西回迁安置房 | 北京星火东风房地产开发公司 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 推进手续 |
| 3 | 朝阳区 | 小红门乡35#集体土地租赁住房 | 北京海宁皮革城有限公司 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推进手续 |
| 4 | 朝阳区 | 小红门乡37#集体土地租赁住房 | 北京瑞宏达置业有限公司 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推进手续 |
| 海淀合计 |  |  |  | 12940 | 0 | 2800 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 1900 | 6100 | 0 |  |
| 海淀开工小计 |  |  |  | 3740 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 |  |
| 1 | 海淀区 | 东升镇京昌路楔形绿地棚户区改造项目0803-631-1地块 | 中建壹品投资发展有限公司和中建信和地产有限公司联合体 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 2 | 海淀区 | 东升镇京昌路楔形绿地棚户区改造项目0803-631-2地块 | 中建壹品投资发展有限公司和中建信和地产有限公司联合体 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 3 | 海淀区 | 海淀区温泉镇中心区C地块“三定三限三结合”定向安置房项目 | 北京兴泉置业开发建设有限公司 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 2022年二季度 |
| 4 | 海淀区 | 海淀区温泉镇中心区F地块“三定三限三结合”定向安置房项目 | 北京兴泉置业开发建设有限公司 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2022年四季度 |
| 5 | 海淀区 | 海淀区田村路43号二期用地定向安置房项目 | 北京首农发展有限公司 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2022年三季度 |
| 6 | 海淀区 | 海淀区巨山农场南区安置房项目 | 北京创意西山投资有限公司 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2022年二季度 |
| 海淀推进手续小计 |  |  |  | 9200 | 0 | 2800 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 2600 | 0 |  |
| 1 | 海淀区 | 明光村地区更新改造人才公共租赁住房项目 | 北京海安居置业有限公司 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推进手续 |
| 2 | 海淀区 | 明光村地区更新改造回迁安置房项目 | 北京蓟门置业有限责任公司 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 推进手续 |
| 3 | 海淀区 | 海淀区两园之间村庄棚改安置房三期项目 | 北京海开控股（集团）股份有限公司 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 推进手续 |
| 4 | 海淀区 | 海淀区苏家坨镇前沙涧东区定向安置房项目（S7-4地块） | 北京新牧置业发展有限公司 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 推进手续 |
| 5 | 海淀区 | 东升镇小营建材城集体土地租赁住房 | 北京市海淀区清河农工商公司 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推进手续 |
| 6 | 海淀区 | 海淀区上庄镇东小营村B01/B02等地块集体土地租赁住房项目 | 北京市海淀区上庄镇合作经济联合社 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推进手续 |
| 7 | 海淀区 | 香山一期（正白旗）安置房项目 | 北京香山旅游文化发展有限公司 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 推进手续 |
| 丰台开工合计 |  |  |  | 7241 | 0 | 2840 | 0 | 691 | 0 | 0 | 2493 | 942 | 275 |  |
| 1 | 丰台区 | 北宫镇张郭庄村A区FT00-0203-6145、FT00-0203-6159地块R2二类居住用地配建保障性租赁住房 | 北京首开卓越盈泰置业有限公司 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 2 | 丰台区 | 张郭庄A区棚户区改造土地开发项目 | 北京中建方程投资发展有限公司 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 2022年一季度 |
| 3 | 丰台区 | 丰台区万泉寺住宅小区A地块配建保障性租赁住房 | 北京怡璟置业有限公司 | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年三季度 |
| 4 | 丰台区 | 丰台区城乡一体化周庄子村旧村改造项目二期（zzz-06等地块）配建共有产权住房 | 北京懋源新鸿房地产开发有限公司 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 2022年三季度 |
| 5 | 丰台区 | 辛庄村I区棚户区改造土地开发项目 | 北京中筑鑫盛置业有限公司 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 2022年一季度 |
| 6 | 丰台区 | 卢沟桥乡郭庄子、小屯集体土地租赁住房项目 | 北京隆福恒基房地产开发有限公司 | 1722 | 0 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 7 | 丰台区 | 羊坊村棚户区改造和环境整治项目二期回迁房 | 北京亚雄房地产开发有限公司 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 2022年一季度 |
| 8 | 丰台区 | 分钟寺回迁安置房项目（C地块） | 北京嘉富龙房地产开发有限公司 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 2022年三季度 |
| 9 | 丰台区 | 丰台区卢沟桥乡东管头村集体土地租赁住房项目 | 北京东方鑫岳房地产开发有限公司 | 1118 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年四季度 |
| 石景山开工合计 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 石景山 | 石景山区首钢园区东南区土地一级开发项目1612-829地块F1住宅混合公建用地（配建“保障性租赁住房”） | 北京鑫泰兴业房地产开发有限公司 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 通州开工合计 |  |  |  | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 通州区 | 台湖集租房项目 | 北京万博瑞房地产开发有限公司 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 2 | 通州区 | 马驹桥集租房项目 | 镇属联营公司 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 大兴区合计 |  |  |  | 14172 | 0 | 0 | 0 | 272 | 3000 | 0 | 8400 | 1500 | 1000 |  |
| 大兴开工小计 |  |  |  | 7272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 1000 |  |
| 1 | 大兴区 | 大兴区旧宫镇南街地区棚户区改造回迁安置房项目 | 北京宏炬置业有限公司 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 2022年四季度 |
| 2 | 大兴区 | 集体建设用地区级统筹大兴区瀛海镇YZ00-0803-2009、2012A、2012B、2015地块项目 | 北京兴瀛置业有限公司 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2022年一季度 |
| 3 | 大兴区 | 大兴新城核心区H组团DX00-0106-001a、001b地块R2二类居住用地、A334基础教育用地项目 | 北京中冶名盈房地产开发有限公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年一季度 |
| 4 | 大兴区 | 西红门镇DX04-0102-6011、6014地块R2二类居住用地供地项目 | 北京兴翃置业有限公司 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 5 | 大兴区 | 国家新媒体产业基地G组团土地一级开发项目AA-49 F3多功能用地项目 | 北京建工兴邦置业有限公司 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 大兴推进手续小计 |  |  |  | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 1500 | 0 |  |
| 1 | 大兴区 | 青云店镇中心镇区棚户区改造土地开发D、E片区项目安置房工程 | 北京青云祥合建设发展有限公司 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 推进手续 |
| 2 | 大兴区 | 大兴新城西片区起步区（八村安置房）项目 | 北京市大兴城镇建设综合开发集团有限公司 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 推进手续 |
| 3 | 大兴区 | 大兴新城海户新村项目（西城对接保障房） | 北京燕广置业有限责任公司 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 推进手续 |
| 房山合计 |  |  |  | 4006 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2419 | 887 | 0 |  |
| 房山开工小计 |  |  |  | 3506 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2419 | 887 | 0 |  |
| 1 | 房山区 | 房山区拱辰街道FS00-0111-0018地块R2二类居住用地、FS00-0111-0016地块A33基础教育用地（配建“保障性租赁住房”）项目 | 北京智地兴宁房地产开发有限公司 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 2 | 房山区 | 房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目FS00-YF05-0013地块 | 北京燕房新城投资有限公司 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 2022年一季度 |
| 3 | 房山区 | 房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目FS00-YF06-0068地块 | 北京燕房新城投资有限公司 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 4 | 房山区 | 房山新城拱辰街道中心区一至五街改造定向安置用房（二期） | 北京良乡城市建设开发有限公司 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 2022年四季度 |
| 房山推进手续小计 |  |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 房山区 | 城关街道3-2东侧地块 | 北京市燕房保障性住房建设投资有限公司 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推进手续 |
| 昌平合计 |  |  |  | 3450 | 0 | 2200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |  |
| 昌平开工小计 |  |  |  | 1250 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |  |
| 1 | 昌平区 | 北京市昌平区北七家镇平坊村土地一级开发项目PF-04地块F81绿隔产业用地、PF-05地块R2二类居住用地（配建“保障性租赁住房”）项目 | 北京怡畅置业有限公司 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 2 | 昌平区 | 北京市昌平区昌平镇东环路136号（原六亭饭店）CP00-0205-0021地块R2二类居住用地 | 北京诺德兴昌置业有限公司 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2022年一季度 |
| 昌平推进手续小计 |  |  |  | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 昌平区 | 昌平区龙泽园街道三合庄集体土地租赁住房项目 | 北京市昌平区龙泽园街道三合庄村股份经济合作社 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推进手续 |
| 4 | 昌平区 | 昌平区北七家镇海落南侧集体租赁住房项目 | 北京市昌平区北七家镇海落村股份经济合作社 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推进手续 |
| 顺义开工合计 |  |  |  | 4188 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3388 | 0 | 0 |  |
| 1 | 顺义区 | 顺义区天竺综保区围网建设（顺义区机场西侧四村）B片区棚户区改造项目 | 北京住总京顺房地产开发有限公司 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 2 | 顺义区 | 顺义区天竺综保区围网建设（顺义区机场西侧四村）E片区棚户区改造项目 | 北京中铁诺德顺兴置业有限公司 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 3 | 顺义区 | 顺义区天竺镇万科28街区2号楼商业办公改建宿舍性租赁住房项目 | 北京五和万科房地产开发有限公司 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 4 | 顺义区 | 顺义区天竺镇万科中心商业办公改建宿舍型租赁住房项目 | 北京天竺万科置业有限公司 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 门头沟合计 |  |  |  | 1570 | 300 | 200 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |
| 门头沟开工小计 |  |  |  | 1070 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |
| 1 | 门头沟区 | 门头沟新城05街区MC00-0005-6002等地块二类居住、基础教育等用地项目 | 北京京能京西房地产开发有限公司 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2022年四季度 |
| 2 | 门头沟区 | 北京市门头沟区永定镇MC00-0605-0004地块R2二类居住用地、MC00-0605-0008地块F3其他多功能用地（配建“保障性租赁住房”）项目 | 北京辰轩置业有限公司 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年四季度 |
| 门头沟推进手续小计 |  |  |  | 500 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 门头沟区 | 新城北部公共租赁住房 | 北京市门头沟区保障性住房建设投资管理有限公司 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推进手续 |
| 2 | 门头沟区 | 门头沟区永定镇集体土地租赁住房三期项目 | 北京市门头沟区永定镇小园村、栗元庄村经济合作社 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推进手续 |
| 平谷区合计 |  |  |  | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 852 |  |
| 平谷区开工小计 |  |  |  | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 852 |  |
| 1 | 平谷区 | 北京市平谷区马昌营镇（沥青厂）PG12-0102-6001、6002地块R2二类居住用地、0004地块公园绿地、0019地块防护绿地项目 | 北京诚开京晟房地产开发有限责任公司 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 2022年二季度 |
| 2 | 平谷区 | 平谷中心城区棚户区改造项目A地块〔平谷区府前街旧城棚户区改造项目（二期）〕的北小区地块和C地块（住宅及幼儿园用地部分） | 北京城谷恒泰房地产开发有限公司 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 平谷区推进手续小计 |  |  |  | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |  |
| 1 | 平谷区 | 平谷中心城区棚户区改造项目B地块（南大门） | 北京海悦置业有限公司 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 推进手续 |
| 经开区开工合计 |  |  |  | 3881 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1850 | 1729 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 北京经开区 | 北京市公共服务租赁性配套用房应急项目（经开区N20项目） | 北京亦庄国际人才发展集团有限公司 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年三季度 |
| 2 | 北京经开区 | 台湖-4片区“建设者之家”项目 | 中建集成建筑有限公司 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 3 | 北京经开区 | 北京市大兴区旧宫镇DX05-0102-6101、6102、YZ00-0801-0015、0016地块B4综合性商业金融服务业用地、U17邮政设施用地、R2二类居住用地（配建“保障性租赁住房”） | 北京和信仁泰置业有限公司 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 其他区开工合计 |  |  |  | 2982 | 1400 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 |  |
| 1 | 延庆区 | 延庆区大榆树镇下屯村棚户区改造和环境整治项目 | 北京庆泰置业有限公司 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 2022年二季度 |
| 2 | 密云区 | 北京市密云新城MY00-0302-0066地块公租房项目 | 北京市燕安保障性住房建设投资有限公司 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年三季度 |
| 3 | 怀柔区 | 陈各庄集体土地租赁住房项目（二期） | 北京雁栖国际建设发展有限公司 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年二季度 |

| 附件2 拟纳入2022年首批保障性住房竣工计划情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属区 | 项目名称 | 建设单位 | 套数合计 | 房源类型 |  |  |  |  |  | 计划竣工时间 |
|  |  |  |  |  | 集租房 | 公租房 | 定向安置房 | 共有产权房 | 限价商品房 | 经济适用房 |  |
| 合计 |  |  |  | 77525 | 8979 | 5100 | 52006 | 10156 | 690 | 594 |  |
| 东城小计 |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 东城区 | 通州区两站一街E5、E6地块东城区旧城保护定向安置房项目 | 北京正阳恒瑞置业有限公司 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 2022年12月 |
| 2 | 东城区 | 朝阳区豆各庄3、4号地通惠灌渠东侧地块东城区旧城保护定向安置房项目 | 北京佳源投资经营有限责任公司 | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 2022年12月 |
| 朝阳小计 |  |  |  | 15982 | 5500 | 1236 | 7746 | 1500 | 0 | 0 |  |
| 3 | 朝阳区 | 崔各庄乡南皋组团A3地块棚改安置房项目 | 北京永辉星辰房地产开发有限公司 | 1067 |  |  | 1067 |  |  |  | 2022年4月 |
| 4 | 朝阳区 | 东坝经济适用房金泰丽富嘉园项目二期（北区工程） | 北京丽富房地产开发有限公司 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 2022年6月 |
| 5 | 朝阳区 | 朝阳区黑庄户乡郎辛庄村集体租赁住房项目 | 万合长新产业投资有限责任公司 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  | 2022年9月 |
| 6 | 朝阳区 | 朝阳区十八里店乡西直河村集体租赁住房项目 | 北京致诚鑫达物业管理有限公司 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  | 2022年12月 |
| 7 | 朝阳区 | 朝阳区孙河前苇沟组团棚户区改造土地开发项目 | 北京昆泰嘉恒房地产开发有限公司 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 2022年5月 |
| 8 | 朝阳区 | 朝阳区石佛营东里129号院棚改定向安置房项目 | 北京华纺京轻房地产开发有限公司 | 224 |  |  | 224 |  |  |  | 2022年5月 |
| 9 | 朝阳区 | 北京冬季奥运村公租房项目 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 866 |  | 866 |  |  |  |  | 2022年12月 |
| 10 | 朝阳区 | 朝阳区三间房乡新村二期C1区安置房项目 | 北京京通天泰房地产开发有限公司 | 455 |  |  | 455 |  |  |  | 2022年12月 |
| 11 | 朝阳区 | 北京市朝阳区将台乡1016-030地块R2二类居住用地、1016-033地块F2公建混合住宅用地项目 | 中交世茂（北京）置业有限公司 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 2022年8月 |
| 12 | 朝阳区 | 朝阳区将台乡驼房营村1016-34、36、40、41地块公建混合住宅用地、基础教育用地、二类居住用地、供电用地项目公共租赁住房 | 北京亮马置业有限公司 | 370 |  | 370 |  |  |  |  | 2022年3月 |
| 13 | 朝阳区 | 朝阳区东坝乡单店村1108-006地块R2二类居住用地项目 | 北京建恒润和房地产开发有限公司 | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 2022年3月 |
| 海淀小计 |  |  |  | 5431 | 0 | 378 | 4144 | 315 | 0 | 594 |  |
| 14 | 海淀区 | 西三旗建材城中路东侧1814-630 等地块R2 二类居住用地、A4 体育用地、A334 托幼用地 | 北京金隅程远房地产开发有限公司 | 315 |  |  |  | 315 |  |  | 2022年7月 |
| 15 | 海淀区 | 海淀区吴家场经适房 | 北京威凯建设发展有限责任公司 | 594 |  |  |  |  |  | 594 | 2022年6月 |
| 16 | 海淀区 | 海淀区吴家场公租房 | 北京威凯建设发展有限责任公司 | 378 |  | 378 |  |  |  |  | 2022年6月 |
| 17 | 海淀区 | 海淀区田村路43号棚改安置房 | 北京京粮置业有限公司 | 2310 |  |  | 2310 |  |  |  | 2022年3月 |
| 18 | 海淀区 | 上庄镇C02地块定向安置房 | 北京上城永泰置业有限公司 | 1834 |  |  | 1834 |  |  |  | 2022年6月 |
| 丰台小计 |  |  |  | 9009 | 0 | 335 | 8674 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | 丰台区 | 丰台区首钢二通厂南区棚改定向安置房及配套工程项目 | 北京首钢二通建设投资有限公司 | 450 |  |  | 450 |  |  |  | 2022年3月 |
| 20 | 丰台区 | 卢沟桥棚户区改造安置房项目 | 北京中筑乐融置业有限公司 | 1556 |  |  | 1556 |  |  |  | 2022年6月 |
| 21 | 丰台区 | 南苑乡石榴庄村0517-659等地块配建公共租赁住房 | 北京鎏庄房地产开发有限公司 | 335 |  | 335 |  |  |  |  | 2022年3月 |
| 22 | 丰台区 | 丰台区卢沟桥南里4、5、6号地棚改安置房项目 | 北京京城置地有限公司 | 3893 |  |  | 3893 |  |  |  | 2022年6月 |
| 23 | 丰台区 | 长辛店棚户区E地块安置房项目 | 北京和泓置地有限公司 | 703 |  |  | 703 |  |  |  | 2022年6月 |
| 24 | 丰台区 | 分钟寺回迁安置房项目（E地块） | 北京嘉富龙房地产开发有限公司 | 2072 |  |  | 2072 |  |  |  | 2022年9月 |
| 石景山小计 |  |  |  | 5180 | 0 | 0 | 5180 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | 石景山 | 衙门口棚户区改造土地开发项目（1616-623、624、634地块） | 北京石泰基础设施投资有限公司 | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  | 2022年1月 |
| 26 | 石景山 | 北辛安棚户区改造A区项目（1608-681、694地块） | 北京安泰兴业置业有限公司 | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  | 2022年10月 |
| 27 | 石景山 | 北辛安棚户区改造B区土地开发项目（1608-684地块） | 北京安泰兴业置业有限公司 | 380 |  |  | 380 |  |  |  | 2022年10月 |
| 通州小计 |  |  |  | 6044 | 0 | 526 | 3820 | 1698 | 0 | 0 |  |
| 28 | 通州区 | 通州区文旅区10片区安置房项目 | 北京通州房地产开发有限责任公司 | 3820 |  |  | 3820 |  |  |  | 2022年12月 |
| 29 | 通州区 | 台湖北神树B-30地块共有产权住房项目（恒泰家园） | 北京恒泰致远房地产开发有限公司 | 1072 |  |  |  | 1072 |  |  | 2022年4月 |
| 30 | 通州区 | 4、 通州区台湖TZ09-0100-6016地块、6019地块R2二类居住用地、TZ09-0100-6018地块A33基础教育用地（幸福雅苑） | 北京通智房地产开发有限公司 | 626 |  |  |  | 626 |  |  | 2022年4月 |
| 31 | 通州区 | 通州区台湖镇4-1-020等地块F2公建混合住宅和4-1-035等地块F3其他类多功能用地项目 | 北京友泰房地产开发有限公司 | 526 |  | 526 |  |  |  |  | 2022年1月 |
| 大兴小计 |  |  |  | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 大兴区 | 大兴新城海户新村定向安置房项目 | 北京京创投资有限公司 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | 2022年9月 |
| 33 | 大兴区 | 大兴区旧宫镇集贤地区旧村改造回迁安置房项目 | 北京亦展置业有限公司 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 2022年12月 |
| 34 | 大兴区 | 大兴区西红门镇新建地区棚户区改造土地开发项目（A、B片区） | 北京盛世宏华置业有限公司 | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  | 2022年12月 |
| 35 | 大兴区 | 大兴区黄村七街安置房项目（1101地块、1103地块） | 北京城建房地产开发有限公司 | 1300 |  |  | 1300 |  |  |  | 2022年12月 |
| 房山小计 |  |  |  | 6294 | 963 | 0 | 5331 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | 房山区 | 房山区西潞街道夏庄村集体租赁住房项目 | 北京市房山区西潞街道夏庄村经济合作社 | 963 | 963 |  |  |  |  |  | 2022年8月 |
| 37 | 房山区 | 房山区长沟镇新型城镇化建设北部浅山区定向安置房项目（暨北京基金小镇定向安置房） | 北京沃坤经城投资有限公司 | 4178 |  |  | 4178 |  |  |  | 2022年10月 |
| 38 | 房山区 | FS00-YF06-0088地块1#住宅楼等28项（房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目二期安置地块）0096-1、2#住宅楼及地下车库工程 | 北京燕房新城投资有限公司 | 158 |  |  | 158 |  |  |  | 2022年11月 |
| 39 | 房山区 | 拱辰街道办事处渔儿沟村棚户区改造土地开发项目（回迁安置房） | 北京拱辰兴业房地产开发有限公司 | 696 |  |  | 696 |  |  |  | 2022年11月 |
| 40 | 房山区 | FS00-YF06-0004等地块1#住宅楼等17项（房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目二期安置地块）0004地块 | 北京燕房新城投资有限公司 | 299 |  |  | 299 |  |  |  | 2022年11月 |
| 昌平小计 |  |  |  | 3831 | 0 | 2625 | 516 | 0 | 690 | 0 |  |
| 41 | 昌平区 | 昌平新城东区六区0302-70地块 | 北京招商局铭嘉房地产开发有限公司 | 1032 |  | 1032 |  |  |  |  | 2021年7月 |
| 42 | 昌平区 | 昌平新城东区六区0302-57地块 | 北京招商局铭嘉房地产开发有限公司 | 1013 |  | 1013 |  |  |  |  | 2020年11月 |
| 43 | 昌平区 | 中关村科技园区昌平园东区二期0303-07地块项目(配建人才公租房） | 北京昌基鸿业房地产开发有限公司 | 580 |  | 580 |  |  |  |  | 2021年7月 |
| 44 | 昌平区 | 中关村科技园区昌平园东区二期0303-54地块项目 | 北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司 | 690 |  |  |  |  | 690 |  | 2022年10月 |
| 45 | 昌平区 | 昌平区北七家镇平坊村三定三限三结合定向安置房项目 | 北京未来科学城发展集团有限公司 | 516 |  |  | 516 |  |  |  | 2022年10月 |
| 顺义小计 |  |  |  | 2764 | 0 | 0 | 558 | 2206 | 0 | 0 |  |
| 46 | 顺义区 | 顺义区仁和镇沙坨村棚户区改造和环境整治安置房项目 | 北京仁和日升房地产有限公司 | 558 |  |  | 558 |  |  |  | 2021年12月 |
| 47 | 顺义区 | 顺义区顺义新城第13街区共有产权住房项目 | 北京致顺房地产开发有限公司 | 806 |  |  |  | 806 |  |  | 2022年6月 |
| 48 | 顺义区 | 后沙峪镇6014地块马头庄共有产权住房项目 | 中建一局智地（北京）房地产开发有限公司 | 1400 |  |  |  | 1400 |  |  | 2022年6月 |
| 密云小计 |  |  |  | 878 | 0 | 0 | 544 | 334 | 0 | 0 |  |
| 49 | 密云区 | 云河上苑家园 | 北京隽成房地产开发有限公司 | 334 |  |  |  | 334 |  |  | 2022年3月 |
| 50 | 密云区 | 密云区长安新村和南菜园新村旧城改建棚户区改造项目MY00-0104-0079回迁房地块 | 北京绿州博园投资有限公司 | 544 |  |  | 544 |  |  |  | 2022年6月 |
| 平谷小计 |  |  |  | 4144 | 955 | 0 | 686 | 2503 | 0 | 0 |  |
| 51 | 平谷区 | 大兴庄镇白各庄村集体土地租赁住房 | 北京蓝海创盈城镇建设开发有限责任公司 | 955 | 955 |  |  |  |  |  | 2022年5月 |
| 52 | 平谷区 | 夏各庄镇梧桐浅山 | 北京润谷置业有限公司 | 1223 |  |  |  | 1223 |  |  | 2022年5月 |
| 53 | 平谷区 | 兴谷街道愉景公馆 | 北京金科德远置业有限公司 | 1280 |  |  |  | 1280 |  |  | 2022年12月 |
| 54 | 平谷区 | 平谷区府前街旧城棚户区改造项目（一期） | 北京城谷恒泰房地产开发有限公司 | 686 |  |  | 686 |  |  |  | 2022年6月 |
| 怀柔小计 |  |  |  | 3430 | 1561 | 0 | 1205 | 664 | 0 | 0 |  |
| 55 | 怀柔区 | 怀柔区怀北镇怀北庄村（南区）棚户区改造土地开发项目安置房 | 北京怀筑置地有限公司 | 1205 |  |  | 1205 |  |  |  | 2022年11月 |
| 56 | 怀柔区 | 北京市怀柔区雁栖镇陈各庄村HR-00-0010-6037地块R2二类居住用地、HR-00-0010-6043地块A33基础教育用地项目 | 北京怀柔科学城置业有限公司 | 664 |  |  |  | 664 |  |  | 2022年11月 |
| 57 | 怀柔区 | 怀柔区杨宋镇安乐庄村集体土地租赁住房项目 | 北京怀胜儒居房地产开发有限公司 | 660 | 660 |  |  |  |  |  | 2022年11月 |
| 58 | 怀柔区 | 陈各庄集体土地租赁住房（一期） | 北京雁栖国际建设发展有限公司 | 901 | 901 |  |  |  |  |  | 2022年11月 |
| 其他区小计 |  |  |  | 7038 | 0 | 0 | 6102 | 936 | 0 | 0 |  |
| 59 | 西城区 | 大兴区旧宫东站F16地块西城区对接安置房 | 北京广安融通置业有限公司 | 3096 |  |  | 3096 |  |  |  | 2022年9月 |
| 60 | 门头沟 | 北京市门头沟区永定镇曹各庄桥户营村MC00-0016-063地块F1住宅混合公建用地、MC00-0016-064地块R2二类居住用地项目 | 北京中铁诺德东兴置业有限公司 | 936 |  |  |  | 936 |  |  | 2022年12月 |
| 61 | 延庆区 | 延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目 | 北京建延房地产开发有限公司 | 3006 |  |  | 3006 |  |  |  | 2022年9月 |