附件：

2011—2013年学前教育建设项目具体实施规划表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设时序 | 园所名称 | 建设类别 | 责任主体 | 建筑规模（平方米） | 投资规模（万元） | 新增学位（个） |
| 2011 | 第四幼儿园 | 新建 | 区教委 | 7475 | 4000 | 630 |
| 长哨营乡中心园 | 新建 | 长哨营乡政府 | 3000 | 2000 | 120 |
| 宝山镇中心园 | 新建 | 宝山镇政府 | 2300 | 1400 | 90 |
| 九渡河镇黄花城幼儿园 | 新建 | 九渡河镇政府 | 2300 | 1400 | 90 |
| 北房镇中心园 | 新建 | 北房镇政府 | 4500 | 3000 | 90 |
| 汤河口镇中心园 | 改扩建 | 汤河口镇政府 | 1859 | 938 | 90 |
| 渤海镇中心园 | 改扩建 | 渤海镇政府 | 3865 | 2617 | 150 |
| 2012 | 琉璃庙镇中心园 | 新建 | 琉璃庙镇政府 | 2300 | 1400 | 90 |
| 喇叭沟门乡中心园 | 新建 | 喇叭沟门乡政府 | 2300 | 1400 | 90 |
| 桥梓镇中心园 | 新建 | 桥梓镇政府 | 3000 | 2000 | 60 |
| 怀北镇中心园 | 改扩建 | 怀北镇政府 | 3000 | 2000 | 90 |
| 雁栖镇中心园 | 新建 | 雁栖镇政府 | 4500 | 3000 | 90 |
| 庙城镇中心园 | 改扩建 | 庙城镇政府 | 4500 | 3000 | 90 |
| 庙城镇中心园分园 | 新建 | 庙城镇政府 | 2300 | 1400 | 180 |
| 怀柔镇中心园分园 | 新建 | 怀柔镇政府 | 4500 | 3000 | 360 |
| 杨宋镇中心园分园 | 新建 | 杨宋镇政府 | 4500 | 3000 | 360 |
| 宝山镇中心园分园 | 新建 | 宝山镇政府 | 2300 | 1400 | 90 |
| 宝山镇中心园分园 | 新建 | 宝山镇政府 | 2300 | 1400 | 90 |
| 2013 | 第五幼儿园 | 新建 | 区教委 | 7475 | 4000 | 630 |
| 光织谷幼儿园 | 新建 | 区教委 | 3000 | 2000 | 180 |
| 顶秀美泉幼儿园 | 新建 | 区教委 | 3000 | 2000 | 180 |
| 合计 | 74274 | 46355 | 3840 |