**海淀区智慧教育专项经费项目建设管理流程图**

附件3

项目申报单位

在线填报智慧教育专项经费项目申请

报

区智慧教育办公室

否

审核

是否符合规划、申报书是否规范

是

纳入智慧教育项目储备库

区智慧领导小组责成智慧教育办公室组织智慧教育项目评审委员会会同区经信办、区财政局进行评审

原则上，每年九月初开始

纳入智慧教育项目正式库

区智慧教育办公室组织区智慧教育领导小组组长会议审核

区智慧教育办公室汇总并编制全区下一年度智慧教育项目立项申请总体情况表

区智慧教育工作领导小组会议审议

主管副区长签批

原则上，每年十月底前

区经信办、区财政局履行相关手续

各项目单位（或会同区智慧教育办公室）负责组织实施

项目通过竣工验收一个月内，项目单位将项目完成基本情况报区智慧教育办公室进行备案存档

项目建设中期评估

验收组项目验收

竣工验收后适时评价

区智慧教育办公室备案存档