附件2：

2012年前已建和规划新建餐厨垃圾集中处理设施表

| **序号** | **区域** | **项目名称** | **建设地点** | **用地面积**  **（公顷）** | **投资估算**  **（万元）** | **建设规模**  **（吨/日）** | **动工时间（年）** | **完工时间**  **（年）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东城区 | 东城区餐厨垃圾处理站 | 东城区玉蜓桥 | 0.5 | 1300 | 30 | 2010 | 已运行 |
| 通州董村餐厨垃圾处理厂 | 通州区次渠镇 | 4 | 5620 | 200 | 2010 | 2012 |
| 2 | 西城区 | 北部：大屯餐厨垃圾处理厂 | 朝阳区大屯 | 3 | 6000 | 200 | 2011 | 2012 |
| 南部：南宫餐厨垃圾处理厂（扩建） | 大兴区青云店镇 | 3 | 3000 | 400 | 2011 | 2012 |
| 3 | 朝阳区 | 高安屯餐厨垃圾处理厂 | 朝阳区金盏乡 | 6 | 16000 | 400 | 2009 | 已运行 |
| 4 | 海淀区 | 北部：海淀区大工村餐厨垃圾处理厂 | 海淀区大工村 | 2.3 | 10000 | 200 | 2012 | 2013 |
| 南部：鲁家山餐厨垃圾处理厂 | 门头沟区鲁家山 | 3 | 35000 | 400 | 2012 | 2013 |
| 5 | 丰台区 | 东部：生活垃圾循环经济产业园餐厨（厨余）垃圾处理厂 | 丰台区北天堂村 | 2.73 | 30000 | 600 | 2013 | 2013 |
| 西部：鲁家山餐厨垃圾处理厂 | 门头沟区鲁家山 | 3 | 35000 | 400 | 2012 | 2013 |
| 6 | 石景山 | 北部：五里坨餐厨垃圾处理厂 | 石景山区五里坨 | 2 | 8500 | 200 | 2011 | 2012 |
| 南部：鲁家山餐厨垃圾处理厂 | 门头沟区鲁家山 | 3 | 35000 | 400 | 2012 | 2013 |
| 7 | 门头沟区 | 鲁家山餐厨垃圾处理厂 | 门头沟区鲁家山 | 3 | 35000 | 400 | 2012 | 2013 |
| 8 | 房山区 | 房山餐厨垃圾处理站 | 房山区良乡镇 | 1 | 2000 | 50 | 2010 | 已运行 |
| 9 | 通州区 | 通州董村餐厨垃圾处理厂 | 通州区次渠镇 | 4 | 5620 | 200 | 2010 | 2012 |
| 10 | 顺义区 | 顺义有机废弃物处理厂 | 顺义区杨镇庞山村 | 1 | 2000 | 50 | 2011 | 2012 |
| 11 | 昌平区 | 昌平餐厨垃圾处理厂 | 昌平区南邵镇 | 3 | 3000 | 100 | 2010 | 已运行 |
| 沙河餐厨垃圾处理厂 | 昌平区沙河 | 3 | 3000 | 100 | 2011 | 2012 |
| 12 | 大兴区 | 大兴南宫餐厨垃圾处理厂（扩建） | 大兴区青云店镇 | 3 | 3000 | 400 | 2011 | 2012 |
| 13 | 平谷区 | 平谷餐厨垃圾处理厂 | 平谷区平谷镇 | 0.5 | 700 | 15 | 2009 | 已运行 |
| 14 | 怀柔区 | 怀柔餐厨处理厂 | 怀柔区庙城镇 | 0.5 | 700 | 15 | 2009 | 已运行 |
| 15 | 密云县 | 密云生活垃圾综合处理厂（含餐厨垃圾处理） | 密云县河南寨镇 | — | — | 30 | 2010 | 2012 |
| 16 | 延庆县 | 延庆县餐厨垃圾处理厂 | 大榆树镇小张家口村 | 1 | 2000 | 50 | 2011 | 2012 |
| 新建设施占地面积及投资估算合计 | | | | 25.03 | 105120 | 3040 | — | — |