北京市公路监理企业信用评价实施细则（试行）

第一条  为进一步完善北京市公路建设市场诚信体系，依据交通运输部《公路建设市场信用信息管理办法》（交公路发【2009】731号）和《公路水运工程监理信用评价办法》（交质监发【2009】5号），结合本市公路建设市场实际情况，制定本细则。

第二条  本细则适用于本市行政区域内县级（含）以上公路的新建、改建、扩建工程及施工合同额大于500万元（含）且合同工期大于1个月（含）的大、中修工程。

第三条  本规则所称公路监理企业信用评价是指北京市交通委员会路政局或其委托机构依据有关法律法规、标准规范、合同文件等，通过量化方式对具有监理资质的企业在北京市公路建设市场从业行为的评价。

第四条  本细则所称公路监理企业（以下简称监理企业）是指依法参与北京市公路建设市场投标和工程监理的、具有监理资质的监理单位。

第五条  公路监理企业信用评价遵循公平、公正、公开的原则，评价结果实行签认和公示、公告制度。

第六条  北京市交通委员会路政局（以下简称路政局）负责在北京市行政区域内从业的监理企业的信用评价管理工作。主要职责是：

（一）制定公路监理企业信用评价实施细则并组织实施；

（二）对在本市行政区域内从业的监理企业进行省级综合评价；负责本市公路项目监理企业其他行为的信用评价工作；

（三）对由招标人和项目法人负责的评价工作进行监督、检查和考核。

第七条  北京市道路工程质量监督站（以下简称质监站）作为本市公路工程质量安全管理的政府授权监督机构，其在监理企业信用评价工作中的主要职责是：

（一）负责对其监督管理的公路项目的监理企业的履约行为进行评价工作。

（二）负责向路政局提供与其监督管理的公路项目相关监理企业其他行为的评价资料。

第八条  招标人、项目法人的主要职责：

（一）负责对参与其组织招标的公路项目投标的监理企业的投标行为进行评价工作。

（二）负责对参与其建设管理的公路项目的监理企业的履约行为进行评价工作。

（三）负责向路政局提供与其建设管理的公路项目相关的监理企业的其他行为的评价资料。

第九条  监理企业信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级，各信用等级对应的企业评分X分别为：

AA级：95分≤X≤100分，信用好；

A级：85分≤X＜95分，信用较好；

B级：75分≤X＜85分，信用一般；

C级：60分≤X＜75分，信用较差；

D级：X＜60分，信用差。

第十条  评价内容由监理企业投标行为、履约行为和其他行为构成，具体见《北京市公路监理企业信用行为评定标准》（附件1，以下简称《评定标准》）。

投标行为以监理企业单次投标为评价单元，履约行为以单个监理合同段为评价单元。

第十一条  监理企业参建项目的竣工验收结果与其信用评价相结合。监理企业在评价期当年的竣工验收项目纳入当期评价范围，竣工验收委员会对该企业的工作综合评价得分作为信用评分的依据。

第十二条  投标行为和履约行为初始分值为100分，实行累计扣分制。其中，投标行为占20％，履约行为占80％，若有其他行为的，从企业信用评价总得分中扣除。具体的评分计算见《北京市公路监理企业信用行为评价计算方法》（附件2）。

第十三条  公路监理企业信用评价的依据为：

（一）交通运输主管部门及其公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构督查、检查结果或奖罚通报、决定；

（二）招标人、项目法人管理工作中的正式文件；

（三）举报、投诉或质量、安全事故调查处理结果；

（四）司法机关做出的司法认定及审计部门的审计意见；

（五）其他可以认定不良行为的有关资料。

以上采信依据以信用评价年度的发文日期为准，针对同一失信行为在同一信用评价中不多次采信评价。

第十四条  监理企业投标行为由招标人负责评价，履约行为由项目法人和质监站负责评价，其他行为由路政局负责评价。招标人、项目法人、质监站、路政局对评价结果签认负责。

第十五条  监理企业信用评价工作实行定期评价和动态评价相结合的方式。

第十六条  监理企业的信用评价程序为：

（一）投标行为评价。招标人完成每次招标工作后，仅对存在不良投标行为的监理企业进行投标行为评价。如果某监理企业在上一年度北京市公路建设市场中仅存在投标行为、不存在履约行为的，则仅对其在单项工程扣20分（含）以上或直接定为D级的严重不良投标行为进行信用评价，否则不对其进行信用评价。

（二）履约行为评价。结合日常建设管理情况，项目法人和质监站对参与项目监理的监理企业当年度的履约行为实时记录并进行评价。对当年组织交工验收的工程项目，项目法人应在交工验收时完成有关监理企业本年度的履约行为评价。

（三）其他行为评价。路政局负责对监理企业其他行为进行评价。

（四）省级综合评价。路政局对监理企业信用行为进行省级综合评价，确定其得分及信用等级，并公示、公告信用评价结果。公示期为10个工作日。

第十七条  监理企业信用行为记录的要求为：

（一）投标行为信用记录。监理企业投标行为信用记录动态进行，招标人在完成每次招标工作后，应实时对监理企业的投标行为进行评价。评价时仅对存在不良投标行为的监理企业进行投标行为评价。评价完成后将该项目投标单位的不良投标行为记录以报告形式，在评标结束后5个工作日内随评标报告一同报路政局备案。

（二）履约行为信用记录。监理企业履约行为信用记录动态进行。各公路工程项目法人结合其日常建设管理情况，质监站结合其对工程质量、安全的监督管理情况，对监理企业的履约行为按照《评定标准》的内容要求进行定期和不定期的检查，各公路工程项目法人的定期检查不得少于每月一次。检查过程中发现的监理企业履约行为，按如下原则记录：

对于严重不良行为，发现后立即录入北京市公路建设市场信用信息管理系统，并在该行为发生之日起10个工作日内形成书面报告报路政局备案。

对于非严重不良行为，如属于监理企业在管理上的失误，尚未造成不良后果，且是在一个项目上首次出现，项目法人可要求监理企业限期整改，如在限期内整改完成，该不良履约行为可不录入北京市公路建设市场信用信息管理系统。

对于非严重不良行为，如果在首次出现的整改期限内没有整改完成，或在同一个项目上再次出现，发现后立即录入北京市公路建设市场信用信息管理系统。

对于非严重不良行为，各项目法人、质监站按季度形成书面报告，于每季度下一月10日前报路政局备案。

对于监理企业的履约行为检查，必须进行实时记录，并建立相关的记录台帐，检查记录上要求有检查人、监理单位项目负责人的签字确认，并且有整改要求和复查情况记录。

（三）其他行为信用记录。由路政局对监理企业其他行为进行评价，监理企业其他行为信用记录动态进行。各项目法人、质监站如发现监理企业存在《评定标准》中所列的其他行为，在发现之日起10个工作日内形成书面报告报路政局；各监理企业也可将本企业涉及其他行为的相关证明材料，在该行为发生之日起10个工作日内报路政局；路政局根据自身掌握的监理企业存在的其他行为以及上述信息来源，对监理企业其他行为进行信用记录。

第十八条  对信用行为直接定为D级的监理企业实行动态评价，自路政局认定之日起，企业在北京市一年内信用评价等级为D级。对实施行政处罚的监理企业，评价为D级的时间不低于行政处罚期限。上述行为在定期评价时继续采用。

第十九条  直接定为D级或受到行政处罚的监理企业，评定为D级后一年期满或行政处罚期满，该企业若在本市无新的不良信用记录，其信用等级可提高一级，时间直至下一次评价结果发布为止。

第二十条  监理企业转制、更名的，其信用等级相应转入转制、更名后的企业。企业注销、破产的，立即取消其信用等级。监理企业资质升级的，其信用评价等级不变。企业分立的，按照新设立企业确定信用评价等级，但不得高于原评价等级。企业合并的，按照信用评价等级较低企业的等级确定合并后企业等级。

第二十一条  公路监理企业信用评价结果有效期1年，下一年度监理企业在北京市无信用评价结果的，其在本市信用评价等级可延续1年。延续1年后仍无信用评价结果的，按照初次进入本市确定，但不得高于其在本市原评价等级的上一等级。

第二十二条  监理企业信用等级实行定期评价，每年开展一次。每年1月1日至2月28日，路政局组织完成公路监理企业上一年度（1月1日至12月31日期间）的信用评价工作，确定监理企业在北京市公路建设市场上一年度的信用得分和等级。

第二十三条  路政局将在北京市交通委员会路政局和北京市公路建设市场信用信息管理系统网站上公示、公告信用评价结果。监理企业对信用评价结果有异议的，可在公示期限内向路政局提出申诉。

第二十四条  监理企业信用评价结果按以下原则应用：

（一）监理企业在本市有评价结果的，按照评价结果认定。

（二）监理企业初次进入北京市公路建设市场的，其等级按B级对待。

第二十五条  公路建设项目的招标人、项目法人和质监站应当建立公路监理企业信用管理台帐，及时、客观、公正地对监理企业进行信用评价，不得徇私舞弊，不得设置市场壁垒，一经发现，将在本市通报批评。

第二十六条  招标人、项目法人和质监站对监理企业信用评价工作应当客观、公正。路政局将不定期对监理企业的从业行为进行抽查，对招标人、项目法人和质监站的评价工作进行督查，对监理企业的评价与实际情况不符的，路政局将责令招标人、项目法人和质监站重新评价或直接予以调整。

第二十七条  任何单位和个人均可对监理企业的不良行为，以及信用评价工作中的违纪、违规行为进行投诉举报。

第二十八条  路政局、质监站、各招标人、项目法人及其工作人员在信用评价工作中有违纪、违规行为的，将依照有关规定予以处理。

第二十九条  本细则自发布之日起试行。原《北京市公路建设信用信息系统信用等级评分细则（试行）》（京路建发【2008】61号）同时废止。

附件  1、《北京市公路监理企业信用行为评定标准》

2、《北京市公路监理企业信用行为评价计算方法》

| 附件1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市公路监理企业信用行为评定标准 |  |  |  |  |  |
| 评定内容 |  | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 条文说明 |
| 投标行为（满分100分，扣完为止） |  | JJX101002 | 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 | 直接定为D级 |  |
|  |  | JJX101003 | 以他人名义投标或弄虚作假骗取中标的 | 直接定为D级 |  |
|  |  | JJX101004 | 以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 | 直接定为D级 |  |
|  |  | JJX101005 | 串标、围标的 | 直接定为D级 |  |
|  |  | BJGLJL001 | 超越资质等级承揽工程 | 直接定为D级 |  |
|  |  | BJGLJL002 | 因违反法律、法规、规章被禁止投标后，在禁止期内仍参与投标 | D级延期半年/次 |  |
|  |  | BJGLJL003 | 投标文件虚假骗取中标 | 40分/次 |  |
|  |  | BJGLJL004 | 投标文件虚假未中标 | 30分/次 |  |
|  |  | BJGLJL005 | 虚假投诉举报 | 20分/次 |  |
|  |  | BJGLJL006 | 中标后无正当理由放弃中标 | 20分/次 | 因评标时间过长造成成本价发生较大变化的除外 |
|  |  | BJGLJL007 | 对同一合同段递交多份投标文件 | 5分/次 |  |
|  |  | BJGLJL008 | 非招标人或招标文件原因放弃投标，未提前书面告知招标人 | 6分/次 |  |
|  |  | BJGLJL009 | 未按时确认补遗书等招标人发出的通知 | 1分/次 |  |
|  |  | BJGLJL010 | 不及时反馈评标澄清 | 1分/次 |  |
|  |  | BJGLJL011 | 无正当理由拖延合同签订时间 | 2分/次 | 因合同谈判原因的除外 |
|  |  | BJGLJL012 | 投标人被评标专家组推荐为中标候选人之一，在收到中标通知书前，无正当理由提出放弃中标或撤销投标文件 | 20分/次 |  |
| 履约行为（满分100分，扣完为止） | 严重不良行为 | JJX101006 | 分包、转包工程监理工作的 | 直接定为D级 |  |
|  |  | JJX101007 | 弄虚作假、降低工程质量标准的 | 直接定为D级 |  |
|  |  | JJX101008 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全事故中，监理企业负有主要责任的 | 直接定为D级 |  |
|  |  | JJX101011 | 在环保事件中负有责任的 | 10～15分∕次 | 视责任程度扣 |
|  |  | BJGLJL013 | 在一般质量事故或安全事故中，监理负有次要责任的 | 5分∕次 |  |
|  |  | BJGLJL014 | 出现质量问题通知单 | 2分∕份 |  |
|  |  | BJGLJL015 | 所监理的标段中出现不合格分项工程 | 5分/项 |  |
|  |  | BJGLJL016 | 所监理的标段中出现不合格分部工程 | 5分/项 |  |
|  | 制度建设（满分10分，扣完为止） | BJGLJL017 | 未建立质量、安全责任制及各项相关制度 | 2分/次 |  |
|  |  | BJGLJL018 | 对已制定的各种规章制度，落实不到位 | 3分/次 |  |
|  |  | BJGLJL019 | 未及时编制监理规划、监理工作细则 | 2分/次 |  |
|  |  | BJGLJL020 | 对监理规划、监理工作细则落实不到位 | 2分/次 |  |
|  |  | BJGLJL021 | 未及时组织相关会议 | 2分/次 |  |
| 履约行为（满分100分，扣完为止） | 人员、设备到位（满分15分，扣完为止） | JJX101013 | 未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的 | 5分∕人次 |  |
|  |  | JJX101016 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的 | 2分/人次 |  |
|  |  | JJX101017 | 监理人员使用假监理工程师或专业监理工程师资格证书的 | 2分∕人次 |  |
|  |  | JJX101018 | 未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的 | 2分∕次 |  |
|  |  | JJX101022 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 | 1分∕台 |  |
|  |  | BJGLJL022 | 与投标文件相比较，已办理更换手续的人员超过50% | 1分/人次 |  |
|  |  | BJGLJL023 | 变更人员资格下降 | 2分/级别 | 质量责任制中登记的人员资格与投标文件或中标后澄清文件为准，同一岗位进行比对，每人次下调一级扣除2分。级别划分如下：1、教授级高工、高工、工程师、助理工程师、技术员、无职称；2、监理工程师、专业监理工程师、培训证、无培训证 |
|  |  | BJGLJL024 | 未经项目法人同意，监理人员同时承担2项以上监理任务 | 3分/人次项目 |  |
|  |  | BJGLJL025 | 履约不到位 | 1分/人次 |  |
|  | 质量管理、安全管理、进度管理（满分50分，扣完为止） | JJX101009 | 将不合格的工程、工序、建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的 | 15分∕次 |  |
|  |  | JJX101010 | 在一般质量事故或安全事故中，监理负有主要责任的 | 10分∕次 |  |
|  |  | JJX101014 | 监理人员编造《监理日志》的 | 3分∕次 |  |
|  |  | JJX101015 | 存在假数据、假资料问题的 | 3分∕项次（项指检查指标项，次指检查次数） |  |
|  |  | BJGLJL026 | 未按规定进行旁站 | 2分/项目 |  |
|  |  | BJGLJL027 | 未按规定进行现场检查 | 2分∕处 |  |
|  |  | BJGLJL028 | 未按规定进行独立抽检试验 | 2分/项目 |  |
|  |  | BJGLJL029 | 未按规定执行有见证取样试验 | 3分/次 |  |
|  |  | BJGLJL030 | 未及时复核相关数据 | 2分∕份 |  |
|  |  | BJGLJL031 | 未及时组织相关验收 | 2分/项目 |  |
| 履约行为（满分100分，扣完为止） | 质量管理、安全管理、进度管理（满分50分扣完为止） | BJGLJL032 | 未及时处理质量及安全问题 | 2分∕处 |  |
|  |  | BJGLJL033 | 评定方法不正确 | 2分∕处 |  |
|  |  | BJGLJL034 | 试验方法不正确 | 2分∕处 |  |
|  |  | BJGLJL035 | 未及时进行质量评定 | 2分∕处 |  |
|  | 资金管理（满分10分，扣完为止） | BJGLJL036 | 未及时进行计量与支付 | 2分/项目 |  |
|  |  | BJGLJL037 | 计量不准确，出现漏、重、超现象 | 3分∕处 |  |
|  | 资料管理（满分15分，扣完为止） | BJGLJL038 | 未建立相关台帐或台帐内容不完整 | 2分∕处 |  |
|  |  | BJGLJL039 | 未及时审批相关文件 | 2分∕处 |  |
|  |  | BJGLJL040 | 未及时签发相关文件 | 2分∕处 |  |
|  |  | BJGLJL041 | 对不符合签发条件的文件进行签发 | 2分∕处 |  |
|  |  | BJGLJL042 | 越权签发、违规代签、漏签 | 2分∕处 |  |
|  |  | BJGLJL043 | 质量、安全文件没有闭合 | 2分∕份 |  |
|  |  | BJGLJL044 | 资料存在不规范涂改 | 1分∕处 |  |
|  |  | BJGLJL045 | 资料存在漏项 | 1分∕处 |  |
|  |  | BJGLJL046 | 监理日志格式不统一 | 2分/次 |  |
|  |  | BJGLJL047 | 监理日志出现缺、漏 | 1分/处 |  |
|  |  | BJGLJL048 | 资料不完整 | 3分∕次 |  |
|  |  | BJGLJL049 | 资料管理混乱 | 3分∕次 |  |
|  | 项目奖惩 | BJGLJL050 | 被项目业主通报表扬（以正式发文并抄报省级交通主管部门或公路管理机构为准） | 2/次(加分) | 企业在该考评项目上的信用评价总分最多不能超过100分 |
|  |  | BJGLJL051 | 被项目业主通报批评（以正式发文并抄报省级交通主管部门或公路管理机构为准） | 2分/次 |  |
| 其他行为 |  | JJX101012 | 被地（市）级及以上交通主管部门、质量监督机构或相关部门通报批评的 | 5分/次(在企业总分中扣除) |  |
|  |  | JJX101019 | 监理人员有吃拿卡要行为的 | 1分∕次(在企业总分中扣除) |  |
|  |  | JJX101020 | 恶意拖欠监理人员工资的 | 1分∕次(在企业总分中扣除) |  |
|  |  | JJX101021 | 恶意扣压监理人员的监理工程师或专业监理工程师资格证书的 | 1分/人次(在企业总分中扣除) |  |
|  |  | BJGLJL052 | 人员离岗未能及时办理岗位注销的 | 3分∕次(在企业总中分扣除) |  |
|  |  | BJGLJL053 | 在进行资质申请、定期检验、资质复查及变更中业绩造假的 | 6分/份(在企业总分中扣除) |  |
|  |  | BJGLJL054 | 在行业主管部门组织的考试中存在舞弊行为的 | 3分∕次(在企业总分中扣除) |  |
| 其他行为 |  | BJGLJL055 | 被省级交通运输主管部门或公路管理机构行政处罚的 | 1—10分(在企业总分中扣除)或降一等级或直接降为D级 | 由省级交通运输主管部门或公路管理机构在行政处罚决定文件上明确处罚尺度。 |
|  |  | BJGLJL056 | 在公路建设市场信用信息管理系统中填报虚假资料 | 3分/次(在企业总分中扣除) |  |
|  |  | BJGLJL057 | 2次以上（含2次)申请领取公路建设市场信用信息管理系统电子信息卡 | 0.5分/次(在企业总分中扣除) |  |
|  |  | BJGLJL058 | 工程竣工验收综合评分 | 0.2分/项(在企业总分中扣除) | 将监理单位竣工验收综合评价得分，与竣工验收时当期信用考评相结合。监理单位每有一项工程竣工验收综合评价得分低于90分，即扣0.2分。 |
|  |  | BJGLJL059 | 受到国务院交通运输主管部门通报表扬的 | 3分/次(在企业总分中增加) | 企业在北京市年度信用评价总分最多不能超过100分 |
|  |  | BJGLJL060 | 受到北京市委、市政府、市交通运输主管部门或公路管理机构通报表扬的 | 2分/次(在企业总分中增加) |  |
|  |  | BJGLJL061 | 所参与建设的北京市公路建设项目获得国家级、部级奖项的 | 3分/次(在企业总分中增加) |  |
|  |  | BJGLJL062 | 所参与建设的北京市公路建设项目获得市级奖项的 | 1分/次(在企业总分中增加) |  |

附件2：

北京市公路监理企业信用行为评价计算方法

一、单项评价：

企业投标行为评价得分：，其中，i为不良投标行为数量，Ai为不良投标行为对应的扣分标准。

企业履约行为信用评价得分：，其中，i为不良履约行为数量，Bi为不良履约行为对应的扣分标准。

二、省级综合评价：

企业在本市投标行为评价得分和履约行为评价得分计算公式（倒权重计分法）为：

投标行为评价得分：

（i为企业在不同合同段投标行为信用评价得分名次，i=1、2、…n，i为监理企业在某合同段投标行为信用评价得分，且1≥2≥…≥n）

算例：企业6次投标行为评价分为90、90、95、85、98、99，则：企业投标行为分=（1*99+2*98+3*95+4*90+5*90+6*85）/（1+2+3+4+5+6）=90.5。

履约行为评价得分：

（i为监理企业在某合同段履约行为信用评价得分值，i为企业在不同合同段履约行为信用评价得分名次，i=1、2、…n，且1≥2≥…≥n）

算例：企业共有4个合同项目，履约行为分分别为100、90、100、80，则：企业履约评价分L=（1*100+2*100+3*90+4*80）/(1+2+3+4)=89.00

监理企业在北京市综合评分：

=a+b-Q

(企业投标行为评价得分为，企业履约行为评价得分为, Qi为其他行为对应扣分标准。a、b为评分系数，当评价周期内企业在本市只存在投标行为评价时，a=1,b=0; 当企业在本市只存在履约行为评价时，a=0,b=1；当企业在本市同时存在投标行为评价和履约行为评价时，a=0.2,b=0.8)