附件1

密云县农民住宅抗震节能建设工作领导小组成员名单及相关单位职责

一、领导小组成员名单

组  长：蒋学甫  副县长

李光辉  副县长

副组长：王德云  县农委主任

王建中  县住建委主任

成  员：张亚东  县财政局局长

郭文军  县规划分局局长

孙绍志  县审计局局长

刘  杰  大美山水旅游发展有限责任公司总经理

任连峰  县农委副主任

二、相关单位职责

县新农办：负责统筹全县农宅抗震节能改造工作。会同有关部门对改造任务进行分解和确户，会同县住建委招标确定监理公司，督促工程进度，组织工程验收，协调解决工程实施中的有关问题。

县住建委：负责编制相关技术指导资料，组织农村建筑工匠进行培训和农宅档案管理信息数据录入。为新建翻建工程提供符合国家标准和具备资质的建筑、门窗企业名录。招标确定监理公司，对工程质量问题及时处理，督导监理单位。组织技术部门对农宅抗震性能进行鉴定，并出具鉴定结果。

县规划分局：负责农宅抗震节能改造规划、设计等技术指导工作。对具有地方、民族等特色的建筑，监督指导各镇和主管部门给予充分保护，改造的同时要进行保护性修建。

县财政局：负责有关资金筹措，市、县两级农宅抗震节能改造奖励资金和配套资金的审核与拨付，监督相关资金使用。

县审计局：负责对工程项目、工程量、资金使用等情况进行审计。

各镇政府：为工程的实施主体，成立农民住宅抗震节能工作领导机构，将建设任务分解到各行政村。对农宅抗震节能新建翻建工程的手续进行审核（实施新建的农户，必须通过县国土等部门的审批；实施翻建的农户，必须通过镇政府审批）。宣传和部署农民住宅抗震节能工作，协调解决相关问题。加强对工程进度、质量和安全等方面的管理。对具有民俗特色的建筑，要充分给予保护。每镇至少安排1名专职农宅档案管理信息数据录入员，按县住建委要求及时将信息录入上报。

村委会：实施农宅抗震节能建设工程的村，必须通过村民代表大会决议。负责做好农宅抗震节能工作的宣传动员，将建设任务确认到农户。村干部、党员带头配合相关单位推进工程建设，协调解决工程中出现的问题，维护农村社会稳定。

大美山水旅游发展有限责任公司：负责农宅单项改造工程的管理和施工企业招标。按户、村、镇建立农宅改造档案资料。改造前与农户签订保温单项改造施工协议。加强自我监督，原材料必须符合县住建委制定的相关质量标准。采集施工过程中的影像资料报县新农办存档。按照监理单位要求，编制相关施工资料。协调镇、村开展工程建设，确保质量和安全。

监理单位：根据设计文件和相关规范，对工程质量、进度、安全进行监理和指导，并定期召开监理例会。对施工单位外购原材料进行现场见证取样，并送检复试。每月20日前，将工程进展情况上报县新农办。工程竣工后，进行监理预验收，对质量合格的出具质量评估报告，同时将相关资料报县新农办和县住建委备案。